广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目基坑支护、钢管桩、软地基处理、溶洞处理工程采购询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明， 详见附件一。

- 采购范围：

项目基坑支护、钢管桩、软地基处理、溶洞处理工程。

- 工期：30天。

- 投标人需知：

1)、分包需要有类似工程的相关业绩，相关施工资质；

2)、对于本分工程，分包的管理人员配置需满足要求;

3)、分包需对本地资源进行调研，具有一定协调本地关系的能力;

4)、需要对图纸进行了解，熟悉本项目专业的施工工艺以及工作内容;

5)、项目部不提供住宿，分包自行安排住宿；

6)、由于本次分包的安全文明维护由分包负责，因此由于安全文明措施未到位而造成的人员伤亡赔偿由分包方负责；

7)、本分包工程由甲方、监理、造价咨询单位全程管控，未达到图纸、施工方案和规范要求导致的返工损失由分包单位承担；

8)、在充分了解本工程实际情况，进行报价。本分包工程结算价为分包合同综合单价*按实工程量。

- 付款方式：

- 无预付款；进度款；按月进度已完工程量支付70%；验收款：整体工程竣工验收，付至本分包合同已完工程量价款的80%；结算款：整体工程经竣工结算审计后，付至本分包结算价款的97%，预留保修金3%在保修期满且乙方已履行完所有的保修责任后付清。

- 询价人的每一次付款须报价人提供该次付款金额等额增值税专用发票及劳务报酬支付证明（如农民工工资表），否则将不予支付工程款。合同履行时其它税费由报价人自行承担。

- 承包方式：本合同采用固定单价，暂定工程量的承包方式。

- 上限价：180万。

- 项目地址：广东省广州市花都区花东镇。

报价单位：

联系人：

联系方式：

年    月   日