聚智浏阳五鱼尖风电场EPC总承包项目

法律诉讼服务询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2021年12月

目  录

第一章 询价函	1

第二章 报价人须知	2

第三章 报价文件格式	3

第四章 附件	9

## 第一章 询价函

：

我司与浏阳市聚智风力发电有限公司（以下称“业主”）于2020年2月签订《聚智浏阳五鱼尖风电场EPC总承包项目合同书》（以下简称“总包合同”），2020年3月25日业主向我司发进场通知书，我司进场后进行了辅助征地、道路设计、送出线路及施工图设计等工作。2021年3月湖南省发改委颁布《关于废止风电项目清单的公示》，本项目被废止。我司多次向业主表明要求结算部分费用的诉求，并于2021年4月30日向业主正式发函要求予以结算费用，业主均不予以回复。为维护公司合法权益，我司决定采取法律措施，现邀请贵公司参与报价。

- 询价范围：包括但不限于一审、二审、再审、财产保全、证据保全、参与庭审、申请强制执行等全部服务。

- 代理方式及费用组成：全风险代理，律师费包括服务费、差旅费、税费等全部费用，但不包括诉讼费、保全费、保险费、执行费、司法鉴定费等向法院或第三方机构支付的费用。

- 付款方式：无预付款，根据执行到位的回款金额，按报价比例进行支付。

- 询价截止日期：2021年12月13日17:00时（北京时间）。

- 报价文件递交地点：长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司A栋2301会议室。

- 联系部门：中机国际工程设计研究院有限责任公司法律合规部。

联 系 人：王明越

联系电话：18142658696

## 报价人须知

- 询价范围：包括但不限于一审、二审、再审、财产保全、证据保全、参与庭审、申请强制执行等全部服务。

- 代理方式及费用组成：全风险代理，律师费包括服务费、差旅费、税费等全部费用，但不包括诉讼费、保全费、保险费、执行费、司法鉴定费等向法院或第三方机构支付的费用。

- 付款方式：无预付款，根据执行到位的回款金额，按报价比例进行支付。

- 报价限额：报价比例不得超过35%。

- 报价文件内容格式要求：

5.1报价文件由报价表，诉讼方案，律所及主办律师的综合实力、业绩及获奖情况，服务承诺书组成。

5.2报价文件一式两份，所有报价文件不退还。

5.3报价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰、易于辨认。除报价人对错误处必须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章。

5.4报价文件装订方式不限，建议胶装。

5.5报价有效期为60个日历日，不接受负偏离，否则视为无效报价。

- 评分标准（100分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 | 报价比例算数值最小的得70分，并以算数值最小的报价比例为基数，每高1%减少1分。 | 70 |
| 2 | 律所及主办律师的综合实力、业绩及获奖情况 | 律所及主办律师的综合实力（5）、业绩（5）、获奖情况（5） | 15 |
| 3 | 诉讼方案 | 诉讼方案的可行性（10） | 10 |
| 4 | 服务承诺 | 服务承诺（5） | 5 |

第三章 报价文件格式

聚智浏阳五鱼尖风电场EPC总承包项目

法律诉讼服务

报  价  文  件

报    价    人：             （盖公章）

律 所 负 责 人：

日   期：       年      月      日

### 一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 聚智浏阳五鱼尖风电场EPC总承包项目法律诉讼服务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价比例 |  |
| 2 | 备 注 |  |

报 价 人：             （盖公章）

日    期：      年      月     日

### 二、诉讼方案

（格式自拟）

三、资格证明文件

营业执照、律所及律师简介、业绩证明材料、获奖情况等。

上述资格证明文件需盖报价人公章。

### 四、服务承诺书

（格式自拟）

## 第四章 附件

证据目录

| 序号 | 证据名称 | 证明目的 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《聚智浏阳五鱼尖风电场EPC总承包项目合同书》 | 原告与被告浏阳市聚智风力发电有限公司（以下称“业主”）于2020年2月签订了EPC合同 |  |
| 2 | 2020.3.25关于项目进场的通知 | 2020.3.25被告要求原告进场开展部分施工。 |  |
| 3 | 110千伏送出线路勘察、设计工作成果及工作成果交付凭证 | 证明原告已经完成了相关工作及交付给被告 |  |
| 4 | 中电联定额[2015]162号文-关 于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》、费用计算公式明细 | 证明根据中电联定额[2015]162号文-关 于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》P32-36页规定，设计费为574805.06元；根据P28页规定，勘察费为594547.63。 |  |
| 5 | 升压站施工设计成果及交付记录、2003年中国电力规划设计协会出台的《电力工程专业设计工日定额·变电工程110kV(户外)部分》、费用计算公式明细 | 1、证明原告完成了升压站的设施设计工作并交付给被告；2、证明根据2003年中国电力规划设计协会出台的《电力工程专业设计工日定额·变电工程110kV(户外)部分》，升压站施工设计费为109.8万元。 |  |
| 6 | 住宿发票、汽车发票、工资证明 | 证明原告自2019年11月开始自2020年6月为该项目实施所产生的交通、住宿费、及人员工资共计42.8万元。 |  |
| 7 | 道路外委设计成果、桥梁改造勘测设计成果 | 证明原告已经完成道路外委设计、桥梁改造勘测设计，被告应支付相应费用给原告，合计24万元。 |  |
| 8 | 会议纪要 | 1、证明原告从2019年11月份开始已经着手并启动该项目的相关事宜，并与被告及其他相关单位开展了系列工作，原告一直在推进该项目；2、原告项目管理费自2019年11月开始就已经发生。 |  |
| 9 | 工作联系函 | 证明原告于2020年9月30日向被告发函确认下一步工作安排。 |  |
| 10 | 催款函 | 证明原告向被告发函要求被告对原告所产生的费用予以结算，被告没有回应。 |  |
| 11 | 项目前期手续文件 | 证明该项目自2017年以来取得地方政府发改、林业、国土、环保、水保、电力、住建委等部门的审批意见，手续完善。 |  |
| 12 | 2021年3月湖南省发改委颁布的《关于拟废止风电项目清单的公示》 | 证明被告项目已被政府废止，原被告所签EPC合同不能继续履行 |  |