兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）总承包

机械租赁服务采购询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明：

一、采购范围：现场施工机械租赁服务，详见清单（可根据实际情况调整，需注明）。

二、供货时间：根据询价人要求。

三、付款方式：无预付款；进度款：过程付款70%（当月完成产值）；本分包工程完工后支付至完成产值的85%；本分包工程经竣工验收合格并办理结算后，付至本分包结算价款的100%。
四、项目地址：甘肃省兰州市皋兰县兰州新区。

五、报价说明：

需方根据工程进度需要，选择租赁施工机械型号和租赁方式，提前3天书面通知供方。

1、施工机械燃油费、润滑油及维修保养费包含在供方台班单价中：

1）、施工机械燃油费由供方负责并支付费用，负责提供燃油的一方需确保所提供的燃油达到施工机械所要求的规格及牌号。

2）、施工机械润滑油及维修保养用配件、修理工时费由供方负责并支付费用。

2、供方人员工资、补助及食宿费：

1）、供方操作人员工资由供方负责，补助由供方负责。

2）、供方操作人员食宿由供方负责；

3、施工机械租赁起止日期计算，按下述条款执行：

自供方施工机械安装完成后，经出具出厂合格证书和操作人员证书后，交付使用的第1天开始计算，至需方工程完工后，通知供方退场的第1天止。

4、节假日及其他因素影响：

1）、因国家法定或其他因素造成需方不能施工，停工期间无台班费。

2）、因气候或其他因素造成需方不能施工，停工期间无台班费。

5、安全、环保

1）、施工机械工作时的安全：供方操作人员应严格按照施工机械操作规程作业，防止安全事故发生。在作业过程中，发现安全隐患应及时停止作业并通知需方，待隐患排除后再进行作业。

2）、施工机械停放安全：施工机械停放时，应停于安全地带，远离可能产生自然灾害的地点，加强守卫，做到防火防盗。

3）、施工机械维修保养的安全：供方维修或保养施工机械时，应严格按修理规程作业，注意防范安全事故发生。

4）、供方施工机械作业或维修时，须注重环保，禁止在作业中胡乱倾倒垃圾，禁止在维修时将废油、废水乱撒，将废弃配件胡乱丢弃。在作业时倾倒垃圾时，应倒于需方指定地点，维修时应将废油、废水、废弃配件回收作专门的无害化处理。

6、需方责任

1）、负责向供方提供施工场地，并负责具体的施工机械工作安排。

2）、未经供方同意，需方不得擅自将施工机械转租第三方，否则，供方有权收回施工机械并向需方加倍收取租赁费。

3）、负责及时结算并支付租金。

4）、负责及时排除施工机械工作区域的安全隐患。

7、供方责任

1）、供方需确保所出租的施工机械为供方自有施工机械，并附施工机械的出厂合格证复印件。若供方所出租的施工机械不为供方所有，则供方应与第三方签订相关协议。需方仅视该施工机械为供方所有，供方应处理好与第三方的关系，不得因与第三方之间的争议影响本合同的履行。

2）、负责按第三条表中的数量提供国家认可的、有经验的操作人员，并提供供方操作人员的操作证书。供方操作人员须服从需方管理人员的工作安排。供方操作人员不服从需方管理人员安排的，需方有权要求供方更换操作人员或要求供方施工机械退场。

3）、供方操作人员的安全培训由供方负责，供方应加强现场操作的安全管理：

a、施工机械工作时的安全：供方操作人员要严格按照施工机械操作规程作业，防止安全事故发生。在作业过程中，发现安全隐患应及时停止作业并通知需方，待隐患排除后再进行作业。

b、施工机械停放安全：施工机械停放时，应停于安全地带，远离可能产生自然灾害的地点，加强守卫，做到防火防盗。

c、施工机械维修保养的安全：供方维修或保养施工机械时，应严格按修理规程作业，注意防范安全事故发生。

d、供方应就其作业人员购买意外伤害保险、雇主责任险等最低赔偿限额100万元以上的保险，供方人员因己方原因造成的对自身或第三人的财产、人身等损害均由供方承担，需方不承担责任。

e、负责及时安排施工机械的维修保养，不得逾期保养和让施工机械带病运行。供方应充分利用节假日以及雨天、夜间等停工期间维修保养施工机械，有计划的保养施工机械，不得在需方抢工期间借口保养施工机械停工。

f、供方施工机械损坏不能及时恢复的，供方应在 1 天以内更换相同型号或更换经需方许可的相近或更高型号的施工机械，更换期间不计算租金。否则，需方有权在其他地方租赁该类施工机械，租金由供方支付。

g、供方应派出相应的管理人员及配置相应的维修保养力量。管理人员及相关维修人员的工资及福利费和食宿费由供方自行负责解决。

h、供方施工机械中关键施工机械出现故障造成停工的，则该套施工机械停工期间均不计租金，造成需方损失的，供方须赔偿需方的相关损失。

f、供方每月25日前汇总当月机械台班数量至项目商务部，机械台班工程量单中需注明机械工作的开始和结束时间，机械的工作内容，配机械工作照片，需有施工员和生产经理确认。供方如未及时汇报至项目商务部的工作台班，其后果需方自行承担。

8、违约责任

1）、供方超过 3 日未提供符合合同约定的施工机械、操作人员，或合同履行过程中未能保证持续提供符合约定的施工机械、操作人员的，供方需向需方支付2000元/天.台（元/天.人）的违约金；供方逾期3日以上，需方有权选择第三方提供，相应租赁费用及造成的需方窝停工损失由供方承担，需方可从应付租金中扣除；若出现两次前述情形，需方有权单方解除合同，要求供方支付10000元的违约金，需方可从应付租金中直接扣除相应违约金。

2）、因供方与第三方的纠纷影响需方正常使用租赁施工机械达 1 日的，供方应向需方支付与该租赁施工机械租金同等金额的违约金，且需方不支付该租赁施工机械不能正常使用期间的租金。

3）、供方未按本合同约定履行其他义务的，需方有权要求供方立即纠正，供方在 3日内未予纠正的，需方有权解除合同，要求供方在当日内撤场，并支付需方合同总租一月金额5%的违约金。

4）、若供方单方解除合同，需方可要求供方赔偿已发生全部费用 5%的违约金。

六、 报价文件提供时间： 2026年03月30日 9:00 前将有效报价密封送至中机国际B座23楼

- 联系人：王莹莹 13984625821.

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

询价时间：2026.3.26

- 七、附件一：报价书

- 兰州新区年产30GWh 新能源电池生产基地项目（一期）总承包—机械租赁服务采购工程报价书

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 暂定工程量 | 含税综合单价：元 | 暂定合价：元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 220/215 | 小时 | 800 |  |  | 大挖 |
| 2 | 挖掘机 | 220/215 | 小时 | 20 |  |  | 大挖破碎 |
| 3 | 挖掘机 | 60~80 | 小时 | 600 |  |  | 小挖 |
| 4 | 装载机 | 50型 | 小时 | 100 |  |  |  |
| 5 | 叉 车 |  | 台班 | 20 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 6 | 压路机 | 20t | 台班 | 5 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 7 | 随车吊 | 12t | 台班 | 60 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 8 | 汽车吊 | 25t | 台班 | 20 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 9 | 汽车吊 | 50t | 台班 | 20 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 10 | 推土机 | SDT160 | 台班 | 2 |  |  | 一个台班8个小时 |
| 12 | 随车吊 | 12t | 月 | 2 |  |  |  |
| 13 | 汽车吊 | 25t | 月 | 2 |  |  | 以甲方通知单为准 |
| 14 | 压路机 | 20t | 月 | 2 |  |  | 以甲方通知单为准 |
| 15 | 汽车吊 | 50t | 月 | 1 |  |  | 以甲方通知单为准 |
| 16 | 压路机 | 3.5-5t双钢轮 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 17 | 小炮击（夯机） | 60-75型 | 小时 | 10 |  |  |  |
| 18 | 平地机 | E718型 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 19 | 后八轮渣土车 | 11m³ | 台班 | 10 |  |  |  |
| 20 | 洒水车 | 15m³ | 车 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  | 含管理费利润及 %税金 |  |  |  |  |  |

以上综合单价包含机械燃油费、润滑油及维修保养费，操作人员工资及福利、规费，税金，风险费等一切费用。

报价单位：

联系人：

联系方式：

年    月   日