年产5000吨磷酸锰铁锂电池正极材料项目工程总承包

环氧自流平及防腐地坪工程采购文件

一、工程概况

1.工程名称：年产5000吨磷酸锰铁锂电池正极材料。

2.工程地点：江苏盐城经济技术开发区希望大道以西、南环路以北、西潮河以南地块。

3.工程内容及规模：施工图中两毡两布六油树脂玻璃钢防腐+1~2厚环氧稀胶泥面层以及1.2mm环氧自流平，包括相应的地面基层清理、打磨、修补、材料运输、摊铺、成型、养护、试验检测、包含带进场内的包装袋，油漆桶的外运处理等工作（包工包料、包所有机械机具）。

4.工程承包范围：本工程环氧自流平及防腐地坪工程施工。

具体施工范围及要求以最终签订合同为准。

二、合同工期

计划开始现场施工日期： 2022 年  10 月 20  日（施工工期22日历天）。

计划竣工日期： 2022 年  11 月  10 日。

工期总日历天数：  22 天。

三、质量标准

工程质量标准： 合格 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写) 暂定伍拾万元整

（¥ 500000.00元）。

税率按9%执行。

2.合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同，除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同固定单价不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

五、工程地点

本工程在  江苏盐城  。

自 签字盖章完成后  生效。

六、其它约定

本补充合同未约定的内容按主合同的规定执行。主合同《年产5000吨磷酸锰铁锂正极材料项目一期工程设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同编号：HCPR202203310）未约定的事项可以另签补充协议明确。