**定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目钢筋询价文件**

**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：本条所列技术规范要求适用于本次询价所需钢筋，并出具完整的符合设计要求的产品合格报告，详见清单。

2、付款方式：采取背靠背支付方式，与主合同支付条款一致，工程价款在业主与总承包人结算价基础上总体下浮10%，含13%增值税。（所有支付节点前提：总承包人收到业主相应节点工程款之后支付）

*主合同支付条款：无预付，根据实际完成的工程量按月支付。具体为业主单位收到总承包人经监理单位和业主单位代表审核签字认可的工作量报告后支付本月工程量进度款的70%，工程竣工验收且环保验收合格后付至已完成工程量价款的80%，经竣工结算审计后一个月内付至结算审计总造价的97%，余款3%作为工程质量保证金。*

3、项目地址：安徽省桑涧镇以南，原大庙村址。

4、技术要求：满足钢筋的国家相关法规及规范要求。

5、清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **钢筋类型** | **工程量**  **（吨）** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
| **1** | **钢筋φ8** | 22.575 |  |  |
| **2** | **钢筋φ10** | 11.13 |  |  |
| **3** | **钢筋φ12** | 18.9 |  |  |
| **4** | **钢筋φ14** | 85.365 |  |  |
| **5** | **钢筋φ16** | 112.875 |  |  |
| **6** | **钢筋φ18** | 47.88 |  |  |
| **7** | **钢筋φ20** | 38.535 |  |  |
| **8** | **钢筋φ22** | 8.505 |  |  |
| **9** | **钢筋φ25** | 21.63 |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2022年11月24日