中机国际华东分院办公楼2023年出新工程

招 标 文 件

招标单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

二○二三年七月

目      录

第一章 投标邀请书	4

1.	招标条件	4

2.	项目概况	4

3.	招标范围及要求	4

4.	投标人资格要求	5

5.	邀请确认	6

6.	信息的使用	6

7.	招标人联系方式	7

第二章 投标人须知	8

1.	投标人须知前附表	8

2.	招标文件	10

3.	招标文件的解释	10

4.	招标文件的补充或修改	10

5.	投标文件的递交	10

6.	投标文件的组成及份数	11

7.	投标报价	12

8.	投标文件的签署、盖章、密封与标记	12

9.	投标文件的解释	13

10.	投标文件评审	13

11.	定标	17

12.	合同授予	17

第三章 技术要求及技术规范	19

第四章 图纸（另附）	21

第五章 工程量清单（另附）	21

第六章 投标书格式	22

1.	投标一览表（单独密封）	23

2.	投标函	24

3.	详细投标报价表	26

4.	法定代表人身份证明	35

5.	授权委托书	36

6.	技术规格偏离表	37

7.	施工组织设计	38

第七章  合同条款	41

# 第一章 投标邀请书

- 致：                    （被邀请单位）

# 招标条件

中机国际华东分院办公楼2023年出新工程施工，目前已具备施工条件，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

# 项目概况

项目建设地位于江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园B1栋，该装修项目将分步进行施工，先进行五楼装修施工，面积约为700平方米，工期45日历天，五楼装修结束后，进行一楼和六楼的局部装修施工，面积约为100平方米，工期15日历天。

# 招标范围及要求

3.1招标效果图及施工图纸范围内的施工工程（包括但不限于土建改造工程、装饰装修工程、原有室内建筑、装修和设备的拆改、招标答疑中有体现的工程以及图纸未明确的隐含工程、成品保护、清洁、运输、消防改造及验收等）；

3.2图纸范围内的给排水工程（包括但不限于洁具供应安装以及五金件和配套设备）；

3.3电气工程（包括但不限于供配电线路、供配电控制开关、照明、插座、网络线路、网络信息点、电路线路、电话信息点、视频信号点等工程的供应、安装、调试等）；

3.4工程质量要求达到招标文件及国家标准规范所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量、施工工期、施工安全达不到投标所报标准，则按照不合格项处理；同时中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用；

3.5拟派项目管理班子的条件：主要管理人员持证上岗。投标文件所报的项目经理必须在现场工作每周不少于5个工作日。在施工过程中不经招标人同意不得擅自离开工作岗位。中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员在施工过程中不经招标人同意不得更换，若擅自更换将予以处罚。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换；施工组织设计中的项目管理成员应全部到位并且不在其他工地兼职。

3.6本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全方式；如果中标人在施工过程中违反招标书和合同要求，招标人有权终止施工合同。

3.7中标人必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式分包、转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失，由投标人承担。

3.8装修材料的性能检测和使用：本工程所使用的主要材料必须符合经过甲方核准的招标书中明确的规格、型号、材质标准、设计要求和国家规定的质量标准。

3.9由中标人采购的材料、设备必须经过甲方按规定检验其规格、标准、质量等，符合设计要求并能满足工程需要方可投入使用；如果材料不合格，招标人有权要求中标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用均由中标人承担，不再调整合同价格。

3.10施工用水、电分别按有关规定结算；招标人在中标人拨付工程款时，扣除代中标人缴付的水、电费；水电费的线路损耗由中标人承担。

3.11投标人应认真审阅招标文件中的所有条款、合同条件和图纸。图纸设计做法不清楚需完善的内容，投标人应在招标答疑时以书面形式提出，由甲方明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在报价中已按照相关施工规范完善、计入。在施工过程中甲方关于设计图纸中明确做法或明确材料标准的说明及要求，不再计入工程变更。

3.12 投标人在施工过程中，应密切配合招标人及家具安装单位的进展，合理安排施工工作，保证项目顺利实施。

要求投标人根据企业自身具备的生产能力，对上述货物及相关服务在承诺的时间内完成。

# 投标人资格要求

4.1要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况

4.2具有独立承担民事责任能力

4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.6参加本批采购招标响应的近三年内没有法律违法纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录

4.7法律、行政法规规定的其他条件

4.8报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。招标响应供应商，应能提供本地化技术服务相关的证明材料。

注：供应商需办理入库，网址为http://cggl.cmie.cn/tcp/index.php。潜在投标人须注册入库成为我方合格供应商方可签订合同，请各供应商自行注册。

# 邀请确认

贵单位收到本投标邀请函后，如果接受邀请，请于2023年07月21日17：30时前于电子平台予以确认。

电子版招标文件请于2023 年 07月25日17:30前电子平台下载。

# 信息的使用

邀标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,邀标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

无论投标人在递交的投标文件中如何表述，在递交投标文件后，投标人均将被认为是有经验的，并且在递交投标文件之前已经取得了可能对投标文件或货物供应及相关服务产生影响或作用的有关风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料和信息，对本合同项下的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了货物到达地环境条件、货物到达地的法律及产品环保要求。

- 补充说明

本项目施工图纸由第三方设计公司负责出图，故相关设计费用将由本次中标方承担。

# 招标人联系方式

招标单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

详细地址：江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园B1栋中机国际

邮    编：210023

联 系 人：陆香              联系电话：18851707684

传    真：025-52310129      电子信箱：187359135@qq.com

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院（章）

2023年07月17日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中机国际华东分院办公楼2023年出新工程 |
| 2 | 建设地点 | 江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园B1栋 |
| 3 | 招标内容 | 五楼东侧装修、一楼母婴室、六楼618会议室 |
| 4 | 招标人 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院 |
| 5 | 投标有效期 | 为 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 6 | 投标文件份数 | 一份正本， 两 份副本，电子文件（U盘）一套。 |
| 7 | 工期 | 施工总工期：60日历天 开工日期：2023年08月11日 竣工日期：2023年10月09日 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家和行业现行施工质量验收标准合格要求。详细以技术文件为准 |
| 9 | 质保期 | 2年 |
| 10 | 投标人资质要求 | 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并有效存续的供应商； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具备建筑装修装饰工程三级及以上资质； 4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 5、2019年以来具有3个及以上的类似项目业绩。 |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间3个日历天前 |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间3个日历天前 |
| 13 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清后24小时内 |
| 14 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改后24小时内 |
| 15 | 开、评标程序 | 招标人内部开评标，不邀请投标人参加，采用综合评标法。 |
| 16 | 投标保证金 | 1、投标保证金：3万元整 2、公司名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院 开户银行：招商银行南京解放路支行 银行账号：125904638810801 |
| 17 | 投标保证金的退还 | 未中标单位，项目定标后投标保证金7日内无息退还；中标单位投标保证金转为履约保证金项目完工后无息退还。 |
| 18 | 投标文件 接收截止时间 | 截止时间: 2023年 08 月 04 日 17：00 时 |
| 19 | 联系方式 | 联系人：陆香 传真：025-52310129 联系电话：18851707684 |
| 20 | 评标方法及标准 | 综合评标法 |

# 招标文件

## 投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

## 本招标文件仅作为本项目招标使用。

## 招标文件申领时间、地点：

# 招标文件的解释

## 招标文件的解释权归招标人。

## 投标人如对招标文件有疑问，可用信函、传真方式向招标单位询问，但信函和传真最迟必须在投标截止日期前3日送达，否则不予解答。

# 招标文件的补充或修改

## 在投标截止日四日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

## 对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

## 为使投标人有足够的时间按补充修改的招标文件准备标书，招标人有权决定推迟投标的截止日期，并将此变更通知所有投标人。

# 投标文件的递交

## 邮寄地址：江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园B1栋中机国际；

## 投标文件在线接收截止时间：2023年08月04日17：00时

## 投标文件的有效期为自投标截止日起_90个日历日。

## 投标人的所有投标费用应由投标人自理。

## 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

# 投标文件的组成及份数

## 投标人编写的投标文件应由以下组成：

## 投标一览表（单独提供）

## 投标书

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权投标委托书；

- 技术规格偏离书；

- 制造厂商授权书 （如有）；

- 详细投标报价表；

- 招标文件要求的其他资料:

a)营业执照、企业资质（复印件加盖企业公章）；

b)通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）；

c)公司近三年业绩及证明文件等；

d)公司诉讼情况声明；

e)公司的设备配置、技术力量等；

- 技术部分

- 施工组织设计：劳动力计划表；主要施工材料计划；计划开、完工日期和施工进度网络图；施工进度保证措施；安全施工措施（安全措施、安全措施费应符合南京市有关文件规定）； 环保方案、雨季施工措施等；与监理（如有）、招标人、家具安装的配合，协调；施工质量的保证措施；

- 项目管理机构配备情况：项目管理机构配备情况表； 项目经理简历表（资质复印件）； 项目技术负责人简历表（资质复印件）； 项目管理机构配备情况辅助说明资料； 近三年有过的同类工程施工经验。

## 投标文件印制应清晰、整洁、统一。

## 招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

# 投标报价

## 工程量根据《工程量清单》及施工图纸计算，实行固定总价方式，但招标人有权按综合单价核减或增加项目，报价包含但不限于所有的材料费、辅材费、人工费、机械费、运输费、甲供材料卸货费、综合管理费、技术措施费、安全防护费、治安管理费、赶工补偿费、水电费、利润、税金以及承做该工程所承担的风险和责任。

## 招标人提供的工程量清单仅作为投标人参考及复核现场工程量作用，投标人根据招标人提供的招标文件、施工范围、图纸自行核算工程量并承担相关风险。在施工范围、图纸、技术要求没有变动的情况下，仅由于工程量变化导致的施工费用增减不作为调价依据，结算时不予调整。

本工程最高控制价为人民币（大写）： 陆拾陆万 元整（小写金额：660000 元）。高于此控制价的不参与下一步评审。

# 投标文件的签署、盖章、密封与标记

## 投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

## 投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

## 投标文件包装上应注明：

### 招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院；

### 投标人名称；

### 注明“投标”和“正本”或“副本”字样。

## 投标文件电子版命名要求：

### 投标书命名：企业名称+投标书；

### 投标报价命名：企业名称+投标报价；

## 投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

# 投标文件的解释

## 为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

## 投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

# 投标文件评审

  - 评审办法：

第一阶段：商务评审

公司邀请专家组成商务评审小组，商务评审小组负责商务符合性评审，商务评审总分5分。

第二阶段：技术评审

公司邀请专家组成技术评审小组，评标小组会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人及以上的单数，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二，技术评审小组负责技术符合性评审，技术评审总分35分。

评分表

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 总分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案评审 |  | 15 |  |
| 1.1 | 五金件配置 | 五金件、配套件配置品牌型号优良计5-3 分，一般计3-1 分，差计1-0分。 | 5 |  |
| 1.2 | 材料选型 | 选用环保材料的比例多计5-3 分，一般计3-1 分，差计1-0分。 | 5 |  |
| 1.3 | 装修工艺 | 工艺可靠， 做工精细计5-3 分，一般计3-1 分，差计1-0 分。 | 5 |  |
| 2 | 质量保证措施 | 保证材料及施工质量、安全、环保等级符合要求，满足或优于要求计3-2 分，一般计2-1 分，不满足计0 分。 | 5 |  |
| 3 | 组织措施 | 材料进货渠道正规可靠，有足够的能力，方案可行，技术指标先进，技术人员配备齐全，技术能力强。方案详细具体计10-6 分，一般计6-2 分，差计2-0 分。 | 8 |  |
| 4 | 售后服务 | 投标方案包含对本项目进行后期维护管理、技术支持及服务，要求措施具体、且切实可行。切实可行计5-3 分，一般计3-2 分， 差计2-0 分。 | 4 |  |
| 5 | 合理化建议 | 装修方案优化、施工组织优化，合理优化工期、装修期间不影响办公等，建议详细可行计5-3 分，一般计3-2 分，差计2-0 分。 | 3 |  |

第二阶段：价格评审

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 总分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 按照标书要求报价内容齐全、报价合理（合理低价但不能低于成本价）、无缺漏项。若有效投标报价单位数大于5（不含5）个的， 去掉一个最高报价和一个最低报价， 以其余所有报价算术平均值的95%为评标基准价进行评审，每低于基准价1%扣0.25 分，高于基准价1%扣0.5 分，扣完为止；若有效投标报价小于等于5 个的，以所有投标报价的算术平均值的95%为基准价进行评审， 计算方法与上相同。( 按插入法计算) | 60 |  |

评标委员会根据以上内容进行综合评审、打分，按其评审得分由高向低的顺序推选中标候选人，根据评标结果出具评标报告，本项目不保证最低价中标。招标人对于未中标的投标人无解释的义务。

  - 评审委员会成员名单在成交结果确定前应当保密。

  - 评审委员会成员和有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，评审活动严格保密。

  - 评审委员会根据招标文件规定的评审标准和方法，对报价文件进行系统的评审和比较。

  - 评审委员会可以书面形式要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

  - 报价金额中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的例外；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 报价人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，评审委员会可以否决其报价。

  - 对招标文件未做出实质性响应，有下列重大偏差之一的报价文件，应作废标处理：

- 报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章；

- 报价文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合招标文件规定的技术要求和标准；

- 报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 报价文件附有招标人不能接收的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他性质要求。

  - 报价人以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的，应作废标处理。

  - 技术标合格，合理低价成交（恶意报价除外）。报价方请谨慎报价、均衡报价，招标方保留按分项授标的权利。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出成交通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日内签订合同。

  - 成交通知书对招标人和中标人具有法律约束力。成交通知书发出后，招标人改变成交结果或者中标人放弃成交的，应当承担法律责任。

# 定标

第一轮报价，在各项资信、技术规格、付款等条件相同的前提下，按综合评分由高向低的顺序推选中标候选人，招标人与中标候选人进行谈判，在谈判后的报价、付款、技术质量、供货等条件均能与招标人达成一致，则将被定为中标人。

确定中标人后，招标人将以书面形式通知中标人。

# 合同授予

      - 中标人凭中标通知书与招标人签订合同。

      - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的报价文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。

      - 付款方式：

第一次付款：合同签订后，工程开工之日起5个工作日内支付合同总价10%作为预付款；

第二次付款：五楼工程完工并验收合格后5个工作日内，支付合同总价的30%；

第三次付款：一楼和六楼工程完工并验收合格后5个工作日内，支付合同总价的20%；

第四次付款：项目竣工验收合格，移交招标人使用，中标人向招标人提供施工质量证明文件、竣工结算报告、竣工图等完整的资料，经招标人确认无误后5个工作日内，支付合同总价的35%；

第五次付款：中标人完成保修期内的保修工作，工程保修期结束后5个工作日内。支付合同总价的5%，付清余款；

以上款项由甲方直接以转账形式支付给乙方；甲方在每次付前，乙方应开具与当次付款金额等额的合法增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付或延迟付款，甲方无责；当付款至合同总金额的95%前时，乙方应按剩余合同金额开具合法增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付或延迟付款且不承担任何违约责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行合同。

      - 质保期限：自工程竣工验收合格之日后2年。

      - 违约责任：供方承担不能按时交货或产品质量不合格造成的一切损失。

      - 其他事项按《中华人民共和国合同法》有关条款。

# 第三章 技术要求及技术规范

1、执行国家规范、标准

1.1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

1.2、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

1.3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

1.4、《建筑室内污染控制规范》（GB50235-2010）

1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

1.6、《自动喷水灭火系统设计规范-2005版》（GB50084-2017）

1.7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）

1.8、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

国家、地方以及有关部门和院设计规范、标准及技术资料。国家最新颁布、执行的与本工程有关的规范、标准等。当新规范与旧规范不一致时，以新规范为准。

2、对装修工程的总体技术要求

2.1 原则上按给定的图纸进行施工。施工单位发现图纸中有不完善的地方应及时向设计单位提出，以便设计单位能够及时完善相应图纸。

2.2 网线不更换，根据新的平面布置，调整线路。部分强电线路重新敷设。网络部分终端模板拆装。电线电缆及弱电网络线均要求穿管敷设，原则上不允许中间接头，如有接头，电线电缆需采用专用接头并浸锌，弱电网络线的接头需采用专用接头。

2.3 本项目需施工方配合网络调试。

2.4 资料室、招待室、独立办公室隔墙均需到顶，涉及的消防改造及验收包括在本次招标范围内。

2.5 资料室的柜体现场加工制作， 加工制作方式以购买标书时踏勘现场为准。

2.6 未尽事宜详见装修施工图纸。

3、材料供应和验收

3.1 工程材料均由投标人采购，所用材料采购前均需送样封存，材料进场时由招标人验收合格后方可使用。

3.2 所有用于本工程的材料，都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与检测报告。进口材料还应提供海关商检部门出具的报关号及商检证明和原产地国家的国家标准。

4、材料性能检测

4.1 中标人必须在材料进场后，施工前按有关规范要求，提交材料的产品合格证明书、性能检测、安全环保报告等全套资料。如果不合格，招标人有权要求投标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由投标人负担，投标报价不得调整。

4.2 投标人应针对所施工的工程提出施工标准和施工技术方案，以及实行全程质量控制的措施。尤其对装修施工常见的影响装修质量和整体效果的问题要体现具体应对措施和方法。

4.3 做好成品半成品的保护，并列出实施保护的有效措施。

4.4竣工验收检查书面文件的内容：

4.4.1设计图纸（含说明书、设计变更技术核定单等）；

4.4.2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等；

4.4.3隐蔽工程验收记录；

4.4.4分部分项工程验收记录；

4.4.5施工记录；

4.4.6特种材料、工件（及附件）的生产许可证；

5、材料要求

| 设备材料名称 | 品牌（按招标品牌，中标后如果更换品牌，需要甲方院长办公会同意） | 规格 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 多乐士 |  |  |
| 灯 | 欧普 |  |  |
| 电线电缆 | 远东 |  |  |
| 开关、插座 | 施耐德 |  |  |
| 水龙头 | 九牧 |  |  |
| 木板 | 康辉 |  |  |
| 木门 | 康辉 |  |  |

6、施工前，需到园区物业办理入园施工许可，遵守园区物业施工管理规定，不得扰民、不得污染环境、装修垃圾不得随处乱放等规定，因中标人不遵守园区物业管理规定造成的损失由中标人负责。

# 第四章 图纸（另附）

# 第五章 工程量清单（另附）

# 第六章 投标书格式

正本/副本

中机国际华东分院办公楼2023年出新工程

投标文件

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

报价人：（盖报价人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年   月   日

# 投标一览表（单独密封）

投标人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | （大写）人民币 （小写）￥： |
| 施工工期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：                     （盖公章）

日期：        年     月     日

# 投标函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

- 我方已仔细研究了中机国际华东分院办公楼2023年出新工程招标文件的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

- 根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份及下述文件正本一份、副本两份：

投标函

详细投标报价表

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

技术规格偏离书

营业执照（复印件）税务登记证书的复印件

通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件

公司近三年业绩及证明文件等

公司诉讼情况声明

公司的设备配置、技术力量等

- 在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺在90天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

- （其他补充说明）

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

# 投标报价表

| 表-01 工程项目投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 中机国际华东分院办公楼2023年出新工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安装工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  | 表-01 |

报价单位盖章：

法定代表人或委托代理人签字：

| 表-02 单位工程投标报价汇总表 工程名称： 标段： 第 1 页 共 1 页 序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元) 1 分部分项工程 1.1 人工费 1.2 材料费 1.3 施工机具使用费 1.4 企业管理费 1.5 利润 2 措施项目 2.1 单价措施项目费 2.2 总价措施项目费 2.2.1 其中：安全文明施工措施费 3 其他项目 － 3.1 其中：暂列金额 － 3.2 其中：专业工程暂估价 | － 3.3 其中：计日工 － 3.4 其中：总承包服务费 － 4 规费 － 5 税金 － 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 表-03 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- | --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—2 |

| 表-04 综合单价分析表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 | - |  | - |  |
|  |  | 表-06 |

| 表-05 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称： | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表—03 |
| 表-06 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 一 | 其他项目 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—05 |

| 表-07 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  |
| 合 计 |  |
|  |  | 表—06 |

| 表-08 人材机汇总表 |
| --- |
| 工程名称： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 地方码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表07

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法定代表人的身份证复印件

# 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中机国际华东分院办公楼2023年出新工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

附：被授权人的身份证复印件

# 技术规格偏离表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 设备材料名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投设备材料技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染及其他地上地下设施的保护加固措施等，本项目为一个办公区域改造施工项目，在装修的同时，力求保证甲方人员正常办公不受影响。

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  项目管理机构

附表六  主要人员简历表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附表六：主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

# 第七章  合同条款

（注：本合同主要条款为参考，合同内容中标后双方协商）

中机国际华东分院办公楼2023年

出新工程合同

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

乙方：

签订地点：江苏省南京市

签订日期：   年   月  日

第一部分　　协议书

甲方（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司华东分院

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中机国际华东分院办公楼2023年出新工程

工程地点： 江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园B1栋中机国际

二、工程承包范围及内容：

承包方式：包工包料

承包范围：五楼东侧办公区、一楼母婴室及618会议室装修工程，详见合同附件（工程量清单）

三、合同工期：

开工日期：  2020年 08 月11日

竣工日期：  2020 年 10 月09日

合同总工期日历天数  60  天

合同签订后，甲方以书面形式向乙方发出开工通知，乙方在收到甲方书面开工通知的2个工作日内，与甲方核实工程总体进度和现场的施工准备情况后，甲乙双方代表共同在开工通知上书面确认经双方认可的最终开工日期。

四、质量标准

工程质量标准：100%合格，符合国家统一质量验收标准。

五、合同价款

合同总价金额人民币含税价（大写）：         （小写：   ） 税率9%。

工程量根据《工程量清单》及施工图纸计算，实行固定总价方式，报价包含但不限于所有的材料费、辅材费、人工费、机械费、运输费、甲供材料卸货费、综合管理费、技术措施费、安全防护费、治安管理费、赶工补偿费、水电费、利润、税金以及承做该工程所承担的风险和责任。

招标人提供的工程量清单仅作为投标人参考及复核现场工程量作用，投标人根据招标人提供的招标文件、施工范围、图纸自行核算工程量并承担相关风险。在施工范围、图纸、技术要求没有变动的情况下，仅由于工程量变化导致的施工费用增减不作为调价依据，结算时不予调整。

合同价款可根据双方的约定而调整，双方约定合同价款的其他调整因素包括以下：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）合同价格形式：固定总价合同；

（3）合同最终结算价，经甲乙双方共同认可；如有争议，甲方按照经甲、乙双方共同认可的第三方工程造价咨询公司的审核结果确定。甲方有权按照专门聘请的有资质的第三方工程造价咨询公司的结算审核结果确定最终合同价。

乙方应当在上述情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

六、付款方式

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程开工后，工程款分五次支付：

第一次付款：合同签订后，工程开工之日起5个工作日内支付合同总价10%作为预付款；

第二次付款：五楼工程完工并验收合格后5个工作日内，支付合同总价的30%；

第三次付款：一楼和六楼工程完工并验收合格后5个工作日内，支付合同总价的20%；

第四次付款：项目竣工验收合格，移交招标人使用，中标人向招标人提供施工质量证明文件、竣工结算报告、竣工图等完整的资料，经招标人确认无误后5个工作日内，支付合同总价的35%；

第五次付款：中标人完成保修期内的保修工作，工程保修期结束后5个工作日内。支付合同总价的5%，付清余款；

以上款项由甲方直接以转账形式支付给乙方；甲方在每次付前，乙方应开具与当次付款金额等额的合法增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付或延迟付款，甲方无责；当付款至合同总金额的95%前时，乙方应按剩余合同金额开具合法增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付或延迟付款且不承担任何违约责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行合同。

本合同中双方约定的调整的合同价款及工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

甲方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、此合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

十二、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方签字、盖章后生效

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

住所：                               住所：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                            邮政编码：

签订时间：   年  月  日          签订时间：  年  月  日

第二部分　　合同条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语应具有本条所赋予的定义：

1.1合同条款： 是甲方与乙方根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要，结合本工程实际，经协商达成一致意见的条款。
 　　1.2甲方： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3乙方： 指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　 1.4项目经理：指乙方在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　 1.5设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
　　 1.6监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
　 　1.7工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
　　 1.8工程：指甲方乙方在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9合同价款：指甲方乙方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

1.12工期：指甲方乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13开工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。

1.14竣工日期：指甲方乙方在协议书约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　 1.16施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

２、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。本合同条款约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书及合同条款

（2）标准、规范及有关技术文件

（3）图纸

（4）工程量清单

（5）工程报价单或预算书

合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由甲方乙方协商解决。

３、适用法律、标准及规范

3.1适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规有：

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国建筑法》

3.2适用标准、规范

双方约定适用标准、规范的名称：

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《建筑室内污染控制规范》（GB50235-2010）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《自动喷水灭火系统设计规范-2005版》（GB50084-2017）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

其他国家、地方和行业先行的有关技术规范、规程及要求国家最新颁布、执行的与本工程有关的规范、标准等。当新规范与旧规范不一致时，以新规范为准。

４、图纸

4.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：

乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

4.2乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

4.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸， 供甲方及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

５、甲方

5.1甲方派驻的甲方代表

姓名： ____________职务：_    __

职权：

甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称甲方，双方职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。

5.2合同履行中，乙方对甲方的处理有异议时，按本合同条款第30条关于争议的约定处理。

5.3本合同中甲方专指甲方派驻施工场地履行合同的代表，甲方的职权：        。

６、甲方的委派和指令

6.1甲方可委派甲方代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，负责监理的甲方还应将委派和撤回通知甲方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

甲方代表在甲方授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与甲方发出的函件具有同等效力。乙方对甲方代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交甲方，甲方应进行确认。甲方代表发出指令有失误时，甲方应进行纠正。

除甲方代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

6.2甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

７、项目经理

7.1项目经理姓名：       _职务：项目经理_

7.2乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方关提交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。

7.4乙方如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

８、甲方工作

8.1甲方按合同条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同条款约定地点，保证施工期间的需要；时间、地点和供应要求。

（2）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

（3）组织甲方和乙方进行图纸会审和设计交底。

（4）甲方向乙方提供施工办公场地和材料设备储存场地。。

（5）向乙方提供施工场地及良好的施工环境，并承担与有关部门协调的工作。

（6）甲方承担并协调与装修或相关联施工单位的工作。

（7）甲方有责任指派专人配合乙方的工作，为乙方提供必要的便利条件。

（8）甲方监督第三方施工单位在施工过程中进行成品保护。

8.2甲方未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

９、乙方工作

9.1乙方按合同条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）装修工程开始前，需要报所在园区物业备案批准。此工作乙方应提供满足条件的资质和材料，协助甲方办理。

（2）乙方严格按合同附件进行设备及材料采购。

（3）乙方负责在规定的时间内完成安装和调试。

（4）乙方按合同约定提供技术资料。

（5）乙方遵守现场管理规定，服从甲方或监理单位的管理。

（6）乙方在指定的楼层和房间进行施工，不到无关的地方活动。

（7）乙方施工完毕后及时清理现场。

（8）乙方按时参加现场工程例会，提供工程进度说明，并按所列的工程进度按时进行施工。

（9）乙方在施工中遇到任何问题，应及时与甲方取得联系，请甲方协助安排解决。

（10）为保证甲方人员办公，乙方在正常上班期间（上午9:00~下午17:30））施工时不得使用噪音大、振动大、粉尘大的设备，违者予以警告处理，情节严重者责令停工整改或终止合同。

9.2乙方未能履行9.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

三、施工工期

１０、开工及延期开工

因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

１１、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

１２、工期延误

12.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方未能按合同条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）非乙方原因的报验、签证不及时而影响下一道工序施工，乙方应提前8小时通知甲方；

（7）因相关专业未能达到接口、调试要求而影响进度，工期相应顺延，直至相关专业完工；

（8）人力不可抗拒的因素而延误工期（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）；

12.2乙方在12.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

１３、工程竣工

13.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

13.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

13.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

１４、工程质量

14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

１５、检查和返工

15.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

15.3甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

15.4因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

１６、隐蔽工程和中间验收

16.1工程具备隐蔽条件或达到合同条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

16.2甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

16.3经甲方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

１７、工程调试验收

17.1双方约定：工程调试验收的内容应与乙方承包的安装范围相一致。

17.2设备安装工程具备调试开通条件，乙方组织系统验收，并在验收前三天以书面形式通知甲方。乙方准备验收报告记录，甲方根据乙方要求为工程验收提供必要条件。验收合格，甲方在验收报告记录上签字。

17.3甲方不能按时参加验收，须在开始验收前一天内以书面形式向乙方提出延期要求，不参加验收，应承认验收报告记录。

五、安全文明施工

１８、安全文明施工与检查

18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全管理及安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。

18.2为加强本工程施工安全管理，保障所有从业人员的人身安全和施工安全，减少和杜绝各类事故的发生，实现本工程安全管理目标。

18.2.1凡进入施工现场（包括便道）的作业人员必须按作业工种的需要穿（佩）戴齐劳动保护用品（具），违者按下列规定实施处罚：进入工地不戴安全帽罚30元/人次；高处作业不系安全带罚50元/人次；电工、焊工不按规定穿戴防护用品（具）罚20元/人次；特种作业人员无证上岗，罚100元/人次等等；

18.2.2施工单位的现场管理要有序、整洁，有下列违规者按规定予以处罚：现场未按规定设置明显有效分隔设施，危及施工及行人安全，罚200元/次；施工周边保洁差，有积水，尘土严重飞扬，罚100元/次；现场材料堆放不整齐，无标识，罚50～200元/次。施工场地、住地有闲杂人员、未经同意进入的外来人员，罚50元等等；

18.2.3外协队伍对临时用电、机具管理存在下述问题者，按规定予以处罚：使用非标配电箱，配电箱及线路管理、保护不规范，罚50～200元/次。电线路零乱、不符合规范要求，配电箱无盖，用铁丝、铜丝作保险丝，罚50—200元等等；

18.2.4防火防爆：各施工现场配备有效灭火器，未按规定配备或无效者罚50元/次；电线裸露未加装线槽板或PVC管，罚 100元/处。在防火区域内吸烟、使用明火等违章行为被园区及地方政府罚款，由违章者及其施工队承担责任并罚款1000元/次。

19、安全防护

乙方在高空作业、动力设备、电力电缆、易燃易爆、高空临边等区域施工时，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

20、事故处理

20.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

20.2甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、材料设备供应

21、乙方采购材料设备

乙方负责采购材料设备的，应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。

七、工程变更

22、工程设计变更

22.1施工中甲方需对原工程设计变更，应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担。

２３、其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

２４、确定变更价款

24.1乙方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。乙方在双方确定变更后14天内不向甲方提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

24.2甲方应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，甲方无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

24.3甲方不同意乙方提出的变更价款，按本通用条款第30条关于争议的约定处理。

24.4甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

24.5因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

八、竣工验收与结算

２５、竣工验收

25.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工资料及竣工验收报告。

25.2甲方收到竣工验收报告后组织进行验收，并在验收后3天内给予认可。

25.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后3天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

25.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

25.5甲方收到乙方竣工验收报告后7天内不组织验收，从第3天后承担工程保管及一切意外责任。

25.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款办理。

25.7因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

25.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

２６、竣工结算

26.1工程竣工验收报告经甲方认可后30天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

26.2甲方收到竣工结算报告及结算资料后5个工作日内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第6天起按乙方同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

26.3甲方收到竣工结算报告及结算资料后5个工作日内不支付工程竣工结算价款，乙方可以催告甲方支付结算价款。甲方在收到竣工结算报告及结算资料后30天内仍不支付的，乙方可以与甲方协议将该工程折价，也可以由乙方申请人民法院将该工程依法拍卖，乙方就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

26.4甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第30条关于争议的约定处理。

２７、质量保修

27.1质量保修期从工程实际竣工之日算起，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（1）有防水要求的卫生间、房间和外墙、厨房的为5年；

（2）电气管线、上下管线安装工程为2年；

（3）其它约定：供热暖为2个周期。

27.2质量保修责任：

（1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日48小时内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费从质保金内扣除；

（2）发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等）。承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担；

九、违约、索赔和争议

２８、违约

28.1 甲方违约。当发生下列情况时：

（1）本合同条款提到的甲方不按时支付工程预付款；

（2）本合同条款提到的甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本合同条款提到的甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方约定甲方赔偿乙方损失的计算方法及甲方应当支付违约金的数额或计算方法为： 按违约金额每日万分之五的比例计算逾期付款违约金，最高为合同总价5%。

28.2乙方违约。当发生下列情况时：

（1）本合同条款提到的因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延后的工期竣工；

（2）本合同条款提到的因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3） 施工期间因乙方违反园区及政府部门噪音扰民、环境保护等管理规定的，乙方承担园区及政府部门相应处罚外，还应按本合同违约责任赔偿甲方，违约日期自处罚开始至整改合格结束，由此导致的停工有乙方负责，工期不顺延；

（4）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约甲方造成的损失。双方约定乙方赔偿甲方损失的计算方法及乙方应当支付违约金的数额可计算方法为： 按每日结算总价格的万分之五的比例计算逾期付款违约金，最高为合同总价5%。

28.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

２９、索赔

29.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

29.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后7天内，向甲方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后7天内，向甲方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于7天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后7天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

３０、争议

30.1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以约定用以下方式解决争议：

向有管辖权的人民法院起诉。

30.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

十、其他

３１、不可抗力

31.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

31.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后2天内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

31.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

31.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

３２、合同解除

32.1甲方乙方协商一致，可以解除合同。

32.2发生本合同条款，停止施工超过30天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

32.3有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

32.4一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款关于争议的约定处理。

32.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

32.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

３３、合同生效与终止

33.1本合同双方签字盖章后生效。

33.2甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

33.3合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

３４、合同份数

本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方肆份，乙方贰份分别保存。

３５、补充条款

双方在合同履行过程中发生纠纷，协商解决，协商不成，可在起诉方所在地人民法院审理裁决。