郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

设备及材料采购

询比文件

采购人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二五年十二月

1  采购条件

本采购项目郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目，建设资金已落实，采购人为中机国际工程设计研究院有限责任公。项目进度已具备相关采购条件，现对该项目的设备及材料采购进行询比。

由采购人与成交人签订合同。

2  项目概况与采购范围

2.1  项目概况

建设地点：郴州高新区柿竹园村首家组；

项目基本情况：1、底泥、固废、危废处置工程:采用水泥窑协同处置遗留底泥固废、危废。2、拆除废弃构筑物工程:拆除废弃构筑物将废弃构筑物清洗后回填至项目清挖废渣后形成的基坑3、废水处理工程:采用一体化废水处理设备处理场内遗留废水、构筑物清洗废水及施工废水处理后用于生产用水或绿化用水。4、生态恢复工程:对废渣堆积区原址及拆除后的厂房区域等进行生态恢复。（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备资质判断有关的指标进行指标勾选）。

2.2  采购范围

本采购项目的主要工作内容为本项目设备及材料，包括(但不限于)：

（1）废水处理工程设备废水收集池、挖基坑土方、余土外弃、混凝土垫层、压实黏土防渗层、高密度聚乙烯(HDPE)膜。

（2）基坑支护设备：钢板桩（拉森钢板桩）、吊桩、打桩、校正、拔桩，清场，整堆。

（3）生态修复工程：山机砂、水、无纺土工布、外购种植土、外购植草(灌木)籽。

（4）其他零星物资采购：高压水枪、软管，铁钉、铁丝等。

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 钻杆接头 | 个 | 1 |
| 合金刀片 | kg | 0.12 |
| 铁钉 | kg | 5.125 |
| 镀锌铁丝Φ3.5 | kg | 6.396 |
| 普通硅酸盐水泥（P・O）42.5级 | kg | 10621.663 |
| 山机砂 | m³ | 3.615 |
| 山机砂 | m³ | 13.662 |
| 山机砂 | m³ | 18.674 |
| 碎石5mm-80mm | m³ | 0.354 |
| 黏土 | m³ | 83.374 |
| MU10 砖 | 千块 | 31.622 |
| 脱模剂 | kg | 8.2 |
| 杉木锯材 | m³ | 0.115 |
| 嵌缝膏 | kg | 8.2 |
| 土工布200g/m² | m² | 1.35 |
| 无纺土工布 | m² | 4744.614 |
| 高密度聚乙烯土工膜δ1.0mm | m² | 114.405 |
| HDPE壁管De160 | m | 15.9 |
| 岩芯管 | m | 2.4 |
| 黑麦草和狗牙根 | kg | 112.968 |
| 水 | t | 731.522 |
| 模板竹胶合板15mm双面覆膜 | m² | 28.7 |
| 支撑钢管及扣件 | kg | 35.35 |
| 拉森钢板桩 | kg | 755.1 |
| 钻杆 | 根 | 0.6 |
| 商品混凝土（细石）C15 | m³ | 42.447 |
| 商品混凝土（砾石）C20 | m³ | 0.671 |
| 商品混凝土（砾石）C25 | m³ | 0.099 |
| 其他材料费用 | 项 | 1 |

3  计划工期

本采购项目工程计划工期共计100天，计划开工日期2025年10月17日，计划完工日期2026年2月28日。（具体时间以合同签订之日起生效，至项目竣工验收完成为止）。

4  报价人资格要求

供应商须具备独立的法人资格，在有效的营业执照期间，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1、需提供法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。

2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书。

5  报价文件的递交

询比响应文件递交的截止时间：2025年12月10日9：30。

6  工程款支付

工程开工前，甲方支付乙方总金额的10%作为预付款。

工程进度达到50%时，甲方支付乙方总金额的30%。工程竣工验收合格后拨付至预算总价70%的工程款；工程结算审计完成后30日内拨付至审定价款97%的工程款，余款3%为质保金，质保金待缺陷责任期满后不计息支付。