异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包 项目

1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质专业外运

招 标 文 件

招标编号:

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

招标日期： 2023 年 10 月 8 日

目    录

第一章 投标邀请书	2

第二章 投标人须知前附表及投标须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、总则	7

三、投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	10

五、 开标、评标、定标	11

六、 合同的授予	13

第三章 投标文件附表及格式	15

第四章 合同主要条款	25

# 投标邀请书

1.招标条件

本招标项目 异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包 （项目名称），招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司，招标人已与项目业主 异龙湖管理局  签订总承包合同。本招标资金来源为 财政资金 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加  1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运分包 竞标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：   异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包  ；

2.2 建设地点：   云南省红河哈尼族彝族自治州   ；

2.3 本次招标范围：异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包。

2.4 工作内容：1#、2#、4#、7#、8#水系已堆放至岸边草渣及腐殖质装船，船运至临时码头、卸船、装车、车运至指定堆土场，运至堆场后平整场地，此过程中所有机械设备及人工均有投标人自行承担。

2.5 工期要求： 300  天；

2.6质量要求：  符合国家现行有关施工质量验收规范标准；

2.7 安全生产要求：遵守国家及地方安全生产要求。严格按安全管理条例及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失及责任由承包人承担。并执行通用条款及中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》以及本项目的相关管理规定和办法。

2.8其它要求：卸土点由投标方自行负责，运距、手续办理、消纳由投标人综合考虑不单独计费，应符合当地政策要求，招标方协助配合。

3.1 企业要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：近三年财务审计报告，无税收违法情形。

3.3 资质要求： 劳务分包资质或市政公用工程资质 。

3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼；近三年内未发生过重大施工安全事故或施工质量事故的；近三年内未有拖欠农民工工资情况。

3.5注册资金：不低于500万元

3.7 其它：/

4.招标文件的获取

符合要求的合格招标人可于 2023年10月8日10:00时至2023年10月13日10:00时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间为 2023年10 月24日10:00时，地点为：湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司（中设广场B栋23楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 电子版投标文件应于 2023年10月24日10：00时（北京时间）前在中机国际电子采购交易平台（http://ep.cmie.cn/）进行正式投标报价操作，填写相关信息、上传投标文件扫描件。开标时间到后，进入本平台“开标现场”进行线上答疑。

6.联系地址

联系地址：湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程公司工程部。

联系人：王莹莹               电话：0731-85383398

手机：13984625851            传真：0731-85383394

邮政编码：410007

# 投标人须知前附表及投标须知

## 一、投标人须知前附表

| 项 目 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 1．工程概况 |  |
| 1.1工程名称 | 异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包 |
| 1.2建设地点 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
| 1.3资金来源 | 财政资金 |
| 2．招标内容 |  |
| 2.1招标范围 | 异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包。 |
| 2.2承包方式 | 专业分包 |
| 2.3工期要求 | 300天 |
| 2.4质量标准 | 合格 |
| 3．投标人资质 | ①企业要求：投标人必须是具有独立法人资格； ②财务要求：近三年财务审计报告,无税收违法情形； ③资质要求： 劳务分包资质或市政公用工程资质 ； ④信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼；近三年内未发生过重大施工安全事故或施工质量事故的；近三年内未有拖欠农民工工资情况。 ⑤是否接受联合体投标：☑不接受 □接受 |
| 4.最高投标限价 | 暂定总价为13832500元，最低下浮率15%。 |
| 5．招标日程安排 |  |
| 5.1领取招标文件 | 2023 年10月8日～2023 年10月13日10:00前在招标人中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司办公室领取。 或2023年10月8日至2023年10月13日10:00时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料。 |
| 5.2投标人递交书面质疑 | 2023年10月24日10:00前 |
| 5.3领取书面答疑书或补遗书 | 2023年10月24日10:00前 |
| 5.4招标人联系人员及电话 | 王莹莹，13984625851 |
| 6.投标要求 |  |
| 6.1 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6.2 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起） |
| 6.3 暂估总价 | 本工程暂定总价为13832500元 |
| 6.4 投标文件份数 | 一式2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。 |
| 6.5 投标文件提交地点及截止时间 | 投标文件应于2023年10月24日10：00时前（北京时间）递交到湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司（中设广场B栋23楼）。 并应于 2023年10 月24日10：00时前（北京时间）上传扫描件至中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn/。 |
| 评标方法及标准 | 经评审的最低投标价法。 |
| 8．费用 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 |
| 9.是否缴纳投标保证金 | 否 |

## 二、总则

1. 招标文件

1.1.投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

1.2.本招标文件仅作为本项目招标使用。

1.3.招标文件申领时间、地点：投标人需要纸质招标文件，请于 2023年10月8日至2023年10月13日10:00时前携带单位介绍信到中机国际工程设计研究院有限责任公司 工程公司（中设广场B栋23楼）  领取或于2023年10月13日10:00时前登录中机国际电子采购平台下载（http://ep.cmie.cn/）并确认报名。

2.招标文件的解释

2.1.招标文件的解释权归招标人。

2.2.投标人如对招标文件有疑问，可用信函、传真方式向招标单位询问。

3.  招标文件的补充或修改

3.1.在投标截止日十二日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

3.2.对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

3.3.为使投标人有足够的时间按补充修改的招标文件准备标书，招标人有权决定推迟投标的截止日期，并将此变更通知所有投标人。

4.投标文件的递交

4.1.投标地点：中机国际工程设计研究院有限责任公司（湖南省长沙市韶山中路18号）；投标截止时间：2023年10月24日10:00时（北京时间）。

4.2.投标文件的有效期为自投标截止日起 60 个日历日。

4.3.投标人的所有投标费用应由投标人自理。

4.4.一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

## 三、投标文件的编制

5.投标文件的组成

5.1.投标文件应包括单独密封的《投标一览表》、商务技术文件两部分组成。商务技术文件装订，要求一份正本，一份副本。

5.2.单独密封的《投标一览表》；

5.3.商务技术文件标包括但不限于下列内容：

（1）、投标书；

（2）、详细投标报价表；

（3）、投标函、投标函附录；

（4）、法定代表人身份证明；

（5）、法定代表人授权委托书；

（6）、资格、资信证明文件：

a）营业执照复印件（复印件加盖企业公章）；

b）企业资质证书及安全生产许可证复印件（复印件加盖企业公章）；

c）公司业绩及证明文件等；

d）投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图、公司诉讼情况声明；

e）完税证明（近一年）；

f）近三年财务审计报告；

g）无拖欠农民工工资说明；

（6）、项目管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。

5.4投标文件印制应清晰、整洁、统一。

5.5招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

6.工程计价

6.1计价原则：

本工程暂定总价为13832500元（暂列清单见下表），采用总价下浮原则，最终结算单价及工程量，以招标人与发包人对本招标范围内投标人完成的工作内容最终审定的税后结算价为基数下浮     %并扣除应扣款项后作为本合同的结算价款，含9%增值税。【即招标人与发包人结算金额值为R，投标人结算金额为R*（1-下浮比例）】，投标人向招标人提供9%增值税专用发票【即提供R*（1-下浮比例）等金额的增值税发票】。

工程量清单计算表

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 暂估工程量 | 暂列单价 （元） | 暂估总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 草渣及腐殖质外运 | m³ | 250000 | 55.33 | 13832500 |  |
| 合计： | 13832500 |  |
| 该工程量及单价为暂估单价，含9%增值税，实际结算方式见以上条款 |

7.标前会（答疑会）

7.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知前附表第5项的规定办理。投标人应按照本须知前附表第5项有关时间以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按照本须知前附表第5项的有关时间安排以书面形式向所有投标人作出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第2款、3款规定执行。

7.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

8.投标文件的格式

8.1投标单位按本须知第三条招标文件的编制的规定，编制投标文件一份“正本”和一份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

## 投标文件的递交

9.投标文件的签署、盖章、密封与标记

9.1.投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，正、副本均应由企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

9.2.投标人应将投标文件包装密封（投标一览表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

9.3.投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：

投标人的地址：

投标文件在2023年10月24日10时00分（北京时间）前不得开启。

10.4.投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

10.5.投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

10.投标文件的解释

10.1.为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

10.2.投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

## 开标、评标、定标

11.开标

11.1招标人在本章5.1款规定的提交投标文件地点与投标截止时间到达时公开开标。

11.2所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标。

11.3开标时间、地点：2023年10月24日 10：00 时（北京时间），中机国际工程设计研究院有限责任公司。

12.资格审查

13.评标与定标

13.1.评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“经评审的最低投标价法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

13.2.评标委员会由招标人以及有关技术、经济、管理等方面的专家组成。

13.3.投标文件将按下述标准修正：

（1）文字与图表不符时，以文字为准；

（2）单价与总价不符时，以单价为准；

（3）大写与小写不符时，以大写为准；

（4）正本与副本不符时，以正本为准；

13.4.本评标办法采用“经评审的最低投标价法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。经评审的最低投标价单位为中标人（即报价最低的单位为中标人），报价高于投标上限价的报价为无效报价。

13.5.评审报价内容

13.5.1依据招标控制价情况确定有效报价，将有效报价由低至高排出名次。

12.5.2查看报价内容是否完整、是否有附加条件、报价组成中单价是否有明显过高与过低现象；查看相关承诺事项是否完全响应标书要求，如有不响应现象，应作相应记录。

13.5.3 招议标采购的评标与中标执行以下基本原则；

（1）、原则上应实行“经评审的最低价法”评标原则。

（2）、参与投标入围的专业分包方数量需遵循2X+1原则，多标段招标项目按标段数量同样适用。

13.5.4 询标问话应一视同仁，不能有诱导性的语言。

13.5.5 投标文件有下列情形之一，由评标委员会审核后按废标处理：

（1）、投标报价（总价）高于招标控制价（总价）的（经重新核算后认定招标控制价测算严重不合理的除外）；

（2）、投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；

（3）、投标文件有明显串标围标行为的；

（4）、未响应招标文件中规定的其它实质性要求的。

13.5.6 评标委员会完成开标、评标后，编制定标报告（包括投标队伍情况，开询标报价排名及淘汰情况，中标候选人推荐理由），经招标人审批同意后确定中标单位，并发放中标通知书。未接受最低价供方的，必须作出书面说明。

## 合同的授予

13.合同的授予和拒绝

13.1招标人将把合同授予综合比较最优的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

13.2投标人应该理解，招标人有权将合同授予任何一位投标人，也有权拒绝任何投标人，且并不需要就任何原因向投标人作出解释。

14.中标通知书

14.1招标人在评审委员会提出书面报告7个工作日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束21个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

14.2“中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

14.3对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

15.合同协议书的签订

15.1 招标人与中标人将在中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件、中标人的投标文件、招标人与业主签订的工程总承包合同签订分包合同。

15.2中标人如不按本须知第15.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 投标文件附表及格式

异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包 项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质专业外运

投 标 文 件

（商务技术文件）

投    标    人：             （盖单位公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：  	        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

投标书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

经研究贵公司异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款、招标清单和施工图纸之后，我司愿按照上述要求，以费用下浮计费方式承接该工程的施工和竣工后的保修，报价详细清单后附：

（一）投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 综合报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包工程 | 本工程暂定总价为13832500元，采用总价下浮原则，最终结算单价及工程量，以招标人与发包人对本招标范围内投标人完成的工作内容最终审定的税后结算价为基数下浮 %并扣除应扣款项后作为本合同的结算价款，含9%增值税。【即招标人与发包人结算金额值为R，投标人结算金额为R*（1-下浮比例）】，投标人向招标人提供9%增值税专用发票【即提供R*（1-下浮比例）等金额的增值税发票】。 | 纳税人身份： 一般纳税人 |
| 含税总计： ，其中包含9%税金。 |

备注：

1、该工程量及单价为暂估单价，含9%增值税，实际结算方式见以上条款；

（二）详细投标报价表

异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目

工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 综合报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包工程 | 本工程暂定总价为13832500元，采用总价下浮原则，最终结算单价及工程量，以招标人与发包人对本招标范围内投标人完成的工作内容最终审定的税后结算价为基数下浮 %并扣除应扣款项后作为本合同的结算价款，含9%增值税。【即招标人与发包人结算金额值为R，投标人结算金额为R*（1-下浮比例）】，投标人向招标人提供9%增值税专用发票【即提供R*（1-下浮比例）等金额的增值税发票】。 | 纳税人身份： 一般纳税人 |
| 含税总计： 元，其中包含人工、机械、安全文明、措施、成品保护、规费、管理费、利润等全部费用。含9%增值税。 |

注：

1.  如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。

2.  实际施工内容包括但不限于上述控制价清单内容。

投标人:                          (盖章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

日期：    年   月   日

（三）投标一览表

投标人名称：

| 序号 | 工程项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 （已包含价格优惠） | 大写： 小写： |
| 2 | 工期（天日历日） |  |
| 3 | 质量保修承诺 |  |
| 4 | 售后服务 |  |
| 5 | 备注 |  |

注：1、此表用信封单独密封提交。

2、《投标一览表》中的投标总价应为最终目的地交货价（出厂价＋运输费+采保费+装卸费+土建施工、安装施工、易损件费+备品备件费+专用工具费+培训和技术服务费（含设计费）+税金+安装及调试费+管理费+利润+资料费+其他相关费用等完成本招标项目系统竣工使用的所有费用），进口件还应包括与进口有关的一切费用。

3、此表的投标总价应与《详细投标报价表》总计金额之和相等。

4、如出现计算错误导致投标总价与《详细投标报价表》的总计金额之和不一致，将以《详细投标报价表》中的单价（或单项报价）为准，汇总计算并修改投标总价。

投标人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日

（四）投标函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我方已仔细研究了贵公司异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目 1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运专业分包工程的招标文件（招标文件编号：     ）、合同条款和施工图纸之后，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求，以 费用下浮 计费方式按总价××元（大写：人民币×××元整）承接该工程的施工和竣工后的保修，报价详细清单后附。

1.根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务文件和技术文件正本各一份、副本各一份：

2.在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

3.如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

- 一旦我方中标并正式签定合同后，保证在接到贵方开工通知后按贵方要求的时间开始该工程施工，在×××日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收。

- （其他补充说明）

投 标 人：                   （盖章）

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

联系电话：___________________________________

日期：      年      月      日

（五）投标函附录

| 序号 | 项目 | 投标人承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |
| 2 | 延期竣工赔偿标准 |  |
| 3 | 质量保修金金额 |  |
| 4 | 质量保修期 |  |
| 5 | 节点工期 |  |
| 6 | 竣工时间 |  |
| 7 | 质量标准 |  |
| 8 | 安全标准 |  |
| 9 | 文明施工标准 |  |
| 10 | 劳务公司内部结算劳务工资支付 |  |
| 11 | 违约承诺 |  |
| 12 | 付款比例 |  |
| 13 | 税金 | （要求附投标人税务身份信息，是否能提供增值税专用发票，税率多少） |
| 14 | 其他 |  |

投标人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

投标日期：

（六）法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：      性    别：     年    龄：     职    务：

系              的法定代表人。为                  项目         招标签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

（七）法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：

职         务：                    职      务:

身份证号码：

投标人：（盖章）

授权委托日期：     年  月   日

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

（八）资格、资信证明文件

1、营业执照复印件（加盖企业公章）；

2、企业资质证书及安全生产许可证复印件（加盖企业公章）；

3、公司业绩及证明文件等；

4、投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；

5、公司诉讼情况声明；

6、完税证明（近一年）；

7、近三年财务审计报告（加盖公章）；

8、无拖欠农民工工资说明；

9、项目管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）；

10、其他：

# 合同主要条款

1.分包工程概况

1.1 项目名称：    异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包  ；

1.2 建设地点：   云南省红河哈尼族彝族自治州      ；

1.3 工程承包范围：异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运；

1.4 工期要求： 180  天，开工时间以需方通知为准。

1.5 质量要求：  符合国家现行有关施工质量验收规范标准；

2.合同价格形式

2.1分包合同价格形式：本工程暂定总价为1383万元，采用总价下浮原则，最终结算单价及工程量，以招标人与发包人对本招标范围内投标人完成的工作内容最终审定的税后结算价为基数下浮     %并扣除应扣款项后作为本合同的结算价款，含9%增值税。【即招标人与发包人结算金额值为R，投标人结算金额为R*（1-下浮比例）】，投标人向招标人提供9%增值税专用发票【即提供R*（1-下浮比例）等金额的增值税发票】。

2.2分包人根据工程进度需要，选择租赁施工机械型号和租赁方式，提前3天书面通知承包人。

①、承包人认为分包人考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，在施工中无论出现何种问题，综合单价不做任何调整。各分项工程综合单价包含为完成该工程发生的劳务、材料、设备、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施（发包人只提供一次安全防护的安拆，其他由承包人自行承担）、利润、缺陷修复、人员、设备进退场、合同履约过程中突发情况的处理等本合同一切明示或暗示的风险、责任和义务等及其它一切费用，合同外增加的工作内容以签证或补充协议的形式确定。

②、分包人人员工资、补助及食宿费：

1）、分包人操作人员工资由分包人负责，补助由分包人负责。

2）、分包人人员食宿及费用由分包人负责并支付费用。

③、分包人提供9%增值税专用发票，税费包含在单价中。

④、供方无权向需方要求本合同价以外的任何额外款项。

⑤、工程量为暂定工程量，结算时据实结算。

3.工程进度款支付

3.1工程进度款付款周期与方式

3.1.1每月15至20日办理过程结算，编制整理已完工且经验收合格部分的工作数量、材料消耗量等各项资料，呈报工程承包人予以审核，工程承包人在收到完备资料后进行验收并签署意见，依据资料开具任务书和进度付款申请单报公司审查备案，过程结算仅作为分包过程付款的依据，合同内容全部完工且竣工验收合格后1个月内办理最终结算。

3.1.2当月过程结算办理完毕后，承包人收到业主方相应进度款项后，向分包人支付已办过程结算额的同比例进度款，竣工验收合格承包人收到业主方相应进度结算款项后支付至同比例结算款，工程竣工后，监理及审计审核完成后付至已完工程量的97%，质量保修金为工程结算价的3%，保修期为一年，从工程竣工验收之日起一年后30天内，扣除招标人支付维修费用后招标人返还承包人的质量保修金(不计利息)，分包须提供增值税专票（税率9 %）后付款。

3.1.3本合同项下工程款均在承包人收到业主方进度款、结算款等相应款项后方可对分包人支付，如若业主方对工程款延期支付，则分包人同意承包人对应工程款项支付顺延，并且承包人无需对延期支付承担任何违约责任。

3.1.4每次付款前，供方应向需方开具正式的付款申请书和等额增值税专用发票（税率9 %），否则将不予支付工程款。合同履行时其他项目税费由劳务公司自行承担。

3.1.5如涉及农民工工资，在支付款项前分包人应提供农民工工资支付清单等证明资料。承包人支付给分包人的工程款，分包人应优先保证足额支付相应的农民工工资。

- 签证管理

4.1洽商变更签证的限额约定： 施工过程中原则上不发生变更和签证，如因施工需要必须办理变更或现场签证时，分包人单项变更或签证金额超过3000元的予以办理，变更金额计入结算，单项变更或签证金额在3000元（含3000元）以内的不予办理。

4.2签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证，自发生之日起一个月内办理完毕，当月有效过期作废。不按规定进行签证的，签证单一律无效。

4.3签证单必须有承包人书面委托的项目经理签字认可方能生效，单次超过【    】金额，或累计超过【   】金额的，需承包人签章确认，其余任何人签证均不能作为结算依据。

- 结算

5.1结算申请

5.1.1分包人提交分包工程结算申请单的期限：分包人应在竣工后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料。

5.1.2分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：2份。

5.1.3分包工程结算申请单应包括的内容：（1）分包工程结算价格；（2）承包人已支付分包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）承包人应支付分包人的合同价款。

5.2结算审核

5.2.1承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：该分包工程结算申请单需待工程竣工后发起，承包人应在收到结算申请单后10天内完成审核，并向分包人签发竣工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。因分包人未提交合格结算申请单导致的逾期付款承包人不承担责任。

5.3最终结清

5.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：分包人应在分包工程缺陷责任期终止后7天内，向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

5.3.2分包人提交最终结清申请单的份数：2份。

5.3.3关于最终结清申请单内容的特殊约定： /。

5.3.4承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人应在收到最终结清申请单后30天内完成审批。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单。

5.3.5承包人完成最终支付的期限：承包人应在接收分包人提交的最终结清申请单之日起 30天内完成支付。

- 责任

6.1安全、环保

6.1.1、施工机械工作时的安全：分包人操作人员应严格按照施工机械操作规程作业，防止安全事故发生。在作业过程中，发现安全隐患应及时停止作业并通知承包人，待隐患排除后再进行作业。

6.1.2、施工机械停放安全：施工机械停放时，应停于安全地带，远离可能产生自然灾害的地点，加强守卫，做到防火防盗。

6.1.3、施工机械维修保养的安全：分包人维修或保养施工机械时，应严格按修理规程作业，注意防范安全事故发生。

6.1.4、分包人施工机械作业或维修时，须注重环保，禁止在作业中胡乱倾倒垃圾，禁止在维修时将废油、废水乱撒，将废弃配件胡乱丢弃。在作业时倾倒垃圾时，应倒于承包人指定地点，维修时应将废油、废水、废弃配件回收作专门的无害化处理。

6.2分包人责任

6.2.1、负责向分包人提供施工场地，并负责具体的施工机械工作安排。

6.2.2、未经承包人同意，分包人不得擅自将施工机械转租第三方，否则，承包人有权收回施工机械并向分包人加倍收取租赁费。

6.2.3、负责及时结算并支付租金。

6.2.4、负责及时排除施工机械工作区域的安全隐患。

6.2.5、由分包人负责守卫的施工机械，负责安排守卫。分包人施工机械由承包人守卫时，施工机械应停放于承包人人员指定的地点，否则，承包人不付守卫责任。

6.3分包人人责任

6.3.1、分包人需确保所出租的施工机械为分包人自有施工机械，并附施工机械的出厂合格证复印件。若分包人所出租的施工机械不为分包人所有，则分包人应与第三方签订相关协议。承包人仅视该施工机械为分包人所有，分包人应处理好与第三方的关系，不得因与第三方之间的争议影响本合同的履行。

6.3.2、负责按第三条表中的数量提供国家认可的、有经验的操作人员，并提供分包人操作人员的操作证书。分包人操作人员须服从承包人管理人员的工作安排。分包人操作人员不服从承包人管理人员安排的，承包人有权要求分包人更换操作人员或要求分包人施工机械退场。

6.3.3、分包人操作人员的安全培训由分包人负责，分包人应加强现场操作的安全管理：

1）、施工机械工作时的安全：分包人操作人员要严格按照施工机械操作规程作业，防止安全事故发生。在作业过程中，发现安全隐患应及时停止作业并通知承包人，待隐患排除后再进行作业。

2）、施工机械停放安全：施工机械停放时，应停于安全地带，远离可能产生自然灾害的地点，加强守卫，做到防火防盗。

3）、施工机械维修保养的安全：分包人维修或保养施工机械时，应严格按修理规程作业，注意防范安全事故发生。

4）、分包人应就其作业人员购买意外伤害保险、雇主责任险等最低赔偿限额100万元以上的保险，分包人人员因己方原因造成的对自身或第三人的财产、人身等损害均由分包人承担，承包人不承担责任。

5）、负责及时安排施工机械的维修保养，不得逾期保养和让施工机械带病运行。分包人应充分利用节假日以及雨天、夜间等停工期间维修保养施工机械，有计划的保养施工机械，不得在承包人抢工期间借口保养施工机械停工。

6）、分包人施工机械损坏不能及时恢复的，分包人应在 1 天以内更换相同型号或更换经承包人许可的相近或更高型号的施工机械，更换期间不计算租金。否则，承包人有权在其他地方租赁该类施工机械，租金由分包人支付。

7）、分包人应派出相应的管理人员及配置相应的维修保养力量。管理人员及相关维修人员的工资及福利费和食宿费由分包人自行负责解决。

8）、分包人施工机械中关键施工机械出现故障造成停工的，则该套施工机械停工期间均不计租金，造成承包人损失的，分包人须赔偿承包人的相关损失。

6.4违约责任

承包人位若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更合同价格的，按下列规定执行：

（1）不全面履行合同的，承担由此造成发包人的实际损失。招标人可将有关情况报建设行政主管部门，依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。

（2）在合同履行中，投标人无故要求变更投标承诺和变更合同价格的，招标人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成招标人的实际损失由承包人承担赔偿责任。招标人可将有关情况报建设行政主管部门，依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。

6.4.2.  争议和裁决

6.4.2.1 双方约定的承包人其他违约责任

（1）工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工。除返工达到合格外，还需向招标人支付合同价款的3％作为质量违约金。若其中分部分项工程达不到一次性验收合格，投标人需向招标人支付至少10000元/次的违约金，质量问题每发现1次，扣款 50000  元。由于修理或返工造成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，要偿付误期违约金。在工程保修期内负责对工程保修，不负责保修的，相应比例保修金将不予退还。

（2）承包人未经招标人书面同意，擅自更换项目经理的行为，视为违约，发包人有权单方面终止合同。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 禁止转包和再分包

8.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人不将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并承担合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

8.2 分包人违法分包工程的违约责任分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并承担合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权解除合同，分包人应退回承包人已支付的所有款项。

9.承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺知晓并自愿履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

10.其他

本协议书于      年   月   日在          签订，自承包人、分包人双方签字并盖章后生效。本协议书一式叁份，承包人执贰份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

承包人：  (公章)                    分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：                        地  址：                   

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

电子信箱：                      电子信箱：    

开户银行：                      开户银行：

安全生产责任协议书

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）

分包单位：  （以下简称：分包人）

工程名称：异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包

工程地点：云南省石屏县

工程内容：异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目工程总承包项目1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运

承包方式：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为     /    的劳务分包合同（以下简称“合同”）项下1#、2#、4#、7#、8#水系草渣及腐殖质外运工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：

1.安全生产责任

1.1 双方共同的责任

1.1.1 承包人、劳务分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。

1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。

1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

1.2 承包人的责任

1.2.1 不得向劳务分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。

1.2.2 有权要求劳务分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

1.2.3 有权制止劳务分包人人员违纪作业，并按相关规定对劳务分包人给予处罚。

1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的劳务分包人人员责令退场。

1.3 劳务分包人的责任

1.3.1 安全生产目标

不发生人员重伤及以上事故；轻伤事故频率控制在 3 次/年•千人以内。不发生重大机械事故或重大设备损坏事故；不发生重大质量事故；不发生重大火灾事故；不发生严重环境污染事故和重大垮塌事故；不发生人员集体中毒事件；现场不发生负主要责任的重大交通事故；现场不发生造成严重负面社会影响的不良事件。

1.3.2 劳务分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因劳务分包人或劳务分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由劳务分包人承担全部责任。

1.3.3 劳务分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件报承包人审核并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。

1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。

1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。

1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由劳务分包人承担全部责任。

1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。

1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。

1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。

1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。

1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。

1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。

1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。

2.安全生产组织机构和人员

2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，劳务分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。

2.3.劳务分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。劳务分包人在本工程中配备的安全生产负责人为

；专职安全生产管理人员为：/。

2.4.劳务分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

2.5.劳务分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。

3.安全文明措施费用管理

3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，劳务分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。

3.2 劳务分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，劳务分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。

4.安全检查

4.1.承包人对劳务分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除劳务分包人对施工安全的任何责任。

4.2.劳务分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单劳务分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。

5.安全事故的报告处置

5.1如在施工过程中发生安全事故，劳务分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，劳务分包人应向承包人提出，承包人提供协助。

5.2.发生事故后劳务分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时劳务分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由劳务分包人承担。

5.3.劳务分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，劳务分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。

6.安全奖罚

6.1.承包人有权对劳务分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对劳务分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求劳务分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。

6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。

6.3.如因劳务分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求劳务分包人赔偿相应的损失。

7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，自双方盖章后生效，与合同具有同等的法律效力。

承包人（公章）：　　　　　    　　　         劳务分包人（公章）：

日期：　　年   月   日               日期：　　年   月     日