科环集团国能水务霍州电厂2X600MW

脱硫废水零排放改造EPC项目

旁路烟道干燥系统

【旋风除尘器】

采购合同

| 需方： 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 供方： |
| --- | --- |

2024年9月

目 录

一、 定义	1

二、 合同标的	3

三、 合同价格	6

四、 付款方式和付款比例	7

五、 排产和交货	9

六、 安装、调试和验收	16

七、 包装	18

八、 质量保证	21

九、 违约责任	24

十、 合同的变更、修改、暂停（中止）和终止	27

十一、 不可抗力	29

十二、 知识产权及其它法律事宜	29

十三、 联络	31

十四、 争议和解决	32

十五、 合同生效及其它事项	32

附件一：供货一览表	34

附件二：备品备件一览表	35

附件三：采购技术规范书（另行成册）	36

附件四：技术服务要求	37

附件五：外协情况一览表	44

附件六：外协情况变更通知确认单	45

附件七：分包/采购廉政确认函	46

附件八：授权委托书	47

附件九： 物资(一般机电设备)安全协议书	48

附件十：三方质保协议	56

采购合同

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：陈蕃

统一社会信用代码：914300004448853216

供方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

需方希望由供方提供本合同项下科环集团国能水务霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统项目购买旋风除尘器设备的供货及技术服务等事宜；供方在签订合同之前对本合同项下的风险和义务已经十分了解。

据此，双方按照公平、互利、自愿的原则，根据中华人民共和国相关法律法规就以下条款达成一致：

## 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “项目”：科环集团国能水务霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统项目。

- “货物”：指供方根据合同规定应向需方提供的一切商品、原材料、货物或其它材料，本合同中指供方按需方要求提供的 旋风除尘器设备。

- “合同”：指供需双方签署的合同文件，包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

- “主合同”指需方与对与国能水务环保有限公司签署的山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统采购合同（以下简称“主合同”，合同编号：CMIE-DP2024G032）。

- “合同价格”：指合同规定的应支付给供方的价格，包括根据合同规定所作的增加、调整和减少。本合同设备价格包括但不限于主设备、附属设备、备品备件(质保期内)、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务费、设备包装费，从供方到需方指定的目的地的运杂费、保险费和供方应依法交纳的税金(若有进口部件，则包括进口部件的关税，进口环节增值税及其他相关费用)。

- “技术服务”：指根据合同规定供方承担与供货有关的伴随服务，包括：在项目施工现场的设备组装、指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术文件”：指供方根据需方要求提供的全套技术文件，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

- “天”：除合同中另有说明，指日历天数。

- “需方”：指中机国际工程设计研究院有限责任公司。

- “供方”：指在合同中约定，被需方接受且具有经济实体经营资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中指。

- “总承包单位”：指山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统采购项目的总承包单位，即国能水务环保有限公司。

- “质保期”指合同约定的质量保证期限，总承包工程竣工验收合格后起24个月。

- 13.合同文件及解释顺序

- 13.1下列文件将构成供方与需方之间的合同文件，且每一份文件都应作为合同文件的不可分割的一部分来进行解释。

- （1）询价文件及报价文件

- （2）合同及合同附件；

- （3）双方商定的文件；

- （4）本项目总承包单位于国家能源招标网（www.chnenergybidding.

- com.cn）发布的科环集团国能水务霍州电厂2×600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统公开招标招标文件、技术规范、图纸、澄清答疑文件等招标相关资料；需方于中机国际电子采购交易平台（ep.cmie.cn）发布的科环集团国能水务霍州电厂2×600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统烟气分布器及旋风除尘器设备采购公告、询价文件、《山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造EPC项目2x3m3/h旁路烟道干燥系统烟气分布器及旋风除尘器采购技术规范书》、图纸、澄清答疑文件等相关资料；

- （5）标准、规范及有关技术文件；

- 13.2优先顺序

- （1）一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准；

- （2）招标文件等招标采购相关资料，无论下载与否都视为供方已全部知晓已经公开发布的所有事项。

（3）合同履行过程中形成的、经各方盖章确认的有关工程的洽商、变更、会议纪要、补充协议、备忘录等是本合同的组成文件，当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

## 合同标的

- 本合同项下货物将用于科环集团国能水务霍州电厂2X600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统项目。

- 合同范围：供方应提供合同项下货物的采购、选型、供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（指出厂前组装、测试、和检测检验等）、包装、运输、保管、卸货、移交、现场管理、一次转运及多次转运、指导安装、单机调试、联动调试、试运行调试及总承包单位要求的多次调试、保险、技监检验、验收、培训、提供技术文件（含操作手册3本、维修维护手册3本及电子文档、达到施工图深度的成套系统二次设计图纸）、提供技术服务、总承包单位要求的第三方检测、质保期内维护、保养和易损耗件提供等工作，每批次货物于需方指定地点（山西省霍州市辛置镇国能霍州发电厂国能水务项目部）交货，交付日期及数量详见附件一《供货一览表》。

- 供方供应的货物应是全新的、技术先进、成熟可靠的，且符合中国国家标准及本合同所特别约定的技术标准。

- 原装进口设备要求产地必须为国外，提供原产地证明材料和海关报关单，需方在使用过程中发现有虚假行为，供方必须免费进行更换，并承担相应损失。进口品牌设备产地不限。

- 供方具备生产和提供本合同设备的资质和能力，其生产经营过程应符合国家和所在地环境、职业健康和安全法律法规之要求，并有义务接受需方的审查和评审、根据需方要求提供相关的证明文件。

- 在执行合同过程中，供方应及时答复需方提出的有关合同中技术上的问题，并为需方提供有关资料。

- 供方必须无条件接受需方人员及总承包单位人员到供方制造厂、供货商或分包商处进行材料生产加工、性能试验和工厂检验以及包装检查等要求，供方应为需方人员提供方便。需方的上述行为并不免除供方应履行的货物的生产加工、性能试验和工厂检验等合同项下的责任。

- 当需方需要供方提供技术服务时，供方应按照附件四《技术服务要求》的要求派专业技术人员赴项目现场完成相应的服务工作。供方所派技术服务人员应为具有安装技术知识、工作技能以及培训能力的适宜人员。

- 货物的总体要求、技术规范和技术性能指标应符合本合同附件三《采购技术规范书》的要求。

- 合同履行中，需供双方有关供货的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分且具有优先解释权。

- 供方应列出质保期内保证设备正常运行所需要的随机备品备件（包括润滑剂）。其报价应包含在设备单价中，其检验验收应与主机的要求一致。在正常运行和维护条件下，如表列的备品备件不能满足质保期内运行的需要，供方应在收到需方通知后二周内免费提供。

- 所有备品备件应是全新的、未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。这些备品备件都要进行防腐处理，仔细包装，要满足在高温、高湿环境中长期储存的要求。在包装外面应注明备品备件的名称和编号，以便在不打开包装的情况下辨认。供方应保证备品备件的供应，并将备品备件的厂家、名称、规格及单价详细列出清单，供需方选购。

- 在协议设备质保期满后10年内，供方必须保证无论是否继续生产协议设备，需方都能够向供方买到所需的备品备件。供方对拟停止生产的协议设备，应至少提前6个月书面通知需方，以便需方提前准备，供方应根据需方需要提供备品备件。质保期满后，除非双方事先另有书面约定，附件二中所列各项备品备件的单价在质保期满1年内不得上涨。如果供方出售给第三方的价格低于提供给需方的价格，则需方有权以该较低的价格购得。

- 供方应向需方提供设备的专用工具和其它生产、维修需要的工夹具。每一套工具应整齐放置在为此而设计的喷漆铁工具箱内，箱外注明所有工具名称。此外，还需附带一份所有工具的使用说明书。供方在投标文件中应列出所供专用工具的清单，并单独报价，计入设备单价中。

- 技术培训要求：

- 15.1供方应提供受过良好培训而且经验丰富的人员，给需方从事操作和维护设备的员工提供培训。

- 15.2培训由供方短期正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在生产厂家的工厂内和适当时在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员做好操作和维护设备的充分准备，供方应提交一份培训计划给需方以获批准。

- (1）所有培训使用汉语。

- (2）培训涵盖的主要内容应包括：

- •健康和安全

- •装置和设备的手动操作

- •装置和设备的自动操作

- •正常运行中需要的手动运作

- •调节

- •例行检查、润滑等

- •维护保养

- •装置的隔离、拆卸和更换

- •故障的查找

- 供方人员（包括受供方委托提供送货、指导安装、调试、培训等服务的人员）应提供安全、专业的服务，如在送货、指导安装、调试、培训等过程中造成供方及供方服务人员自身、需方及需方人员或者任何第三方的人身或财产损害，应由供方自行承担责任。因供方原因导致总承包项目施工现场发生人身损害事故时，供方应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。如未及时办理赔偿或补偿给需方造成损失的，需方有权向供方追偿，需方为追偿支出的维权费用由供方承担。

- 本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

## 合同价格

- 合同签约总价为人民币： 贰拾壹万元整（￥ 210000.00元）。

- （1） 合同含税价格=不含税价格+增值税税额，其中：

- 不含税价格人民币(大写）

- （小写）￥         元。

- 增值税税额人民币(大写）

- （小写）￥         元。

- （按法定增值税税率/征收率【13】%计算）

- 合计含税价格人民币(大写）

- （小写）￥         元。

（2）货物综合单价详见附件一《供货一览表》。

（3）本合同价为固定总价（含13%增值税）。本合同任何情况下不考虑法律变化或物价波动引起的价格调整，比如市场价格的提高、物价的上涨、最低工资标准的上调等，供方不得以任何单方理由提出价格变化的要求。本合同约定价格为不含税价格（或13%增值税金额），不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

- 上述合同价格包括但不限于主设备、附属设备、备品备件(质保期内)、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务费、设备包装费，从供方到需方指定的目的地的运杂费、保险费和供方应依法交纳的税金(若有进口部件，则包括进口部件的关税，进口环节增值税及其他相关费用)。

- 技术服务费：包括供方在项目施工现场的指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册，提供培训、检验、相关的软件，以及合同中规定供方应承担的其它义务的全部费用。指导安装及培训期间，供方技术人员的人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。

- 技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

技术文件送交至需方指定地点。

关于技术文件的深度、数量、提交进度等要求，执行附件三《采购技术规范书》以及合同执行过程中双方补签的其他协议。

- 若因非供方的原因，需方需要对部分货物进行追加采购时，供方应按照本合同价格所基于的询价文件中各项货物的单价，在需方要求的合理时间内完成需方追加货物的供应，追加采购货物的结算与付款方式同每批次货物。如是供方的原因导致需要补货（如：货损、漏发货或漏发配件等），则由供方免费负责追加提供。

- 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为本工程定制的。本工程总承包单位为总承包单位方，需方的项目资金来源于总承包单位方，因此本工程存在因总承包单位原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于总承包单位暂停、总承包单位违约以及总承包单位破产等）。供方同意接受本合同每一笔价款支付的前提条件之一为：总承包单位就本合同项下货物向需方实际支付到账后，需方向供方进行相应支付。因总承包单位原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，供方无条件同意需方延迟本合同价款的支付。

## 付款方式和付款比例

- 本合同支付货币为：人民币。

- 付款方式：银行电汇。

- 合同款项按下列方式支付：

（1） 预付款

需方根据供方提供的预付款等额发票在合同生效后20个工作日内支付合同总额10 %的预付款，计人民币：            元整（￥         元）。如果在需方支付预付款后本合同没有执行、合同暂停（中止）、终止时，供方应退回需方的预付款。如果供方没有退回，需方可以兑现履约保函。

（2） 货物到货款

供方在规定的时间内，按合同规定已交付货物，需方根据合同附件一、三、四的相关规定和要求验收合格，并在供方供货地点交接验明下述文件无误后15个工作日内，需方向供方支付相当于该到货且经到货验收合格批次产品合同价格50%的货物到货款。

- 与货物的运输、安装和使用等相关的全部技术文件、资料；

- 双方签署的货物接收单；

- 该批次货物合同价格款50%的增值税专用发票；

- 货物质量合格证、产品出厂试验或检验报告；

- 需方要求供方提供的其它文件。

- （3）调试款

- 供方在设备联动调试完成后，供方开具该批次产品合同价款20%金额的发票，需方收到合格发票，经审批合格后，需方向供方支付相当于该批次调试合格产品合同价格20%的货物调试款。

- 竣工验收款

- 项目竣工结算后，供方开具合同最终结算金额20%的发票，需方收到合格发票，经审批合格后，需方向供方支付相当于到货且经验收、调试合格产品最终结算金额10%的竣工验收款。

（5） 质量保证金：

需方将扣留合同价格的10 %作为质量保证金，人民币           元整（￥         元）。待本合同要求的质保期满，供方的货物无质量问题，且供方按照合同规定提供了相关的技术服务、技术文件，需方在15个工作日内扣除应由供方承担的维修整改费、违约金及其他相关费用后将剩余部分一次性无息付清。

如果供方全部或部分货物的质保期需要延长，则需方有权按比例扣留相应部分的质保金，直至该部分货物符合质保期的质量要求。

## 排产和交货

- 排产

供方应在双方法定代表人或委托代理人对本合同签字并加盖合同专用章且收到需方通知后，进行排产。

- 交货日期

本合同货物交货期及交货顺序应满足项目建设货物使用及货物安装进度和顺序的要求，具体交货时间以项目部通知为准。如执行过程中发生变化，由双方协商调整。

- 交货地点及交货方式

- 交货地点按需方指定的地点（山西省霍州市辛置镇国能霍州发电厂国能水务项目部）。

- （3）交货方式：送货上门，由供方负责办理运输、保险、卸货以及开箱验收，并承担相关费用。货物交付验收前货物所产生的一切灭失、损毁风险等由供方承担。

- 交货责任

- （1）在收到预付款后一个月内，供方必须按照本合同的规定，书面向需方提供本合同项下的合同设备总清单和每批交货的名称、总重量、总体积。

- （2）供方应按合同规定时间及时交货，并承担货物交接前的一切责任和风险。供方与需方指定地点的货物交接，依据第五条第3款的规定，并以双方签字的交接文件为准，合同设备各批次的交货日期以该批次最后1套/台设备到达现场的时间为准，此日期为本合同第九条第8款计算迟交货物违约金的根据，若因货物（包括技术文件、技术服务等）交付延误而影响项目进度，供方按第九条第8款承担违约金和赔偿金。

- （3）需方指定或更改交货地址的，均应至少提前三天以书面形式通知供方。

- （4）需方在交接文件上的签收，仅证明包装、外观、型号、数量、完整度、清洁度等目测指标符合合同约定，不免除供方的产品质量责任及在质保期内的保修责任。

- （5）交货时货物应符合合同及需方询价文件的要求，需方有权检验，其检测费用由供方承担。达不到要求的一律退货，一切损失由供方承担。在每批合同设备备妥装运车辆或货车后、启运前24小时，供方应以邮件或传真，将《发货通知单》、《装箱清单》、《开箱验收单》及该批合同设备的如下内容通知需方：

- ①合同号/产品工号；

- ②合同设备备妥发运日期；

- ③合同设备名称及编号；

- ④合同设备总毛重；

- ⑤外形尺寸；

- ⑥总包装件数及箱号；

- ⑦交运车站或码头的名称、车或船号以及运单号；

- ⑧毛重超过二十吨或包装尺寸超过9000×3000×3000 mm的每件合同设备的名称、重量、体积（外形尺寸）和件数。对每件设备（部件）必须标明重心及起吊点位置，并附有草图；

- ⑨本批合同设备的装箱单；

- 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度、湿度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。险，供方自行承担。

- （6）根据项目现场需要，供方也应配合需方合理调整发货进度，并不因此提出追加费用的要求。发货计划中没有详列的合同设备应配合安装进度进行交货。

- （7）供方应按附件三、附件四及本合同的规定，向需方分批提供技术资料，每套设备各提供十套。整套合同设备的供货详细清单正本一份和每台套合同设备的工厂质量检验合格证书正本一份随设备交至现场。

- （8）技术资料以邮寄方式提供的，每批技术资料交邮后，供方应在24小时内，将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数、重量及合同号等以传真或邮件的方式通知需方。

- （9）技术资料以邮寄方式提供的，实际交付日期以邮政部门提货通知单的戳记日期为准，此日期将作为对任何延期交付进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经需方或需方代表检查后，发现有非需方原因造成的缺少或损坏，供方应在收到需方通知后七日内（对急用的应在3天内），免费向现场补充提供缺少或损坏部分。若供方所提供的图纸有错误，则按第九条第10款处理，且供方应及时免费向现场提供正确的图纸。因需方原因造成的缺少或损坏，供方在接到需方通知后七天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供缺少或损坏部分，费用由需方承担。

- （10）供方应提前十五天通知需方启运日期。需方有权利派遣代表到供方工厂及装货车站/码头，检查包装质量和监督装车/船。如果需方代表不参加或不能及时参加启运检查时，供方有权按原定时间发货。需方代表的检查与监督不免除供方发货应承担的责任。

- 验收和测试

- （1）设备出厂前的检验

- 制造厂商必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造。制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发品质及数量证明书。供方应通知需方派人员到生产厂家进行验货，费用由供方承担（含交通、食宿等费用）。验货包括招标设备工况测试、振动测试等，测试平台必须获得国家认证（进口设备需提供其它测试依据说明）。供方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到需方认可，严格按各项标准进行全面检测，并出具检验报告。试验结果必须满足供方承诺的参数要求，经双方签字盖章，方可办理包装运输。验收所需设备、仪器仪表由生产厂家提供。

- （2）设备到达目的地后的检验

- 检验方式及依据：货物到达山西省霍州市辛置镇国能霍州发电厂国能水务项目部后，需方按供方提供的货物清单，技术资料、买卖合同，会同供方共同负责开箱检验（该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付）。验收检查中若发现任何问题，均要供方负责更换或补足缺失件。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，供方应承担相应责任，并赔偿经济损失。

- 开箱验收时应提供以下技术资料：

- ①产品的试验记录和依据，由制造厂家出具的质量证明书原件一份（含必要的检验测试报告）；

- ②可指导该产品维修的装配图，且与所供产品型号是一致的；

- ③装箱单原件一式三份，装箱单应包括箱内所有部件的名称、分组号、数量、图号的详细内容；

- ④专用工具，随箱备件；

- ⑤本标书所要求的其他资料等；

⑥安装技术要求，设备使用维护安装手册或技术数据手册，技术材料和文件，专利权证书或专利许可协议复印件一份（若有）。

- 另一套完整的上述资料应包装好随同首批货物一起发运。如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后3天内将这些资料免费补寄给需方。

- （3）合同签订后，需方在设备验收时会核查以下资料：

- ①设备出厂的税控增值税发票复印件，可以抹去设备价格，但必须保留设备制造商名称、专用增值税税号、设备型号及数量等信息。

- ②以下设备资料原件项目需方需要时可备查：

- 1）设备型式试验报告；

- 2）经省级（直辖市或自治区）以上人民政府市场监督管理部门或其授权部门考核合格的产品质量检验机构（例如 MA/CNAS 等机构）出具的质量检测报告。

- 3）根据《中华人民共和国产品质量法》产品质量监督要求，需方有权对供方所提供货物随时组织第三方检测机构进行抽检，如有不合格的将不予接受，同时需方将按照验收不合格的设备处置办法执行。

- （4）运行验收

- 供方应遵照本合同的要求，对设备及系统进行安装指导和调试。供方应在单机调试前30天向需方提供方案，运行验收包括现场检查、设备运行工况测试、振动测试等，供方对上述测试提出详细的方案和测试要求，并得到需方认可，测试完成后提交结果，测试结果如不满足要求，供方可按需方提出的测试方案和要求再次组织测试，相应的测试费用由供方承担。测试合格后，试验记录和结果应提交给需方。安装后应做72个小时的负载试验以证明设备的稳定运行性。（若供方再次测试仍然未满足要求，导致该工程不能按时验收、投运，需方有权要求供方退货，需方因此造成的损失供方应全额赔偿（包括但不限于需方因此延误的工期损失、需方因此承担的违约责任等））

- （5）检验内容：

- ①检查设备及随机附件是否完整无损，是否满足合同的要求。

- ②技术资料与图纸是否与投标人要求的相符。

- ③设备是否符合合同规定的质量标准。

- ④设备是否符合制造标准之内容要求

- 6.技术资料要求

- （1）合同签订后，供方应根据需方的施工图，在10个工作日内结合全套设备配置要求，提供与现场施工相匹配的下述图纸资料和相应的电子文档，每种不少于3套。

- ①系统原理图、线路图、接线图、设备基础及预埋图；

- ②单体设备安装图及部装图、设备各部件荷载数据、设备结构图及计算书；

- ③安全设施说明。

- ④安装技术要求及图纸。

- （2）所有标准件均需提供出厂合格证、质保证、制造许可证。

- （3）供方在培训期内应向需方免费提供所有培训资料。

- （4）在试运行前一个月，供方需提交运行操作与维修手册、安全操作规程，使需方及有关人员能事前熟悉组成全套设备和系统，手册内包括竣工图，控制程序，操作和维修程序。每一手册应基本包括不少于以下的资料：

- ①组成全套设备的所有设备名称、规格及详细的中文版的操作说明文件及质量保证书（如为进口设备需同时提供原版及相对应的中文版资料）；

- ②系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图，一般事故及处理说明。说明书需包括后备材料表，操作及使用手册；

- ③建议的定期保养期及项目；

- ④建议的紧急安全程序；

- ⑤紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

- （5）供方必须提供进口部件中报海关及办理进口商检及通关手续的相关资料。

- （6）供方在设备调试期间的所有报告。

7.需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监控，供方有义务为需方监造人员提供方便并承担相应费用。

8.在生产前，供方需根据双方协议的订单安排生产质量控制计划；供方应按照质量控制计划的内容对所有设备的生产制造过程进行控制，包括必要的检验和测试，并向需方提交制造商和供方出具的质量证书（包括检验和测试报告），所提交的检验和测试报告必须能满足技术协议规定的各项技术要求。检验和测试的全部费用由供方承担。

9.供方在按照质量控制计划进行关键的检验、试验或测试项目前，应提前5个工作日，书面通知需方进行现场监督（通知应列明检验、试验或测试的时间、地点、内容及其他需方现场监督所应当知道的事项）并且在需方检验人员到场的情况下进行。如果因不可抗力导致需方检验人员未能及时到场，供方应当将检验、试验或测试时间推迟至合理的时间，需方明确要求按原定时间除外；如果因需方的原因，导致需方检验人员未能及时到场，供方有权单独进行设备的装配、检验和测试并出具书面意见;如因供方或第三人原因导致无法按时检验、试验或测试，双方协商另行确定合理时间，因此而产生的损失供方自行承担。

10.需方派出检验人员与供方人员一起在制造车间对协议中所订购的设备、部分零部件的制造及其质量进行检验和测试。

11.需方有权在协议设备制造过程中派驻厂代表进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的监督，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，确认需方关注的指标。需方监造和检查标准应使用附件三中所列的相应标准。

12.需方驻厂代表在供方工厂所进行或参加的质量检验、测试不能代替协议设备交货地进行的开箱检验和测试，不意味着对协议设备的验收，也不能免除供方按协议第八条和第九条规定应承担的质量保证的责任。

13.在工程进行的有关地点，总承包单位代表也有权在协议设备的制造、加工和准备期间对设备的材料、工艺进行检查、审核，并对制造进度进行检查了解。供方应为其提供一切方便，但不承担总承包单位代表在以上活动中所发生的费用。

14.监造的范围及具体监督检测项目按需方批准的质量控制计划和质量检查计划执行。

15.供方应免费为需方驻厂代表的监造/检测提供下列方便和保障：

（1）在设备制造期间，于每月的25日之前，向需方提交当月设备制造计划、进度、检验计划和下月计划进度表；提前10天将设备的监造/检测项目和检验时间通知需方驻厂代表；该等计划和时间发生任何变更的，供方应当提前 5日书面通知需方并配合其监造；

（2）根据供方工厂的检测程序免费向需方检验人员提供必要的工作便利，如：必要的技术文件、图纸、测试工具及器械等；

（3）允许需方驻厂代表查阅与协议设备制造有关的非涉及供方机密的相关资料，例如部件的进货检验单，检查试验报告等；

（4）根据需方驻厂代表的要求，对生产进度等内容进行准确、完整的讲解；

确保需方驻厂代表的人身及财产安全，为其提供必要的防护设施，并提供工作生活方便。

- 需方驻厂代表一般不宜影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合供方工厂实际生产过程，帮助和监督完成生产任务。若需方驻厂代表不能按供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作可正常进行。但是需方驻厂代表仍有权事后了解和检查试验报告和结果。

- 需方驻厂代表在监造过程中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本协议规定的标准或包装要求时，需方驻厂代表有权提出意见，供方应对这些意见给予充分考虑，并承担采取必要的措施消除协议设备缺陷所发生的费用。在消除了设备及设备缺陷后，供方应再次进行测试和检验。由此产生的费用由供方负担。

- 无论需方驻厂代表是否要求或是否知道，供方均有义务主动及时地告知其协议设备制造过程中出现较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在需方驻厂代表不知道的情况下，供方不得擅自处理出现较大的质量缺陷和问题。

- 如果需方需要，应在发货前15个工作日通知供方进行出厂检验。但出厂检验不能代替交货地的最终检验。

- 需方或其代表有权检验或测试设备，以确认设备能否符合本协议的要求。协议设备运到交货地点后，需方负责组织人员对设备数量、外观等进行交货验收，并制作初步书面检验记录。供方有权派遣检验人员参加交货验收工作。若供方收到需方的交货验收通知但未按时到现场，需方有权自行开箱验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。需方交货验收期为设备安装、调试、试运行所必要的期限。

- 需方在交货验收中，如发现设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足附件三规定的质量标准和规范，需方有权拒绝接收该批设备，拒付相应货款。需方负责妥善保管或委托第三方保管，并在合理期限内向供方提出书面交货验收异议，需方保管设备期间因此而发生的任何费用均由供方承担。

- 供方收到需方书面交货验收异议通知后，应在3个工作日内回复。

- 供方应在需方提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，承担更换或维修产生的所有费用，并按照本协议第八条履约延误的约定向需方支付违约金，如违约金不足弥补需方损失的，供方对需方的损失仍需进行赔偿。

- 双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

- 由于供方原因修理或换货的，协议设备的供货时间，以更换后的协议设备的供货日期或协议设备修理完工日期为准，该日期是计算迟交违约金、确定是否延误工期的依据。

- 本条以上条款所述的各项检验仅是现场的交货检验，即使没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理，均不能被视为免除供方按协议第八条、第九条及附件三规定的应承担的质量保证责任。

## 安装、调试和验收

- 供方负责对每台设备进行安装指导、调试(试运)和验收、消缺。

- 本协议设备 全部(列举的部分)由需方根据供方提供的技术资料、检验标准 图纸及安装使用说明书进行安装。供方应派遣有经验的技术人员对其所供设备 和仪器的安装进行监督指导，双方应充分合作，采取一切必要措施，使协议设 备尽快投入运行。

- 供方应确保协议设备在投入运行前已被正确的联接（机械、电气、防雷系统等）。因联接错误产生的一切损害，由供方负责赔偿。

- 本协议设备安装完毕后，供方应按照需方的要求，派人参加调试，每套设备的调试时间为10天。供方应尽快解决调试中出现的问题，其处理问题的时限，不应超过10天，否则将视为延误工期按第九条第11款处理。

- 性能验收试验一般在每套协议设备连续安全正常运转、稳定运行 168 小时后进行，最迟应在该168小时后六个月内进行。每套设备均应进行性能验收试验。

- 协议设备的性能验收标准按附件三中的验收标准执行，如有其它约定可另附说明。供方有义务向需方提供协议设备的各项质量检验标准、技术规范等文件。

- 当每套协议设备全部设备运行稳定，达到本协议附件三所规定的各项性能保证值指标后，方可确认通过性能验收，即初步验收合格，并在此后十天内，需方签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。

- 协议设备的性能验收不能达到本协议附件三所规定的一项或多项保证指标时按第六条第9款、第八条和第九条的约定办理。

- 如果在第一次性能验收试验时达不到本协议附件三所规定的一项或多项性能保证值时，则双方应共同分析原因，澄清责任并由责任一方采取措施，并在2个月内接受第二次性能验收试验。

- 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本协议附件三所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任，经双方确认：

1)如属供方原因，则应按本协议第八条和第九条条款执行。

2)如属需方原因，本协议设备应被认为初步验收合格。此后10天内由需方代表签署设备初步验收证书一式二份，双方各执一份，供方仍有义务与需方一起采取措施，使协议设备性能达到保证值。

3) 在协议设备稳定运行168小时后，非供方原因致使的性能验收试验延误超过1个月，则此需方应签署本协议设备初步验收证书。

- 在协议规定的质保期届满后15天内，在供方已完成需方在质保期届满前提出的索赔和赔偿的前提下，需方签署协议设备最终验收证书交给供方。

- 初步验收证书只是证明供方所提供的协议设备性能和参数截止出具初步验收证书之日可以按协议要求予以接受，但不能视为免除供方对协议设备中存在的可能引起协议设备损坏的潜在缺陷所应负的责任，同样，最终验收证书也不能被视为免除供方对协议设备中存在可能引起协议设备损坏的潜在缺陷应负责任。

## 包装

- 供方提供的设备在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。设备到货后，必要时设备解体检查。对包装内的所有散装部件供方必须予以标识，标识必须清楚易辨，识别号应是部件在装配图中的部件号/零件号，若需方对标识有特殊要求，供方应同时予以满足。供方对备品备件、专用工具应分别单独包装。

- 供方应向需方提供将货物运至项目施工现场最终目的地所需要的适运包装。

- 供方提供的适运包装同时应能够防止货物在转运中损坏或变质。供方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震及防止其他损坏的必要保护措施，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。产品包装必须符合国家或专业标准。供方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内货物附以标签。另外供方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装箱内应附产品合格证、成品出厂检验报告、说明书、操作及维护手册和保修卡等。

- 供方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的位号。对备品、备件和专用工具、除注明上述要求内容外，尚需注明“备件”“专用工具”字样，备品、备件包装还应保证长期存放不变形，不锈蚀和不变质。包装箱上应有明显标志，易于识别。

- 供方应在每件包装箱的不少于两个易见的侧面上，用不褪色的油漆/标牌，以清晰易辨的中文字样和标示做出以下标识：

- 合同号/产品工号；

- 目的站/码头

- 收货人名称；

- 设备/部件名称、设备分组号、图号；

- 箱号/件号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 体积( 长×宽×高，单位：毫米)；

- 凡重量为二吨或二吨以上的合同设备，应在包装箱的侧面用标准运输标识标明重心及吊点，以便于装卸搬运；

- 对于重量大于二十吨(20t)，或长度大于十米(10m)，宽度、高度大于三米(3m)的设备，则应向需方提供三(3)套外部尺寸图；

- 按照合同设备的特点、包装箱上应具有明显的警示标识。如“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等的字样和其他符合国际标准的适当的标记。

- 裸装合同设备用金属标签或直接在设备本身上标出第五条要求的标示，大件合同设备应得到足够的支架、专用的起吊加固、适宜的防滑垫等。

- 供方交付的每包技术资料的包装，应防潮和避免损坏，每包资料内应附有资料清单5份，在技术资料寄出后48小时内，供方应将发出日期，航次空运清单，件数及合同通知需方。

- 货物均应有金属铭牌标志，标明常规的性能参数，如：型号、规格、效率、电动机功率、生产厂家制造日期和重量等，泵壳体上应有一箭头表示水流方向。

- 在现场交货的货物，在约定的交货时间前7个日历天内，供方应书面通知需方货物已备妥。

- 到货同时，供方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，用书面或传真方式同时通知需方。如因供方延误未将上述内容用书面或传真通知需方，由此引起的一切损失应由供方负担。

- 因供方运输超大件或超重件造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

- 附件二中要求的备品备件及专用工具按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，并一次性发货。

- 合同设备的松散零星的部件应单独采用完整的分装方式，装入主设备包装箱内随主设备一同发运。

- 栅格式包装箱或类似的包装，只能用于盛装不至于被偷窃、被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

- 供方及其分包商不能用同一箱号标识两个及以上箱件。

- 对于具有保证精确装配的光洁加工面的合同设备，这些加工面必须采用优良耐久的保护措施（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

- 供方交付的技术资料要采用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。技术资料的每个包装上应注明下述内容：

- （1）合同号：

- （2）收货人名称：

- （3）收件地址：

- （4）邮政编码：

- （5）电话：

- （6）传真：

- （7）箱号/件号：

- 每一包装内的技术资料，必须附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料序号、文件项号、名称和页数。

- 如装运的是危险品，应详细标明包装内物品、运输所需的防护措施和相关说明及适当的标记。

- 供方委托任何第三方负责运输并不免除其对需方承担的安全运输义务。设备未按照法律规定或协议约定的标准包装、运输所产生的需方任何损失，需方均有权要求供方承担。供方应承担由于其包装缺陷或其防护措施不当而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。合同设备在买卖双方办理验交手续前遭到的损坏或丢失，不论在何时何地发生，供方均应按本合同第八条和第九条的规定，无条件负责及时修理、更换或赔偿。

- 供方应当为设备运输投保相应的保险，并向需方提供保险合同复印件1份。

- 满足上述要求的所有适运包装费用已包含在合同综合单价中。

## 质量保证

- 除非合同另有规定，供方应保证合同下所提供的货物是全新的、未使用过的、最新的或最现代型号的，并全部采用最新改进的设计和材料。

- 供方进一步保证，合同下提供的全部货物符合中国国家标准及合同约定的技术标准，在最终目的地国家现行条件下正常使用时，没有因供方的行动或疏忽而产生的缺陷，也没有设计、材料或工艺上的缺陷。

- 本合同质量保证期为 2 年，自产品安装调试完毕并取得验收合格证书之日起计算，若系统试运行考研期间发生重大设备缺陷或经历系统改造，则按照缺陷消除后或改造完成之日起重新计算质保期期限。

- 供方应保证售后服务人员及其联系方式的稳定；该类信息发生任何变化，应立即书面通知需方。因未及时通知而造成需方损失，供方承担赔偿责任。

- 现场服务人员应为供方技术部分的全权代表，其技术指导具有同供方技术文件相同效力。

- 供方或其服务机构在中国境内的，在接到需方通知后24小时给出回复，针对需要现场解决的事项，供方应在一星期内派代表到需方指定地点进行免费售后服务。供方或其服务机构在中国境外的，在接到需方通知后48小时给出回复，针对需要现场解决的事项，供方应在一星期内派代表到需方指定地点进行免费售后服务。

- 根据需方要求，供方有义务邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

- 无论是供方委派还是需方要求，由供方分包商提供的合同设备、技术服务或到现场工作，均为供方技术服务的一部分。买卖双方任何一方的决定都应事先通知对方，需方的要求和确认与供方分包商所发生的费用无关。

- 对于需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用问题。

- 供方负责在供方场地或项目现场对需方的维护人员、工程人员和运行人员进行培训，并使维护人员熟练掌握维护的范围和技巧，熟悉设备性能、电路和机械结构，能排除大部分的故障；使技术人员和运行人员熟悉设备性能并能够熟练地调整处理参数。

- 经双方确定的安装、调试、运行和技术服务方案，供方若要修改，必须以书面形式通知需方，征得需方认可后方可进行。需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应充分考虑满足需方需要。

- 供方应保证提交的技术文件及图纸的完整、准确和清晰，满足协议设备设计、安装、运行、使用和维护等各方面的要求。如技术文件及图纸不清晰、不准确或不完整等影响需方使用，供方应在接到需方书面通知后48小时内进行更改或重新提供。

- 供方在设备供货前，应对在建构筑物的相关土建尺寸进行核对，并做出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向需方、监理工程师报告，经批准及修正后方可供货安装。因构筑物土建尺寸造成设备无法安装使用的误工损失、经济损失等由供方负责承担。

- 供方应派遣有能力，有实践经验的技术人员到现场负责指导和监督安装；在此期间如出现属设计制造质量问题，应妥善处理，并书面通知需方。对于不能胜任的供方现场技术服务人员，需方有权要求供方在不影响工程进度的条件下重新选派。现场技术服务费用由供方承担，计入合同总价中。因指导不当造成的损失由供方负责。

- 当需方要求供方进行现场服务时，供方应在接到需方通知24小时内给予答复，并在36小时内到达现场，如延误则需方有权选择将该延误视为延误工期。现场服务人员应为供方技术部分的全权代表，其技术指导具有同供方技术资料相同的效力。

- 在合同设备的安装、调试、验收试验之前、过程中以及在合同设备的质保期内，发现经双方确认的由于供方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）损坏、存在缺陷或潜在缺陷，而使用了需方库存中的备品备件，则供方负责免费、在一个月内将使用的备品备件补齐，供方可以将补充的备品备件运到指定目的车站/码头，并且通知需方。需方对供方的使用备品备件的详情进行记录，供方应当签字确认。

- 由于需方未按供方提供的技术资料、图纸、说明书及非供方技术人员的原因造成的设备损坏，由需方负责修理、更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排以最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

- 在本合同执行期间，如发现合同设备因供方原因存在缺陷、损坏、不符合本合同规定的性能指标而造成损失的，即使供方按合同约定提供了质保服务，需方仍有权就损失部分向供方提出索赔。如供方对此索赔有异议，应在接到需方索赔通知后15日内提出复议，否则索赔即告成立。如有异议，双方需进行协商。如果供方认为有必要，可在接到索赔通知后30日内，自费派代表赴检验现场同需方代表共同复验。否则供方在接到需方索赔文件，应立即无偿修理、换货、赔偿或委托需方安排修理，由此产生的所有费用（包括到安装现场的换货费用、运费及保险费）均由供方负担。

- 对于质保期内应由供方免费更换的设备，供方应自质保期计算之日起至更换完毕之日止，每日向需方支付需更换设备金额的5‰作为违约金，最高限额为该设备价格的10%，违约金不足弥补需方损失的，供方要赔偿需方的其他所有损失。供方接到需方通知50天内未能更换完毕的（以交付使用为准），需方有权退货或解除本协议并要求供方赔偿所有损失。

- 质保期内，供方提供合同设备或服务有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在需方使用过程中非因需方的原因而发生损坏需调试、维修、更换的，供方应在收到需方通知后立即进行免费的维修或更换。

- 供方应在接到需方通知后下列期限内提供质保服务：

- (1)调试的，应在7日内完成；

- (2)更换耗材的，应在7日内完成；

- (3)更换备品备件的，应在7日内完成；

- (4)维修的，应在7日内完成；

- (5)更换设备的，应在30日内完成。

- 对于在30日内不可能修理或调换的设备，可经需方特殊允许另行商定期限，供方亦可委托需方认可的第三方到现场进行损坏设备的修理，该第三方发生的所有费用由供方负担。

- 在质保期内，供方接到需方或使用方报修后，8小时内做出反应，24小时内赶到现场，并尽快维修完毕。如供方迟延履行保修义务的，每迟延1天，供方须支付合同总额1‰的违约金，违约金需方有权从质保金中扣除，若质保金扣除后仍不足以弥补需方损失，供方仍需就不足部分向需方承担相应的损失赔偿责任，同时需方有权自行或委托第三方解决，所需费用由供方承担。

- 对于质保期内应由供方维修的设备，自需方发出通知之日起至设备能够正常使用之日起，供方每日向需方支付需维修设备金额的5‰作为违约金，最高限额为该设备金额的10%，违约金不足弥补需方损失的，供方要赔偿需方的其他所有损失。供方接到需方通知14天内未维修或未能将设备维修至正常使用状态的（以交付使用为准），需方有权退货或解除本协议并要求供方赔偿所有损失。

- 质保期满后，合同产品出现质量问题，供方也应及时予以维修，并只收取成本费。”

## 违约责任

- 供方设备质量不符合要求的，需方有权向供方主张下列全部或部分权利：

- （1）拒绝收货，要求供方重新发货。因此造成的损失和增加的费用由供方承担。

- （2）向第三方进行采购，或委托第三方维修，因此导致需方增加的费用由供方承担。

- （3）供方设备质量不符合要求，根据本合同约定需方有权解除的，供方应将需方支付的全部货款退回给需方，并向需方支付违约金，违约金按本合同金额10%计。违约金不足以赔偿需方损失的，还应赔偿需方全部损失。

- 需方（或需方总承包单位）要求退货的，供方应退还需方已支付的货款，并承担因退货而产生的所有费用（包括但不限于：安装费用、拆卸（除）费用、需方另行采购协议设备所发生的额外费用、运输费、保险费等），并赔偿需方的相关损失。

- 供方同意，若供方逾期提供质保服务、未履行质保义务或维修后未达到合同约定的质量标准，需方有权自行或委托第三方进行维修、更换，所发生的费用以质保金支付质保金不足以支付上述费用的部分，需方有权要求供方支付，并有权从以后批次的货款中优先扣除。对于需方因此遭受的其他损失，供方应负责赔偿。需方根据本条规定委托他人维修、更换等服务的，不影响需方要求供方提供质量保证义务。

- 由于供方原因，设备不能达到本合同附件三所规定的一项或多项保证指标时，需方有权扣除相应部分的质保金，作为供方承担的违约金。若供方有其他尚未支付的违约金、损害赔偿金等应向需方支付的款项的，需方有权从质保金中扣除违约金数额，质保金不足以弥补违约金的，需方有权继续向供方追索。

- 如供、需双方对产品质量产生争议，任何一方可委托有鉴定资格的第三方（可直接指定鉴定机构）对产品质量予以鉴定，由此产生的费用由认识错误方承担。

- 供方应保证按合同规定的日期交货。当在供方工厂所做的有关试验不合格时，供方应保证所采取的修理、补救、重新试验等措施不影响整个合同交货进度。 当需方需要对部分材料进行追加采购时，供方应保证在需方要求的合理时间内完成需方追加材料的及时供应。

- 若供方提供的货物质量不合格、或因供方包装不当引起货物在运输途中的损坏等，供方承担由此发生的一切相关费用（不包括不可抗力的因素）并承担合同总价10%的违约金。

- 除需方事先书面要求推迟交货（推迟交货包括交付货物、安装、调试、验收和消缺）和不可抗力外，供方未能按本合同附件三规定的交货期交货时，需方将按下列比例及计算方法向供方收取违约金：

- （1）迟交1周，每周支付迟交合同设备金额的1%作为违约金；

- （2）迟交4周，每周支付迟交合同设备金额的1.5%作为违约金；

- （3）迟交8周以上，每周支付迟交合同设备金额的2%作为违约金；

- （4）迟交超过8周及以上，需方有权选择退货或解除本协议；

- （5）不满一周按一周计算；

- （6）由于运输的责任而导致协议设备迟交，视同供方迟交，按本条办理；

- （7）对安装、试运行有重大影响的设备部件迟交，视同供方迟交，按本条办理；

- （8）合同设备迟交违约金总金额不超过合同设备总价的15%。

- 供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。

- 如果供方未能按需方的要求按时交付经确认属严重影响施工的关键技术资料时，每迟交一周，供方向需方支付违约金0.5万元，迟交时间的计算参照第五条第2款规定。

- 由于供方服务的疏忽和/或错误，造成双方一致承认的延误，每延误工期一周，供方向需方支付合同设备总价的0.5%违约金，但最多不超过合同设备总价的15%。延误工期超过8周及以上，需方有权选择退货或解除本协议，并且供方应赔偿整个工程延误所造成的损失。

- 由于供方技术服务的错误给需方造成的损失，供方负责另行赔偿。

- 供方未交付设备前需方要求退货的，需方应向供方支付违约金。未开始制造前的违约金为退货部分货款总值的10%；已经制造的按双方审核确定的实际发生费用结算。

- 供方对本合同承担的违约金不论单项或多项累计不超过合同设备总价的30%。

- 质保期届满前，因供方设备质量问题导致需方或任何第三人的人身或其他财产损失，供方应承担相应赔偿责任，包括但不限于：需方的直接经济损失、需方对任何第三人需承担的违约责任及损害赔偿责任、为维权发生的所有费用。

- 质保期的终止不能解除供方对设备中存在的可能引起协议设备损坏的潜在缺陷所应负的责任。潜在缺陷指设备在制造和检验中未被发现的固有缺陷。供方对纠正潜在缺陷所应负的责任，在设备使用寿命内永不免除。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方按照本协议规定进行免费修理、更换、退货或减少价款，如因此危及任何人身、财产安全的，供方要赔偿需方受到的所有损失，如需方需向任何第三人承担赔偿责任的，供方应承担需方受到的所有损失。但供方对非正常维修、误操作以及正常磨损造成的损失不再负有任何责任。

- 需方应及时将供方应承担的费用通知供方，如果供方在接到需方书面通知后3个工作日内没有回复，则视为供方认可并同意支付该费用，供方应当按需方要求或需方书面通知所列任何第三方的要求按时支付。

- 合同双方确认并同意在本合同项下的赔偿义务，在供应的产品或提供的服务已交付并得到验收后，以及在本合同终止或届满后，依然有效。

- 供方确认，对于因任何原因而占有的需方财产，不因本合同相关事宜而对该等财产采取扣押、留置等措施。

- 在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需要进行的检查，试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应作好安排以便进行上述工作。供方应负担修理或调换及其人员的费用。如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、调换设备或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的错误造成返工，供方应按下列公式向需方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计算）P=ah+M+cm

- 其中：P------总费用（元）

- a-------人工费（12元/小时.人）

- h-------人时（小时.人）

- c-------台班数（台.班）

- M------材料费（元）

- m------每台设备的台班费（元/台.班）

- 性能指标及考核

- 在整体试运期间，每一项性能保证值不合格（详见技术协议），相应考核合同额的2%。由于供方设备原因造成的系统性能达不到总承包单位要求且造成罚款的，供方承担所有直接及间接责任。

- 供方违约的，应赔偿需方全部损失，该损失包括但不限于对需方所造成的直接损失、可得利益损失、需方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

- 按本合同约定应由供方承担违约金，需方可直接在应付供方款项中等额扣除。

## 合同的变更、修改、暂停（中止）和终止

- 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改，但需方有权根据其与项目总承包单位签订的对外合同工程量的变化或项目实际进展情况或因为设计的较大修改等对合同内容提出变更、修改或补充。如果供方认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述要求变更、修改或补充要求后14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明或凭证，并应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同变更、修改或补充并形成补充协议。补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

- 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面形式通知供方，供方在接到通知后5天内应做出纠正，如果供方认为在5天内来不及纠正，且在需方确认需方的运输和项目现场施工计划不受影响情况下时，供方应提出书面纠正计划报需方确认。如果错误得不到纠正或供方提供纠正不及时，需方将有权中止本合同的一部分或全部，对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，在此情况下，需方无需提前通知，由此而发生的一切费用、损失和索赔（包括第三方的索赔）将由供方负担。

- 根据第十条第2款规定，需方行使中止合同权利后，需方有权停付中止合同部分的到期款项，并有权将在合同执行过程中预付给供方的使中止合同部分款项索回。需方因继续完成项目的需要，有权扣留使用供方已发货的任何货物。需方在本条款中行动不免除供方应承担的违约责任，也不影响需方根据合同约定享有的索赔权利。

- 如因需方原因中途退货或终止合同且供方并无任何过错，供方接到通知后应立即停止生产，同时应尽量设法减少由此所产生的损失。

- 因供方原因而不能交货，导致需方由此产生经济损失和（或）遭到第三方索赔，供方应向需方赔偿需方由此产生的经济损失并承担第三方的索赔金额。

- 如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同继受人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继受人提供选择，按其提供的合理忠实履行合同的保证，执行经过同意的一部分合同。

- 若第十条第6款中考虑的情况确实发生，或因供方违约等导致合同终止，供方应及时通知需方，需方有权从供方手中将与本合同有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内对所有与本合同材料、设备有关的设计、图纸、说明和材料进行交接，这些物品的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。

- 此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分估价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。无论何原因终止，对已交付的材料、设备，供方的原合同责任并没有免除。

- 如供方未经需方同意要求变更或解除合同，或因供方违约导致解除合同的，供方应向需方支付本合同金额20%违约金，并退回全部需方已付款项，所造成的损失由供方负责。

## 不可抗力

- 不可抗力是合同签字后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的，无法中止的，不能预防的，不能避免的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

- 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方，并在三天内用航空挂号信或特快投递将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

- 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题：包括交货、安装、试运行和验收等问题。

## 知识产权及其它法律事宜

- 供方陈述并保证，供方出售给需方的合同设备及其生产工艺、相关软件和技术资料不侵犯第三方的知识产权。

- （1）供方承诺其所交付货物所涉及的知识产权为其自身享有或已取得合法权利人的相应授权，其根据本合同约定提供给需方且需方为本合同之目的而使用不存在违反法律或侵犯第三方合法权益的情形。

- （2）对于需方因本合同而提供给供方的相关技术、商业等信息，供方承诺承担保密义务，未经需方事先书面同意，不得披露给第三方或将其用于本合同之外的目的。

- （3）系统及设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备合同价格中，供方承诺并保证需方及业主方不承担涉及到系统及设备专利的一切责任。

- （4）供方保证需方合法使用一切与本合同有关的产品和服务，不得受第三方或行政部门关于专利、商标或工业设计权的侵权指控、处罚或其他索赔，保证需方不承担由专利侵权引起的一切知识产权诉讼纠纷所带来的相关法律和经济责任。

- （5）如果对需方发生任何第三方的专利侵权指控或索赔要求，或行政机关有关侵权处罚，需方于上述指控或处罚之日起7个工作日内通知供方，由供方负责与第三方或行政机关交涉并承担一切责任、后果及处罚，确保需方免受由于有关侵权纠纷、诉讼、处罚等造成的任何损失。如因此给需方带来了其他损失或影响，需方保留对供方索赔的权力。

- 需方因供方提供的合同设备或其生产工艺、相关软件及技术资料涉嫌知识产权侵权而被第三方指控或引发诉讼或导致其他纠纷的，一经需方通知，供方应立即采取一切可能的措施为需方提供保护及必要的支持，以避免需方因此被追究任何责任。供方应承担需方因此发生的所有费用，并应赔偿需方因此遭受的损失。

- 需方授予供方适当的权利以便供方能对第三方索赔进行抗辩、协商以解决纠纷，根据需方自己的选择，供方承担的与第三方索赔相关的补偿责任包括担不限于：

- （1）需方获得对合同设备持续的使用权；

- （2）修改或更换合同设备，以使需方使用该合同设备不再导致侵权，前提条件是该修改或更换后的合同设备必须具有与原合同设备基本相似、相同或者更佳的功能和性能；

- 如（1）和（2）均无法做到，且第三方权利人要求合同设备停止运行，则供方应返还需方已支付的合同价款，按人民银行公布的同期贷款利率支付需方已付货款的利息，并承担需方因此而造成的一切经济损失。

- 在供方提供的设备上，供方授予需方一项可随设备转让的、不可撤销的、非专属的、免版税的，以目标代码的形式使用供方提供的任何软件和相关文件的权利（统称为“软件”）。如果设备中包含有软件，该软件应以秘密方式披露给需方，并许可需方或设备的使用人在设备使用寿命内用于内部用途。需方承认该软件是供方或其授权者的知识产权，该软件版权的所有权归供方或其授权者所有。

- 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不能泄露除业主（或设备实际购买者）、施工方之外的与本工程/项目无关的其他方。对盖有“密件”印章和具有有效专利技术的图纸文件，买卖双方均应予以保密并在授权范围内使用。

- 供方应保证不使需方或业主为执行对外合同使用供方货物及相关配件被认为是侵犯了第三者的专利权、设计、商标、名称、商业秘密或其它任何受法律保护的权利，而受到起诉或罚款。万一此类纠纷发生，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，供方均应协助需方办理有关应诉等事宜，并承担由此给需方造成的经济损失（包括但不限于产生的索赔及诉讼等所有费用）。

- 任何一方必须严守对方在此合同下提供的所有的技术秘密（包括图纸等），为完成此项目有必要提供资料给其它方的除外。

## 联络

双方联系地址及联系人员约定如下，若有变动应提前3日书面通知对方，若无变动或变动后未通知对方的则按如下地址发送的函件，视为收悉。

需方联系人：  陈哲柯        ，联系电话： 13278884849  ，联系地址：  湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司    ；

供方联系人：          ，联系电话：   ，联系地址：                          。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。

## 争议和解决

- 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

- 凡与本合同相关的一切争议，双方应尽可能通过友好协商解决。

- 如自行协商无法达成一致，双方可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 在进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。

## 合同生效及其它事项

- 合同双方应各指定一名授权代表，负责直接处理涉及本合同的有关问题。

- 一切与合同标的有关的税费均由供方承担。

- 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与“合同标的”项目无关的第三方。

- 未经需方书面同意，供方不得将本合同项下权利或义务转包或转让给任何第三方。

- 如果本合同部分条款无效或应予修正，将结合该条款上下文作出安排，但不影响本合同其它条款的效力。

- 本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

- 本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，具有同等效力。

- 如有未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。

- 如果本协议的任何条款在任何时候被认定为不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

| 需方：(盖章) 中机国际工程设计研究院有限责任公司 法定代表人： 委托代理人： 地址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号 银行账户：4300 1539 0610 5000 2926 开户行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 邮编：410000 | 供方：(盖章) 法定代表人： 委托代理人： 地址： 银行账户： 开户行： 邮编： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 附件一：供货一览表

| 设备名称 | 型号及规格 | 单重（T） | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋风除尘器 | 灰量设计1050kg/h，介质：热风，280℃（最高温度420℃），烟气含尘量：35g/Nm3，除尘效率95%，耐磨材质Q355B，上箱体¢3000x3000，椎体灰斗高度≥4.0m，进风口及上箱体采用耐磨陶瓷，烟气进出口采用¢1320焊接（配带方变圆接头，并配带反法兰垫片及紧固件）。壁厚≥8mm。防锈防腐油漆、保温材料（厚270mm，2~3层） | 4.0 | 台 | 2 | Q355B+上箱体衬耐磨陶瓷 | 卖方设计出设备加工制作图，以双方签订图纸为准。接头方变圆L≤450mm。 | 210000 | 210000 |
| 合计 | 最终含税报价（大写：贰拾壹万元整） 小写：210000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件二：备品备件一览表

| 备品备件提交表 WANHUA Spare Parts Schedule list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号: Purchase order No: |  |  |  |  |  | 预留信息: reservation information: |  |  |  |  |
| 设备位号： |  |  | 设备名称： |  |  | 设备型号： |  | 出厂编号： |  |  |
| 序号 No | 备件名称 spare parts name | 单位 unit | 数量 quatity | 备件型号/厂家内部编码 spare part component No./model | 备件厂家 Original Manufacture(O.M) | 备件材质 material | 备件描述 description of spare parts | 供货周期 delivery time | 物料编码（万华） WANHUA material code | 备注 reamrks |
| 1、该表格需厂家在完成设计后及时提供，相关备件的数量和信息需和合同约定内容保持一致； the list should be delivered to buyers after the vendor finish the detail detail design and spare part order; the info.should keep correspondence with the percuase order. 2、J:物料编码（万华）一列在设备厂家提供备件信息后，由万华人员完善并及时反馈设备厂家； J line:WANHUA material code should be finished by wanhua engineers after receiving the list and feedback to the vendors. 3：设备厂家备件包装或标签上除备件相关信息外，需标识万华人员反馈对应的物料编码； the final spare parts packing label should not only include the necessray informations,but the WANHUA material code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三：采购技术规范书（另行成册）

## 附件四：技术服务要求

1．售前技术服务方案

1）、协助需方做好项目工程规划和系统需求分析，配合设计院结合实际制订完整的工程设计方案。

2）、与总承包单位有关部门密切配合，充分考虑用户在系统性能功能结构，系统所需外购设备的选型。

3）、提供专业的技术咨询服务

4）、提供随时的考察接待及各种便利条件。

5）、选派专业技术人员、商务人员进行技术交流、技术沟通，在整个投标过程前后，及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸，以及各种参数，积极配合需方选择满意的产品。

2.售中技术服务方案

1）、在合同签订后将以需方技术规格书为蓝本，编制相应的技术协议书，对技术规格书进行补充、完善和细化，使之成为技术规格书的实际执行技术文件，经需方批准后执行，并将技术协议书作为设备订货合同的附件。

2）、在技术协议签订后的最短时间内，供方将提交合同设备的设计、制造、组装、试验、交货计划清单给需方确认

3）、合同签订后即派从事多年专业设计的人员2~3名进行产品的施工图设计工作，并根据需方提供的设计基础文件，提供产品的安装图纸、电气控制图纸、相关的设备材料清册及相关技术资料，并确保需方审核通过，作为设备制造的输出文件。

4）、及时向需方提供合同规定的全部技术资料和图纸，邀请需方参与供方的设计评审。

5）、严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

6）、对于需方选购的与合同的设备有关的整套设备，本厂将主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

7）、我方在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院密切配合，保证设计工作的顺利开展。若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，供方将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

8）、按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸，并为监造提供方便，对监造设备的待检点按规定时间提前通知需方和监造代表

9）、对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。

10）、在制造过程中，我们将全力配合安排图纸审查，产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。

11）、产品制造，材料及产品的试验、检验、遵循相关标准要求执行，认真做好常规项目检查、手动操作试验、绝缘电阻试验、电气动作试验、保护电路连续性试验，验收测试根据技术规格书进行。

12）、检验与验收——出厂验收

工厂在完成合同设备出厂前的全部制造、检验/试验、所有资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向需方发出书面出厂验收申请。出厂验收将根据由需方编写的符合本合同和相关技术要求的，且双方认可的验收指导文件即出厂验收大纲来进行。

13）、合同设备出厂验收合格后，本厂按本合同及附件中相关的包装技术要求和相关文件、相应的国家标准的规定进行包装，包装应保证合同设备在运输和储存过程中保持设备处于完好的质量状态，并有防潮、防霉、防雨、防锈、防腐、减振、防冲击、防污染等措施。

14）、货物到达现场后，我方将配合需方在最短时间内组织开箱检验，检验货物的数量、规格和外观质量，如检验时，供方人员未按时到达现场或放弃参加开箱检验，需方有权自行开箱检验，供方承认检验结果和记录。 现场开箱检验时，如发现设备由于供方原因（包括运输、包装等原因）引起的任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中的质量标准和规定，我方在接到需方提出的检验通知单后，应按本合同规定尽快完成修理或更换有缺陷设备、和/或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运输及保险费用均由我方承担（包括需方配合供方修理损坏/缺陷设备发生的费用）；如果损坏或短缺是由于需方原因造成，我方在接到需方修理/更换或补足供货的要求后，应尽快修理/替换损坏的零部件，或提供补充的零部件，但费用由需方承担。

15）、在合同有效期内，本厂将根据需方的需要及时提供与合同设备有关的安装、调试、运行、检修和安全质量审查等相应的技术指导、技术配合等方面的服务。本厂将全力提供文件、技术支持、建议和现场监督服务并对其提供的技术指导和技术文件的正确性以及现场服务的质量承担责任。

16）、质保期内，我方将免费提供备品备件、专用工具及寿期内须更换的部件。在此期间，本厂将按照需方要求派代表到现场进行技术服务，指导需方或需方的分包/供应商进行合同设备的安装、调试、并负责解决合同设备在安装、调试期间发现的制造质量问题。本厂派到现场服务的技术人员应是有实践经验的健康的可胜任此项工作的人员，需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派合格的服务人员。我方将向需方提供服务人员情况表，明确服务人员的职责。服务人员在现场将完成包括设备催交，货物的开箱检验，设备质量问题的处理，参与产品安装、免费产品调试，参加试运和性能验收试验等工作。在安装和调试前，服务人员将与需方进行技术交底、讲解和示范将要进行的程序和方法，全权处理现场出现的技术和商务问题。其次为使合同设备正常安装、调试运行、维护检修，我方除提供相应的安装维护使用说明书外，现场将对需方设备操作人员进行培训，使需方详细了解产品的性能和故障的维修，确保其培训内容与工程进度达成一致，主要培训内容：

（1）设备的技术参数及性能；

（2）设备的系统原理；

（3）电器元件的基本特性；

（4）设备的操作要领；

（5）设备的监测和检查记录内容；

17）交货时提交技术资料范围

| 序号 | 资料名称 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术规范书 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 技术合同 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 图纸 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 设计文件 |  | 6 | 与合同一同提供 |  |
|  | 质量保证和控制文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 储运指导 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 安装文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 运行和维护手册 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 备品备件清单 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 调试和试运行计划 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 计划内维护和额外维修报告 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 设计文件 |  | 10 | 随货提供 |  |
|  | 专利证书 /专利许可使用合同 |  | 10 | 随货提供 |  |

二、售后服务方案

1.售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 安装调试验收合格后24个月。 |  |
| 2 | 免费维修 | 安装调试验收合格后24个月。 | 免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用 |
| 3 | 服务响应 | 30分钟内做出响应答复 |  |
| 4 | 到达现场 | 12小时 |  |
| 6 | 具体售后服务承诺详见售后服务说明内容 |  |  |

2.售后服务计划

1）、质保期

质量保证期：从总承包工程竣工验收合格之日起计算24个月。

在质量保证期内，因供方设计或制造质量问题引起的零部件损坏，供方负责免费维修或更换。由于总承包单位和用户使用操作不当造成的设备损坏，我司（供方）积极配合维护。

我司（供方）承诺将长期以优惠的价格向招标方（需方）提供备品备件。并确保在设备使用寿命期内的正常备件供应。

我司（供方）承诺超过质保期限后，我司（供方）提供终身配合指导维护服务，服务费用双方另行协商。

2）、质量保证

（1）、我司（供方）对所供设备及附件的完整性和安全性负责。

（2）、我司（供方）保证所供设备性能良好、全新、质量合格，满足本工程项目使用要求。

3）、我司（供方）负责解决其所供设备在出厂交付、安装、试车、试运行、性能测试等阶段出现的供货质量问题，并承担全部费用。

4）、在设备的缺陷保证期内出现质量问题由我方自费负责维修、更换。

三、技术服务

1）、技术支持

设备安装、调试及质保阶段，如需我司（供方）的技术支持当设备出现故障或不能满足操作要求时，我司（供方）在 12h内派有能力的技术人员到现场解决问题。

2）、培训

在安装、调试过程中或投产阶段，我司（供方）对安装人员、设备操作技术人员提供免费的技术培训、培训时长不低于24节课时。

四、售后服务

1、当总承包单位需要我司（供方）提供服务时，我司（供方）在30分钟内作出答复，（如必要）在24 小时内派服务工程师到现场。

2、在质保期内，当设备需要维修或更换部件时，在总承包单位的要求下，我司（供方）派有经验的工程师到现场进行技术支持。

3、在质保期内，我司（供方）负责对总承包单位提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，我司（供方）及时采取保护措施且负责 免费更换。并相应延长其质保期。

4、 产品寿命期内，我司（供方）确保所有零备件的供应。

5、具体说明

1）、常规服务

设备到货后，我司（供方）指派专业指导安装及调试工程师到现场进行指导安装及调试，直到设备运转正常，演示设备的所有功能并免费对培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。

在系统安装期间，我司（供方）派有经验的设计工程师到工地，有能力和有责任解决我司（供方）设计和供货范围内出现的设计、制造、运输和安装过程中的问题。

在质量保证期内我方负责按照合同约定对不符合本附件约定的设备负责免费修理或更换。

对非我司（供方）责任造成的设备损坏，我司（供方）优先对其提供配件和修理服务。

对需方选购的与本招标设备有关的配套设备，我司（供方）及其配套厂家有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

我司（供方）长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单。

2）、系统试运行期间的服务

在启动试运行期间，我司（供方）将派出有关人员到现场，与需方共同对试运行过程进行监控，及时处理试运行期间发生的问题，保证设备顺利通过试运行。

3）、指导运营期技术服务

技术服务期间，需方提供交通便利，住宿和餐饮等其他费用由我司（供方）自行解决。

4）、设备投产后的服务

我司（供方）对本合同产品实行全过程（全寿命期)的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专家前往处理，主动及时为需方提供最新的运行维护经验。

5）、质保期内我司（供方）提供7*24小时电话技术支持服务，我司（供方）提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在需方使用过程中非因我司（供方）原因而发生损坏需调试、维修、更换的，我司（供方）在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。质保期后，我司（供方）会继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向需方提供备件和服务。

6）、如采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）存在质量问题，需修理或更换，质保期从修理或更换并经需方验收合格之日起重新计算。

7）、质保期内如遇设备故障需我司（供方）到现场进行处理，我司（供方）将在需方规定的时间内到达现场，所发生的费用由我司（供方）承担。

我司（供方）提供24小时召修服务，在接到需方对质量问题或设备发生故障时的电话或传真后30分钟内给予答复（电话或邮件），直到解决问题。如需到现场解决问题，则于12小时内派人赴需方现场处理问题。

8）、质保期内定期对设备检修、维护、清洁及保养，维修保养事项包括但不限于以下的项目：

（1）质保期内我司（供方）对需方负有责任，对设备出现的不符合合同要求的、有问题的地方进行免费维修、保修或更换配件，我司（供方）免费提供维护、维修以及其它售后服务，该等所有服务由我方上门进行，且不另行收取任何费用。在质保期内，我方负责维修、更换的设备、零部件等质保期从维修更换经需方确认后重新计算。

（2）在质保期内我司（供方）负责设备的保养，并实施每年至少两次整体检查。质保期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，我司（供方）在接到通知后，毫不拖延地负责修复。

（3）需方有权拒绝使用带有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件由我司（供方）修好或更换，需方不负担所增加费用。

（4）质保期内，在设备出现严重故障、影响正常运行、修复有困难的情况下，我司（供方）会对设备进行免费维修或更换。

（5）质保期内全部服务费（含更换零部件，达到招标文件及合同约定条件的更换货物或退货）和维修费用及我方技术服务人员的一切费用由我司（供方）全部承担。

（6）我司（供方）我方免费为需方培训一般性维修人员；

（7）我司（供方）委派的维修人员严格遵守需方的有关管理规定和制度；

（8）我司（供方）承诺提供每三个月一次电话回访的巡检服务，并每六个月一次现场检修维护。在质保期内, 我司（供方）派专业技术员人对设备进行检修及维护，我司（供方）技术员对一般性故障能够自行检查及排除,所产生的费用均由我司（供方）负责。

6、质保期外服务

1）我司（供方）承诺提供终身服务，质保期结束后只按照成本费收取维修费及服务费。我司（供方）出具正规的、具有效力的产品质量承诺书和售后服务承诺书。

2）质量保证期后,对于损坏的零部件、备件及易损件, 我司（供方）保证以成本价价格提供给需方。

7、售后服务保证

质保期内免费提供零配件并上门安装、调试。每年对设备进行至少两次综合性安全和质量检查，确保设备正常使用。

供方技术服务在质保期外的收费标准

| 序号 | 名称 | 人数 | 收费标准报价（元，/人/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术专家 | - 1 | - 1500 |
| - 2 | - 高级技术人员 | - 1 | - 1000 |
| - 3 | - 中级技术人员 | - 1 | - 800 |
| - 4 | - 普通技术员 | - 1 | - 600 |

## 附件五：外协情况一览表

(提示：请根据实际需求补充相关内容)

附表5. 1 外协情况

| 序号 | 名称 | 承包商 | 生产地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 附件六：外协情况变更通知确认单

＿＿＿＿＿＿：

因           的原因，      的  供应商/承包商  无法继续提供，本公司拟将该的供应商/承包商    变更    为        ,是否可行，请贵司批示。

公司

年   月   日

## 附件七：分包/采购廉政确认函

分包/釆购廉政确认函

感谢贵单位同我公司 工程公司 （部门），就 山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统项目 所属的 旋风除尘器  达成了分包釆购合同。

对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“"”表示）。谢谢合作！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？                 是口      否口

二、	是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是口	    否口

三、	是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？

是口	    否口

四、	是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式的利益？

是口      否口

## 附件八：授权委托书

授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

公司系中华人民共和国合法企业，地址位于               ，邮编       。

授权委托事项：我           系               公司的法定代表人，现授权委托              公司的      为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司                                  分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：

身份证号码：                        身份证号码：

（盖公司公章）

年    月    日                       年    月    日

甲方：中机国际工程设计研究院有限贲任公司

乙方：

甲方和乙方以下单称为“一方”,合称“双方”。

项目：山西公司霍州电厂脱硫废水零排放改造 EPC 项目

承包范围：旋风除尘器

地址：山西省霍州市辛置镇国能霍州发电厂国能水务项目部

1 . 总 则

  - 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲、乙双方在物资采购  实施过程中的权利、义务和安全责任，加强和规范物资采购的安全管理工作，根据国家  有关法律法规以及甲方安全生产有关制度规定，甲、乙双方经过充分协商，签订本协议。

  - 在履行本协议过程中，如在执行“安全管理标准”方面存在异议，以国家、行业、 上级公司最新标准、规程、规定、制度为标准。

2. 目标和标准

2.1 安全目标

在物资采购过程中，包括物资的交付、运输、安装调试、售后，以及物资生产制 造过程中的甲方人员的检验、建造，需达到如下目标：

2.1.1 不发生轻伤及以上安全事故；

2.1.2 不发生设备物资损坏事故；

2.1.3 不发生火灾事故、交通事故、环保事件、职业健康事件；

2.1.4 不发生违法、违纪等治安事件；

2.1.5 安全隐患整改率100%;安全培训合格率100%;特种作业人员执证合格率100%; 特种设备检查合格率100%;安全、职业危害防护设施投用率100%;应急演练组织 落实率100%。

2.2 法律、标准(包括其任何更新版)

2.2.1 《中华人民共和国安全生产法》

2.2.2 《中华人民共和国产品质量法》

2.2.3 《中国人民共和国环境保护法》

2.2.4 《中华人民共和国职业病防治法》

2.2.5 《中华人民共和国消防法》

2.2.6 《中华人民共和国劳动合同法》

2.2.7《中华人民共和国民法典》

2.2.8 《中华人民共和国道路交通安全法》

2.2.9《中华人民共和国特种设备安全法》

2.2.10《特种设备安全监察条例》

2.2.11《国家危险废物名录》

2.2.12《特种设备目录》

2.2.13《电力建设安全工作规程》

2.2.14《电力建设文明施工规定及考核办法》

2.2.15《火电机组达标投产考核标准》

2.2.16《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

2.2.17 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保 护工作的法令、法规、规定、制度及集团公司、科环集团相关规定。

2.2.18 甲方和业主方有关安全文明生产及环境保护的规定、制度。

2.2.19《生产安全事故报告和调查处理条例》

3.权利和义务

3.1 甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方的生产条件、技术能力、安全、 环保及职业健康管理能力等与其资质相符合。

3.2 乙方需具备国家相关法律法规规定的安全生产资质和安全生产条件，确保安全生产  所涉及的设备设施、工器具、安全防护设施、安全用具等满足生产安全的要求。涉  及定期检验或强制检验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，出具有检测、试验资  质部门核发的检验报告。特种作业人员需持有国家或行业有效的《特种作业操作证》。

3.3 物资生产、运输、安装期间，乙方严格执行有关安全、文明生产的规定，落实安全 生产双重预防机制，预防事故发生；在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火 灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤及有可能引起生产设备停运、损坏 等工作时，乙方应采取妥善措施，编制“三措两案”(组织措施、技术措施、安全 措施以及施工方案和应急预案),并获得相关安全生产许可。

3.4 乙方应按甲方要求或合同约定，按时保质保量将采购的物资运抵甲方指定的地点， 配合甲方按规定验收，协助甲方做好采购物资在安装期间的安全技术指导和现场服务。

3.5 发生由于乙方责任造成的人身伤亡事故、设备损坏事故、火灾事故、交通事故、环 境污染事故、职业健康危害事故，除按规定承担法律责任及政府和上级单位、业主 单位处罚和罚款外，还应承担甲方重新招标、生产物资时间延期等损失。

3.6 在生产、装卸、安装过程中所使用的机械设备、安全设施(如电梯井、电动葫芦、 汽车衡等)、作业人员等，如由乙方提供或者租赁、雇佣的，其安全管理由乙方负 责。

3.7 乙方应该对生产现场的危险源和环境因素进行辩识、评价、建立重大危险源和重大 环境因素清单、编制重大危险源和重大环境因素管理方案，并对管理方案实施情况 进行监督检查，确保符合法律法规要求，避免因此造成停产停工而耽误交货。

3.8 乙方不得将根据其相关资质而承揽的物资进行转包。如有分包项目，在符合相关法 律规定前提下，应保证分包单位有相应资质并具备相应的安全生产条件，并事前征 得甲方的书面同意。

3.9 乙方必须建立安全管理制度，包括各级安全生产岗位责任制、安全检查制度、安全 生产双重预防机制、安全教育制度、安全考核制度、安全费用投入制度、应急预案、 事故调查制度等；要建立完善的各工种、各类生产机具生产安全措施或安全操作规 程，并确保其落实和实施。甲方将对此进行监督检查，并作为供应商安全管理和考 核的重要依据。

3.10 乙方在生产组织、货物运输、安装调试阶段，需遵守如下安全要求：

3.10.1 乙方在作业开始前要根据《生产组织设计》或《安全生产方案(措施)》 向生产人员进行安全技术交底。

3.10.2 乙方必须对生产人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制 观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制 度和法规。

3.10.3 乙方生产人员应对所在的生产区域、作业环境、操作设施设备、工器具等 进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施。

3.10.4 乙方在生产、运输、安装期间应对乙方的生产人员进行安全管理和教育， 避免出现由于生产机械、工器具原因或使用操作不当，以及乙方安全管理不善， 安全防护设施不全、措施不力、人员违章等伤亡事故。

3.10.5 乙方应在生产范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的生产范围进行生产，禁止无关人员进入生产现场。在生产现场危险部位、场所，乙方必须悬 挂安全标志和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。各类安全防护 设施、安全标志牌、警告牌和接地线等要规范和完善，要加强检查和维护，对不 合格和失效设施应及时更换，保持完好。并不得擅自拆除、更动。

3.10.6 乙方在生产期间进行高风险作业或特种作业时，应当保证作业人员必须持 国家认可的有效操作证，严格遵守相关作业规程；并根据作业风险类型和等级， 编制作业方案，制定专人监护，并取得作业安全许可。

3.10.7 乙方必须严格执行动火规定，生产场所严禁使用电炉。冬季生产如必须采 用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防爆、防中 毒措施，并指派专人值班。

3.10.8 乙方在生产、安装过程中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的 安全措施。必要时应停电验电、放电、加挂接地线，并增设专门监护人员。

3.10.9 乙方在根据相关法律规定和合同约定承发包生产物资、租赁设备场地和作 业外包时，必须与相关方签署安全生产协议，明确安全责任，组织和协调过程安 全工作。

3.10.10 乙方在生产中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。采取保护措 施后生产，严禁冒险作业、野蛮作业。

3.10.11 乙方必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人 员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

3.10.12 生产、运输、安装现场的安全由乙方负责。凡由乙方自身原因与责任造成 的事故，由乙方承担全部责任及经济损失。对发生的事故按“四不放过”的原则 调查处理，所有安全、环保、职业健康事件、事故，除按法律法规要求报告政府 监管部门外，应同时立即向甲方报告。

3.10.13 乙方不得雇佣童工或未成年工。所有作业人员，需执行国家法定退休年龄  和特种作业规定的年龄。所有工作人员不得有该项目或该行业生产的职业禁忌症。

3.10.14 乙方在甲方或者业主厂区内的车辆，需限速10公里/小时或根据现场限速 标志行驶，车辆在厂区内行驶时沿指定路线行驶，停在指定地点。装卸作业时， 司机/押运员需在作业现场进行安全监督。

3.10.15 乙方必须在现场挂置安全生产责任区范围及责任人与安全员的标牌。乙方 必须坚持文明生产，严格按照明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理，作业面生产做到工完料尽地清，现场工业垃圾应及时清理。

3.10.16 乙方在生产、安装过程中需使用电、水源，不得私拉乱接。中断作业或遇 故障应立即切断有关开关。

3.10.17 乙方应积极主动做好安全文明生产工作，及时配合上级主管部门来现场时 的现场迎检工作，按相关要求的标准布置现场并承担由此而发生的一切费用。

3.10.18 乙方在甲方或业主区域内因物资交付、设备安装调试所产生的一般废弃物， 需分类投放和处置；产生的危险废弃物需按相关规定妥善处置或经甲方、业主同  意后移交，不得擅自随意处置。

3.10.19 贯彻“谁生产、谁负责”的管理原则，乙方人员在生产期间造成伤亡、火 警、火灾、电气、机械等重大事故(包括乙方责任造成对方人员、第三方(行人 等)人员伤亡),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按《电业生产事故 调查规程》等国家有关事故报告的规定，在事故发生后立即报告各自上级主管部 门及省、市、区(县)等有关部门。乙方人员对于生产中发生的不安全情况应及 时向甲方通报。

3.10.20 乙方在生产、运输、安装等过程中如果发生生产安全事故，必须负责伤亡 者及其家属接待和善后处理工作，并承担因此而发生的一切经济费用。如甲方因 此遭受任何损失的，乙方应向甲方全额作出赔偿。

3.11  乙方在工作中要主动接受各级主管部门的安全检查和监督。对因乙方的责任造成 设备停运、损失、火灾及人身伤害等影响安全生产和安全目标的行为，对情节严重 的，甲方有权终止该生产物资合同的执行。

3.12 乙方工作人员在生产中不认真执行安全文明生产管理规定，整改不力的，甲方有 权要求乙方进行停工整顿(造成的损失乙方自负),情节严重的甲方有权单方决定 终止与乙方所签署的物资合同。

3.13 对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行。

3.14发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

3.14.1人身伤亡事故；

3.14.2发生生产机械、生产主设备严重损坏事故；

3.14.3发生因生产过程造成的火灾事故；

3.14.4发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

3.15除本协议另有约定外，乙方违反本协议之约定的，甲方有权单方解除与乙方所签订的物资合同。

4.各类物资的特别要求

根据物资的自然属性、安全性质、使用用途等分为：

(1)金属材料：钢材(管道、钢板、型材)、复合管材、铸件、白银、铜材、 管件等。

(2)非金属材料：木材、煤炭、纺织、建材、电缆、网线、耐火浇注料等。

(3)一般机电设备：磨煤机、给煤机、脱硝装置、除尘器、吹灰器、冷却塔、泵、风 机等。

(4)特种设备：空压机、储罐、四大管道(高压管道)、高压阀门、电梯、叉车、行 车、省煤器、MGGH、烟气换热器、管屏等。

(5)电气设备：上位机、信息安全类设备、线路板、开关电源、网络通讯类设备(交 换机等)、变压器、断路器、电流互感器、熔断器、滤波电容、二极管、电气动执行器、 变送器、流量测量、逻辑开关、仪器仪表、PLC、触摸屏等。

(6)危险化学品：液氨、润滑油、柴油、油漆、保温材料、保温板、喷涂材料等。

(7)其它：吊架、机加工件、柜体、办公用品、劳保用品等。

4.1一般机电设备

4.1.1此类物资在运输时，需固定牢固，注意减少颠簸，并做好防雨、防尘措施。

4.1.2设备装卸、安装时，需根据设备说明书或指定的位置进行吊装。如属于较大设备， 需提前编制吊装方案，并经甲方或业主书面许可。

4.1.3设备安装调试时，需由厂家授权人员进行操作；特别是上电试运行时，需做好接 地、隔离等措施，避免发生触电和设备意外伤人。

4.1.4设备安装调试时，对于动火、带电作业、有限空间、登高作业等，需严格按照

3.10.6规定执行。

5.争议及赔偿

5.1本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解 决争议的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2双方必须严格执行本协议，本协议同生产物资合同同时生效，双方必须严格执行， 由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

5.3因不可抗力因素(如自然灾害等)使本协议不能正常执行的情况，双方可不负责任， 但应立即以传真或书面通知对方。如对方提出要求，应提供有关权力机构的证明以

证实不可抗力因素的存在。

6.其它

6.1本协议有效期限：自生产物资合同签订之日起至项目物资安装并验收结束。

6.2本协议未尽事宜，以生产物资合同以及双方之间签署生效的其他合同(如有)的约 定为准。

6.3本协议经双方签字或盖章后生效。

6.4本协议一式两份，双方各执一份。每份均具有同等法律效力。

(以下无正文，为《物资安全协议书》之签署页)

甲方：                                乙方：

委托代表人：                         委托代表人：

时间：                                时间：

- 附件十：三方质保协议

三方质保协议

甲方（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方（全称）：

丙方（制造商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定，以及甲乙双方、乙丙双方签订的有关合同约定，经本协议各方协商一致，特签订三方质保协议，共同遵守。

一、根据甲、乙双方于20**年*月就霍州电厂2×600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统旋风除尘器设备采购及伴随服务签订的设备采购及伴随服务合同，乙方就甲方向乙方采购的设备提供以下质保服务：

1.1、乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其寿命内应具有满意的性能。如果设备在竣工验收合格之前出现设备故障或质量缺陷，甲方在书面通知乙方后甲方有权解除采购合同并扣除所有货款。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生任何不足或故障负责。乙方应免费提供设备正常运行所需的材料、备品备件与服务，使设备能一直运行直至质保期结束。

1.2、质保期内设备出现问题，甲方有权提出退货、更换及赔偿，乙方应无条件负责维修、更换、退货及赔偿。修复或更换的合同货物整机的质保期将重新计算。由于乙方设备质量问题导致甲方被业主投诉，由乙方承担一切赔偿损失。若导致媒体曝光或第三方抽样不合格，除承担以上损失外，乙方还应承担甲方的信誉损失（不少于10万元人民币），该赔偿由甲方直接在乙方应收款中扣除，应收款不足部分现款结算。

1.3、质保期内设备发生故障，甲方在向乙方发出故障报告后，乙方应在4小时内有所回复，8小时内有处理方案，24小时内维修人员到达现场。若甲方在向乙方发出故障报告24小时后乙方没有处理，甲方有权自行处理故障，发生费用由乙方负责。乙方应对本项目所提供的所有设备、材料和服务质保负责任。若乙方所提供设备连续发生故障或不合格品，影响甲方正常的生产，由乙方承担由此造成的所有损失，甲方有权解除供货合同并追究责任。

1.4、乙方指定一名质量负责人或业务联系人作为与甲方之联系与沟通。乙方应在设备运行两年时到场进行检验和检修。

1.5、质保期内，由于设备故障或质量问题需要维修或更换的，乙方应及时安排专用场所处理或及时取回废弃的设备或配件，对于未取回或转运的设备或配件，每延期一天，需要向甲方缴纳保管费200元，甲方可直接在乙方应收款中扣除，超过一个月未取回，视作乙方对该设备或配件的自动抛弃，任由甲方处置。

1.6、在设备质保期间，乙方设备生产厂须指派技术人员到达现场参与并指导设备更换或维修的工作，所有设备必须达到连续运行72小时无故障的要求。

1.7、若乙方对甲方的处理有异议时，应在五日内以书面形式向甲方提出，双方协商解决，逾期视为甲方处理意见，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

1.8、质量质保期

质保期为从伏牛溪污水处理工程竣工验收合格后的次日算起2年。

1.9、质量保修责任

质保期内因设备出现问题影响正常运行时，乙方应免费为甲方及时修理或更换，直至正常运行，差旅费、购买设备及工具费、办公费、场地租赁费等所有费用由乙方自理，并在乙方确保正常运行并书面报告给甲方后方能离开污水厂现场。

二、基于乙方向甲方对于霍州电厂2×600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统旋风除尘器设备采购及伴随服务项目提供的所有质保服务，丙方全面认可并承诺：

2.1、丙方就乙方向丙方采购的设备提供本协议1.1~1.9内容同样的质保服务；

2.2、在质保期内，对于丙方向乙方提供的设备发生产品质量问题，甲方有权代理乙方全权处理，即甲方享有丙方就本协议约定的质保条款方面的包括但不限于监督、执行（实施）等权利，甲方有权要求丙方按本协议约定履行质保服务。

三、其它

3.1、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其它两方书面认可，任何一方不得向其他方提供、透露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3.2、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

3.3、三方质保协议作为霍州电厂2×600MW脱硫废水零排放改造EPC项目旁路烟道干燥系统旋风除尘器设备采购及伴随服务合同组成部分。

（以下无正文）

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法人代表或其委托代理人：

地址：长沙市雨花区韶山中路18号

乙方：

法人代表或其委托代理人：

地址：湖南省长沙市雨花区洞井街道设备交易中心B区410号

丙方：

法人代表或其委托代理人：

地址：