淠干右岸片区内涝防治系统提升和海绵化改造EPC总承包项目

现场技术服务询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年11月

：

- 请按以下要求提供报价和说明

1.项目名称：淠干右岸片区内涝防治系统提升和海绵化改造EPC总承包项目

2.工程项目地点：安徽省六安市

3.内容：现场技术服务工作

- （1）现场复核本项目范围内的物探等现场资料，着实摸清本项目范围内的真实情况，形成问题清单，并提出问题清单中的拟解决方案。

- （2）现场复核本项目现有方案是否符合现场真实情况，形成问题清单，并提出问题清单中的拟解决方案。

- （3）服务现场施工，从项目开工起至项目竣工，乙方派出足够的技术人员在各个施工片区支撑项目履约。

- （4）根据现场施工情况复核现场修改意见并反馈给甲方。

4、计划进度及质量要求：根据甲方要求的时间和要求提交成果，具体以甲方书面通知为准。工作质量应满足相关规范以及甲方的具体要求，成果需经甲方及业主方认可。

5、甲方应向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设计方案 | 1 | 合同签订后3天内 |  |
| 2 | 现场物探等资料 | 1 | 合同签订后3天内 |  |

6、乙方应向甲方交付的技术成果文件

| 序号 | 文本、图纸及附件 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目范围内资料问题清单和提出问题清单中的拟解决方案 | 1 | 合同签订后21天内 | 电子文件 |
| 2 | 本项目现有方案问题清单和提出问题清单中的拟解决方案 | 1 | 合同签订后21天内 | 电子文件 |
| 3 | 现场图纸修改的意见 | 1 | 施工全过程 | 电子文件 |

7、报酬及其支付方式

（1）本项目报酬固定价：       元（大写：     ，含税价，适用税率6%）。

本合同费用为乙方进行本合同约定之内所有工作的全部酬劳，包括但不限于乙方人员的劳务费、税金、现场服务和差旅费等所有费用。

（2）支付方式：分期支付

| 付费次序 | 占本项目报酬% | 支付金额(万元) | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50% |  | 甲方收到主合同约定业主支付的第一次费用后14天(日历天) 内 |
| 第二次付费 | 50％ |  | 本项目竣工验收后14天(日历天) 内 |

3、每次付款时乙方提供符合财务管理的正规发票，资金往来符合国家财税制度和单位管理制度，通过银行转账。

技术服务报价

根据贵公司询价文件要求，淠干右岸片区内涝防治系统提升和海绵化改造EPC总承包项目我单位技术服务报酬固定价为：

（大写）人民币                            小写（¥            元。）含税，适用税率6%

报价单位（盖章）：

联系人（签字）：

报价时间：