郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

机械租赁

询比文件

采购人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二五年十二月

1  采购条件

本采购项目郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目，建设资金已落实，采购人为中机国际工程设计研究院有限责任公。项目进度已具备相关采购条件，现对该项目的机械租赁进行询比。

由采购人与成交人签订合同。

2  项目概况与采购范围

2.1  项目概况

建设地点：郴州高新区柿竹园村首家组；

项目基本情况：1、底泥、固废、危废处置工程:采用水泥窑协同处置遗留底泥固废、危废。2、拆除废弃构筑物工程:拆除废弃构筑物将废弃构筑物清洗后回填至项目清挖废渣后形成的基坑3、废水处理工程:采用一体化废水处理设备处理场内遗留废水、构筑物清洗废水及施工废水处理后用于生产用水或绿化用水。4、生态恢复工程:对废渣堆积区原址及拆除后的厂房区域等进行生态恢复。（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备资质判断有关的指标进行指标勾选）。

2.2  采购范围

本采购项目的主要工作内容为本项目所有的劳务专项服务，包括(但不限于)：

（1）履带式推土机（75KW），履带式推土机（90KW）。

（2）履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m3)，履带式单斗液压挖掘机(斗容量1m3)，轮胎式装载机(斗容量3m3)。

（3）平地机(功率120KW)，钢轮振动压路机(工作质量8t)，钢轮振动压路机(工作质量15t)，钢轮振动压路机(工作质量18t)。

（4）履带式液压挖掘机带液压破碎锤（中型），履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤（BY-VH250）。

（5）汽车式起重机(提升质量8t)，汽车式起重机(提升质量12t)，机动翻斗车(装载质量1t)。

（6）洒水车(罐容量4000L)

（7）混凝土振动器（插入式）

（8）小型载重汽车(装载质量5t)，载重汽车(装载质量8t)，自卸汽车(装载质量12t)。

（9）其他机械设备。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式推土机（75KW） | 台班 | 15 |
| 2 | 履带式推土机（90KW） | 台班 | 20 |
| 3 | 履带式单斗液压挖掘机(斗容量0.6m3) | 台班 | 40 |
| 4 | 履带式单斗液压挖掘机(斗容量1m3) | 台班 | 90 |
| 5 | 轮胎式装载机(斗容量3m3) | 台班 | 30 |
| 6 | 平地机(功率120KW) | 台班 | 10 |
| 7 | 钢轮振动压路机(工作质量8t) | 台班 | 30 |
| 8 | 钢轮振动压路机(工作质量15t) | 台班 | 30 |
| 9 | 钢轮振动压路机(工作质量18t) | 台班 | 30 |
| 10 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤（中型） | 台班 | 8 |
| 11 | 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤（BY-VH250） | 台班 | 10 |
| 12 | 汽车式起重机(提升质量8t) | 台班 | 5 |
| 13 | 汽车式起重机(提升质量12t) | 台班 | 5 |
| 14 | 机动翻斗车(装载质量1t) | 台班 | 5 |
| 15 | 洒水车(罐容量4000L) | 台班 | 20 |
| 16 | 混凝土振动器（插入式） | 台班 | 3 |
| 17 | 载重汽车(装载质量5t) | 台班 | 10 |
| 18 | 载重汽车(装载质量8t) | 台班 | 80 |
| 19 | 自卸汽车(装载质量12t)。 | 台班 | 100 |
| 20 | 其他机械 | 项 |  |

3  计划工期

本采购项目工程计划工期共计100天，计划开工日期2025年10月17日，计划完工日期2026年2月28日。（具体时间以合同签订之日起生效，至项目竣工验收完成为止）。

4  报价人资格要求

供应商须具备独立的法人资格，在有效的营业执照期间，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1、需提供法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。

2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书。

3、营业范围，营业范围与营业执照一致。

4、报价人所提供的货物能够满足工程施工有关规范和标准，满足工程项目业主的要求，满足施工现场的安全、环保使用要求。

5、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023或2024年度财务报表（含资产负债表、利润表及现金流量表），2023年1月1日之后成立的企业可提供开户银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖供应商单位公章）。

6、本次采购活动中供应商不得存在的情形（供应商自行承诺）：（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商同时参与本次采购活动；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单；（5）供应商及其法定代表人（单位负责人）自2022年7月1日至今有行贿犯罪记录的。

7.本次采购活动不接受联合体投标，不允许成交供应商分包、转包（供应商自行承诺）。

6  设备技术要求

1、机械设备性能良好，能够适应项目需求，设备保险手续齐全，法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。

2、设备符合相关安全环保要求。

3、配备相关维修人员，具备相应的能力和资质。

4、提供设备安全操作规程。

5、提供设备维修保养计划并按计划实施维修保养。

6、特种设备须进行月度安全检查。

7、按要求填写设备运转日志。

8、报价人相关的管理制度情况说明(可提供相关制度文本)。

7  报价文件的组成

(1) 报价单位企业法人营业执照及组织机构代码证副本复印件（加盖公章）。

(2) 报价人身份证明。

(3) 企业经审计的财务报表（2023或2024或银行资信证明）。

(4) 信用承诺书。

(5) 报价单。

(6) 其他材料

8  报价文件的递交

询比响应文件递交的截止时间：2025年12月10日9：30。

9  工程款支付

总承包合同完成工作量50%后1个月内支付暂定合同总价的35%；总承包合同完成工作量70%后后1个月内支付暂定合同总价的15%；总承包合同竣工验收且承包人收到业主单位付款后1个月内支付暂定合同总价的20%；总承包工程合同完成结算审计、承包人收到业主单位付款且本租赁分包合同完成结算后支付至本租赁合同结算总价的97%；本租赁合同结算总价剩余的3%作为质保金在质保期满2年且无未解决的质量问题时1个月内结清。