**雨花区石碑大港片区时代阳光大道**（刘家冲路-金海路）截污干管**工程文明施工班组询价文件**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：时代阳光大道（刘家冲路-金海路）截污干管项目范围内现场文明施工，具体岗位为安排2名电工、2名技术工、10名杂工完成现场文明施工，具体包含但不限于以下内容：

（1）安全警示标识牌，现场围挡，项目标识标牌，CI等清理和维护；

（2）现场施工设备设施及材料摆放整齐有序，做好现场布局，施工余料及垃圾分类收集，及时清场，不造成环境污染；

（3）工作及接收井洞口及临边防护安装（安全围栏和防护网安拆）；

（4）现场消防及应急救援器材设施摆放及维护；

（5）施工现场场地清理、局部坑洞硬化、粉尘控制、噪音控制、排水措施及垃圾排放；

（6）配合电工完成项目临时水电，一级电箱、电器保护装置、电源线路敷设及外电防护措施；

（7）未包含在其他分包中的材料设备二次转运；

（8）项目部安排的其他工作内容；

2、工期：8个月

3、报价要求：

（1）本工程采用劳务分包形式；

劳务分包范围：时代阳光大道（刘家冲路-金海路）截污干管项目工程现场文明施工。

（2）投标单位按全费用综合单价包干报价，报价中应充分考虑施工期内人工的价格波动风险。

**4、付款方式：文明施工人员工资按月100%支付。每一次付款须劳务分包人提供该次付款金额等额3%增值税专用发票及劳务报酬支付证明，否则将不予支付工程款。合同履行时其他项目税费由劳务公司自行承担。**

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2023年12月 日

5、高升路截污干管文明施工报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电工 | 人\*月 | 16 |  |  | 暂按配置2人\*8个月工期考虑（每月26天为满考勤，超出部分不补偿） |
| 2 | 技工 | 人\*月 | 16 |  |  | 暂按配置2人\*8个月工期考虑（每月26天为满考勤，超出部分不补偿） |
| 3 | 普工 | 人\*月 | 80 |  |  | 暂按配置10人\*8个月工期考虑（每月22天为满考勤） |
| 4 | 洒水车（10m³车，包月） | 台\*月 | 8 |  |  | 暂按配置1台\*8个月工期考虑（含水费、油费、司机工资） |
| 5 | 洒水车（10m³车） | 车 | 100 |  |  | 配合迎检，按实计量（含水费、油费、司机工资） |
| 6 | 建筑垃圾运输（6m³车） | 车 | 10 |  |  | 按项目需求，按实计量（含油费、司机工资、垃圾处理费） |
| 7 | 随车吊 | 台\*月 | 8 |  |  | 暂按配置1台\*8个月工期考虑 |
| 8 | 餐食补助 | 人\*月 | 112 |  |  | 因项目不提供食堂暂按18人\*月\*8月考虑，结算按实际考勤计算 |
| 9 | 住宿补助 | 人\*月 | 112 |  |  | 因项目不提供住宿暂按18人\*8月考虑，结算按实际考勤计算 |
| 合计 | 1200000 |  |

 报价单位：

 时 间：