郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

固废和危废处置

询比文件

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

二〇二五年十二

第一章  询比公告

1  询比条件

本采购项目郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目，建设资金已落实，询价人为中机国际工程设计研究院有限责任公。项目进度已具备相关询价条件，现对该项目的固废和危废处置进行询比。

由询价人与成交人签订合同。

2  项目概况与询价范围

2.1  项目概况

建设地点：郴州高新区柿竹园村首家组；

项目基本情况：1、底泥、固废、危废处置工程：采用水泥窑协同处置遗留底泥固废、危废。2、拆除废弃构筑物工程:拆除废弃构筑物将废弃构筑物清洗后回填至项目清挖废渣后形成的基坑3、废水处理工程：采用一体化废水处理设备处理场内遗留废水、构筑物清洗废水及施工废水处理后用于生产用水或绿化用水。4、生态恢复工程:对废渣堆积区原址及拆除后的厂房区域等进行生态恢复。（由询价人根据询价项目具体情况，结合要求报价人具备资质判断有关的指标进行指标勾选）。

2.2  询价范围

本询价项目的主要工作内容为危废和第二类固废处置专项服务，包括(但不限于)：

- 负责办理危废运输、利用、处置豁免手续；

- 负责危废和固废开挖、运输及处置，危废量约4803.49吨，废渣容重比暂定1.8，运输34km至水泥厂处置；第二类固废约25528.80吨，废渣容重比暂定1.8，运输34km至水泥厂处置，具体量以实际发生量为准。

3  计划工期

本采购项目工程计划工期共计3个月，计划开工日期2025年10月30日，计划完工日期2026年2月28日。（具体时间以合同签订之日起生效，至项目竣工验收完成为止）。

4  报价人资格要求

4.1  本次询价要求报价人须具备以下条件：

(1) 在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业法人。

(2) 具有环保工程专业承包二级及以上资质；

(3) 技术人员、机械设备能力等应能满足国家相关技术规范要求及项目履约要求。

(4) 具有完善的质量/环境/职业安全健康管理体系。

(5) 企业经营及财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态。

(6) 取得安全生产许可证。

(7) 项目负责人持有国家注册二级建造师及以上资格证书或取得中级及以上职称。

4.2  本次询价接受联合体报价。

4.3  本次询价为一个标段。

4.4  报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。

6  现场踏勘

询价人不组织现场踏勘，但报价人可自行进行现场踏勘，踏勘现场的时间及费用由报价人自行承担。除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

询价人在采购文件中介绍工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，询价人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

7  报价文件的递交

7.1 报价响应文件递交的截止时间：2025年12月22日00：00。报价文件应在公司采购网站上提交电子版报价文件。

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见询价公告 |
| 2 | 质量要求 | 合格 |
| 3 | 报价人资格要求 | 详见询价公告 |
| 4 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘现场集合时间 年 月 日 时 分，集合地点 ,踏勘联系人及电话 |
| 5 | 报价预备会 | ☑不召开 □召开，报价预备会召开时间 年 月 日 时 分，地点 |
| 6 | 分包 | □不允许 ☑允许： 经采购人同意后，响应人可进行部分非主体、非关键性工作分包和劳务分包。响应人不得以劳务分包的名义转包。 |
| 7 | 询价控制价 | 无控制价 有控制价： |
| 8 | 报价人要求澄清采购文件的截止时间 | 2025 年 12 月 22日 12 时 00 分 |
| 9 | 报价截止时间 | 详见询价公告 |
| 10 | 报价 | 报价人在报价时，应充分考虑本询价工程的相关风险。报价应包括报价人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。 |
| 11 | 报价文件投递 | 公司电子采招网上上传电子版报价文件。 |

1  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国询价报价法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2  本采购项目业主：详见询价公告。

1.1.3  本采购项目采购人：详见询价公告。

1.1.4  本采购项目名称：详见询价公告。

1.1.5  项目概况：详见询价公告。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本采购项目的资金来源：详见询价公告。

1.2.2  本采购项目的资金落实情况：详见询价公告。

1.3  采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次采购范围：详见询价公告。

1.3.2  本标段的计划工期：详见询价公告。

1.3.3  本标段的质量要求：详见询价公告。

1.4  报价人资格要求

1.4.1  本次采购要求报价人须具备以下资格要求：详见询价公告。

1.4.2  报价人不得存在下列情形之一：

(1) 与询价人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(2) 与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；

(3) 与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；

(4) 为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，但设计施工总承包的除外；

(5) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(6) 为本询价项目的代建人；

(7) 为本询价项目的询价机构；

(8) 与本询价项目的监理人或代建人或询价机构同为一个法定代表人；

(9) 与本询价项目的监理人或代建人或询价机构存在控股或参股关系；

(10) 被依法暂停或者取消报价资格；

(11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(12) 进入清算程序、或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13) 在最近三年内发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；

(14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15) 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(16) 近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准)；

(17) 法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

1.5.1  报价人为准备和进行报价所发生的费用一概自理。

1.6  保密

参与报价活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  报价人按询价人须知前附表中的规定不组织踏勘现场。

1.9.2  不组织踏勘现场：

报价人可自行对现场进行踏勘，现场踏勘的费用由报价人自己承担，安全由报价人自己负责。

1.10  报价预备会

1.10.1  报价人按报价人须知前附表中的规定不召开报价预备会。

1.11  报价文件的唯一性

1.11.1  不允许一个报价人对同一合同提交两份或两份以上不同的报价文件。

1.11.2  不允许任一报价人以任何方式参加其他报价人对同一合同报价。

1.11.3  对本报价项目提交多个报价文件将被拒绝。

1.12  分包

1.12.1  除报价人须知前附表规定之外，其他工作不得分包。

1.12.2  成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.13  偏离

报价人应按照询价文件要求填写报价文件偏差表，询价人将不考虑报价人未在偏差表中列明的任何偏差。报价人应对询价文件的实质性要求和条件做出响应，否则其报价将被否决。

2  询价文件

2.1  询价文件的组成

2.1.1  本询价文件包括：

(1) 询价公告。

(2) 报价人须知。

(3) 评标办法。

(4) 合同条款及附件。

(5) 工程量清单。

(6) 报价文件格式。

(7) 技术标准和要求。

(8) 图纸。

(9) 其他材料。

2.1.2  根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对采购文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.2  询价文件的澄清

2.2.1  报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2  询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间前以书面形式发给所有购买询价文件的报价人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  报价人在收到澄清后，应在澄清答复中规定的时间以书面形式通知报价人，确认已收到该澄清问题。

2.3  询价文件的修改

2.3.1  在询价截止时间前，询价人可以书面形式修改询价文件，并通知所有已购买询价文件的报价人

2.3.2  报价人收到修改内容后，应在澄清答复中规定的时间以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4  对询价文件的异议

报价人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应当在报价截止时间前以书面形式提出。询价人将在收到异议之日起1日内做出答复；作出答复前，将暂停询价活动。

3  报价文件

3.1  报价文件的组成

3.1.1  报价文件应包括下列内容：

(1) 报价函及报价函附录。

(2) 联合体协议（若有）。

(3) 报价人关于资格的声明函。

(4) 专项服务方案。

(5) 项目管理机构。

(6) 资格审查资料。

(7) 其他材料。

3.1.2  报价文件必须使用报价文件规定的文件格式。

3.2  报价

3.2.1  报价人应按第四章“工程量清单”和报价人须知前附表的要求进行报价。

3.2.2  报价人在报价截止时间前修改报价函中的总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3条的有关要求。

3.2.3  报价货币形式采用人民币。

3.2.4  报价应包括国家规定的增值税税金，除报价人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.5  报价人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价报价的其他要素。

3.3  报价有效期

3.3.1  在报价人须知前附表规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长报价有效期的，询价人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其报价保证金。

3.4  报价保证金

详见报价人须知前附表。

3.5  资格审查资料

3.5.1  “报价人基本情况表”应附报价人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2  “近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3  “近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.6  报价文件的编制

3.6.1  报价文件应按第五章“报价文件及其格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于询价人的承诺。

3.6.2  报价文件应当对报价文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

4  报价

4.1  报价文件的密封和标识

4.1.1  电子版报价文件。

4.2  报价文件的递交

4.2.1  递交报价文件的截止时间：详见报价人须知前附表。

4.2.2  报价人应在报价人须知前附表规定的报价截止时间前上传报价文件。

4.3  报价文件的修改与撤回

4.3.1  在报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件。

第三章  评标办法

1  评标方法

1.1  本次评标采用综合评估法。

1.2  评标委员会对通过了本章第2.1条的报价文件，按照本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由技术得分高者优先。

2  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准

(1) 报价人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

(2) 报价函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章。

(3) 报价是唯一的。

(4) 报价及评标价均不高于采购控制价。

(5) 评标价与报价的偏差率不超过3%。

以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其报价。

2.1.2  资格评审标准

(1) 具有有效的营业执照、安全生产许可证。

(2) 营业范围、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理和其他要求符合第二章“报价人须知”第1.4.1款规定。

(3) 具有增值税一般纳税人资格。

以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其报价。

2.1.3  响应性评审标准

(1) 报价内容、工期、工程质量符合第二章“报价人须知”第1.3条规定。

(2) 报价有效期符合第二章“报价人须知”第3.3.1款规定。

(3) 报价保证金符合第二章“报价人须知”第3.4.1款规定。

(4) 技术要求和标准符合第七章“技术标准和要求”的规定。

以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其报价。

2.1.4  低于成本评审标准

(1) 评标委员会认为报价人报价不可行的。

(2) 设有标底时低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不能成立的。

(3) 报价人对评标委员会提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权代理人签字的。

以上评审有一条不通过，则视为低于成本评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其报价。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

本次评标总分为100分，包括的内容及权重如下：

(1) 商务部分，权重20%。

(2) 技术部分，权重40%。

(3) 报价部分，权重40%。

2.2.2  评分标准

(1) 商务部分评分标准

商务部分评分标准表见表2.2.2-1。

表2.2.2-1  商务部分评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 总分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价文件的响应性 | 25 |  |
| 1 | 报价文件的完整性、规范性 | 10 | 按要求的格式和顺序编制，得4分 目录完整清晰、有连续页码，得2分 书面整洁无涂改，得2分 报价文件完整，没有缺漏项，得2分 |
| 2 | 对采购文件商务部分的响应程度 | 15 | 响应程度高，得12~15分 响应程度较高，得6~11分 响应程度一般，得1~5分 |
| 二 | 资信与业绩 | 75 |  |
| 1 | 近三年（2022年-2024年）的财务能力和经营状况 | 20 | 财务能力和经营状况良好，得15～20分 财务能力和经营状况一般，得9～14分 财务能力和经营状况较差，得0～8分 |
| 2 | 资信证明 | 10 | 提供五大国有银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)资信证明，得10分 提供全国性股份制银行（招商银行、平安银行、浦发银行等）资信证明，得8分 其他银行资信证明，得6分 其他有效资信证明，得3分 无相关资信证明，不得分 |
| 3 | 质量保证和质量控制措施 | 15 | 质量保证和质量控制措施完善，得11~15分 质量保证和质量控制措施良好，得6~10分 质量保证和质量控制措施一般，得1~5分 |
| 4 | 近五年类似工程项目业绩 | 30 | 提供近五年有效业绩证明，每项有效业绩加10分，加满为止 |
|  | 总分值 | 100 |  |

(2) 技术部分评分标准

技术部分评分标准见表2.2.2-2。

表2.2.2-2  技术部分评分标准表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理水平 | 20 |  |
| 1.1 | 项目组织机构、管理制度及控制措施 | 15 | 项目管理机构配置科学合理、管理制度及控制措施好，得11～15分；项目管理机构配置合理、管理制度及控制措施一般，得6～10分；项目管理机构配置、管理制度及控制措施较差，最低得1-5分。 |
| 1.2 | 人力资源需求及保障措施 | 5 | 人力资源配置符合项目需求且保障措施完善，得4～5分；人力资源配置符合项目需求，但保障措施一般，得1～3分 |
| 2 | 技术能力 | 80 |  |
| 2.1 | 项目工期安排及保障措施 | 20 | 项目工期安排满足采购要求且配有相应保障措施，得15～20分；项目工期安排基本满足询价要求且配有相应保障措施，得8～14分；项目工期安排基本满足采购要求且未配有相应保障措施，得1～7分。 |
| 2.2 | 危废开挖、运输、处置服务方案 | 40 | 危废开挖、运输、处置服务方案内容全面、可行性高、方法先进，配有紧急清运和处置备选方案，满足项目需求得20～30分；开挖、运输、处置服务方案内容较全，配有紧急清运和处置备选方案，但可行性一般，基本满足项目需求得10～19分；开挖、运输、处置服务方案不合理，不满足项目需求得1～9分。 |
| 2.3 | 施工质量制度及保证措施 | 10 | 施工质量管理制度及保证措施科学合理，最优得7～10分；施工质量管理制度及保证措施基本合理，得4～6分；施工质量管理制度及保证措施不合理，得1～3分。 |
| 2.4 | 安全保证及文明施工制度及措施 | 10 | 安全文明施工制度及保障措施完善、科学、合理，得8～10分；安全文明施工制度及保障措施基本合理，得5～7分；安全文明施工制度及保障措施不合理，得1～4分 |
|  | 总分值 | 100 |  |

3  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第3.5.1款至第3.5.5款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1条规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  报价人有以下情形之一的，其报价作废标处理：

(1) 第二章“报价人须知”第1.4.2款规定的任何一种情形的。

(2) 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的。

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  报价的算术错误修正

评标委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作废标处理。

(1) 报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 《工程量清单》中总价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，改正单价。

(3)《工程量清单》中单价承包项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经采购人与报价人共同核对后认为单价有明显的错位时，则应以合价为准，改正单价。

(4) 若报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

(5) 若已标价的工程量清单中的工程量与采购文件工程量清单中的工程量不一致的，应以采购文件中提供的工程量为准，更正报价中的工程量，并调整该项目的合价、相应分组工程报价及总报价。

(6) 在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则按所有参与详评的报价人的该项工程子目的最高价格进行修正。

(7) 在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从报价中扣除多报的工程子目报价的部分报价。

(8) 安全文明施工措施费等费用未按采购文件要求计算的，按采购文件规定的计算方法进行修正。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.2(1)项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A。

(2) 按本章第2.2.2(2)项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

(3) 按本章第2.2.2(3)项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  报价人得分=A×商务部分权重+B×技术部分权重+C×报价部分权重。

3.2.4  在评标过程中，评标委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，应当按照本章第2.1.4款进行是否低于成本报价的评审。

3.3  报价文件的澄清和补正

3.3.1  报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要报价人做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

3.3.2  评标委员会的澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改，澄清问题由评标委员会主任确认后发出。

3.3.3  报价人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.4  评标委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明。

3.3.5  评标委员会的澄清问题和报价人的答复均以书面方式进行。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3.4.2  评标委员会在评标报告中根据得分排序推荐中标候选人。得分相同时，报价低者优先。得分相同、报价相同时，以技术得分高者优者。

3.4.3  评标报告应包括以下内容：

(1) 开标记录表

(2) 初步评审过程和结果

包括资格审查、算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有“否决报价”应对其情况和依据进行说明；

(3) 详细评审过程和结果

包括评标价计算、报价部分评分计算，商务部分、技术部分评审、项目经理面试打分，汇总排序；

(4) 推荐中标候选人；

(5) 中标候选人的优劣对比和存在问题。

第四章  工程量清单

郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

危废和固废处置专项服务清单

| 序号 | 主要工作内容 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废开挖、运输、处置 | 1、类别：危渣 2、运输距离：34km 3、处置：按照行业规范和行业主管部门处理处置要求 | t | 约4803.49 | 容重比暂估1.8。 |
|  | 第二类固废开挖、运输、处置 | 1、类别：废渣 2、运输距离：34km 3、处置：按照行业规范和行业主管部门处理处置要求 | t | 约25528.8 | 容重比暂估1.8。 |
| 2 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 按建安工程的1%计取，作为不可竞争费。 |

# 第五章  报价文件格式

郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

危废和固废处置专项服务

报 价 文 件

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年  月  日

注：以联合体形式报价的，由联合体牵头人签署。

目    录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议（若有）

五、报价人关于资格声明的函

六、报价保证金

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表(若有)

十、资格审查资料

十一、报价文件偏差表

十二、其他材料

一、报价函及报价函附录

(一) 报价函

(采购人名称):

1. 我方已仔细研究了          (项目名称)施工询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     元(￥    )的总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3. 如我方中标：

(l) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方同意承担为此项目报价所花费的一切费用。

(4) 我方承诺在接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

(5) 我方完全理解你方不保证报价最低的报价人中标。

5. 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6.                               (其他补充说明)。

报 价 人：                           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年    月    日

(二) 报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名：_____ |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

(三) 报价表

1.报价说明

（1）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价清单所列的各项目中，总报价包含履行本合同所需的全部费用(含税价)，包括了报价人为完成合同范围内工作所需要的所有费用，包括但不限于所有的人工、材料、仪器设备、差旅、交通、住宿、办公、外部协调费、审批手续办理、危废开挖、运输及处置、利润、税金以及合同内未列明的相关服务的费用。

（2）本采购项目的主要工作内容包括(但不限于)：

- 1）负责办理危废运输、利用、处置豁免手续；

- 2）负责危废和固废开挖、运输及处置，危废量约4803.49吨，废渣容重比暂定1.8，运输34km至水泥厂处置；第二类固废约25528.80吨，废渣容重比暂定1.8，运输34km至水泥厂处置；提供危废开挖、运输、处置的全过程服务工作。

2.报价表

郴州高新区福源新村历史遗留废渣治理项目

危废处置专项服务报价表

| 危废和第二类固废开挖、运输、处置工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 危废开挖、运输、处置 | t | 约4803.49 |  |  |  |
| 2 | 第二类固废开挖、运输、处置 | t | 约25528.80 |  |  |  |
| 3 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报 价 人：                           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年    月    日

二、授权委托书

本人       (姓名)系             (报价人名称)的法定代表人，现委托                  ______(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         (项目名称)              标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

在该项目报价有效期内，本委托书一直有效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证明

报价人：                          (盖单位章)

法定代表人：                         (签字)

身份证号码：

委托代理人：                         (签字)

身份证号码：

年    月    日

三、联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）工程总承包报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、在本询价项目报价阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程报价文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与报价和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价文件的各项要求，递交报价文件，履行报价义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向询价人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：        。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：        。

5、报价工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和询价人各执一份。

注：本协议书由联合体各成员法定代表人签字，附法定代表人身份证明。

牵头人名称：              （盖单位公章）

法定代表人：                    （签名）

成员一名称：             （盖单位公章）

法定代表人：                    （签名）

成员二名称：             （盖单位公章）

法定代表人：                    （签名）

年     月     日

四、报价人关于资格的声明函

项目名称：

日   期：____________

致： (采购人)

我公司愿意参加(项目名称)项目的报价。报价文件中所有关于报价人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

报价人：         (名    称)

(盖单位章)

(或委托代理人)：    (姓    名)

(签    名)

年    月    日

五、专项服务方案

报价人编制专项服务方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明专项服务方法；拟投入本标段的主要施工机械及设备情况、拟配备本标段的劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明管理、项目进度、技术组织等制度和保障措施，同时应对关键事项、特殊紧急情况、复杂环节重点提出相应解决措施，如冬雨季清运方案、特殊紧急情况清运方案、减少噪音、降低环境污染等。

六、项目管理机构

1) 项目组织机构

报价人应提供项目现场管理机构图(生产、技术、安全、质量等应为独立机构)。报价人中标后，应实现本管理机构，除询价人同意，或询价人另有指示，不应对该组织机构作重大变更。

(一) 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

报  价  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

2) 主要人员

报价人应按下表的格式，列出与现场管理机构相对应的主要人员，其中除项目经理与项目副经理外，其他人员应按不同工种和工作面列出。对每一主要职务应列出指定人及替换人。项目经理未经询价人同意，不得更换。主要管理人员调离应得到询价人的批准。

(二) 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 承包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；

其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)、养老保险复印件。

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

3) 人力资源管理

4) 报价人实施本合同的项目管理机制与项目资金、财务运作和保证措施。

七、资格审查资料

企业法人营业执照复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、安全生产许可证复印件、质量管理体系认证证书复印件、职业安全、环境认证证书、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况(所有复印件均应加盖单位公章)等资格审查资料，格式如下：

(一) 报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术 职称 |  | 电 话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

(二) 近年财务状况表

a) 开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

b) 近三年年资产负债情况(单位：万元)

| 序号 | 项目 | ××年 | ××年 | ××年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动资产 |  |  |  |
| 2 | 流动负债 |  |  |  |
| 3 | 资产总额 |  |  |  |
| 4 | 负债总额 |  |  |  |
| 5 | 货币资金 |  |  |  |
| 6 | 主营业务收入 |  |  |  |
| 7 | 净资产 |  |  |  |

注：随本表须附近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润及利润分配表(损益表)和现金流量表复印件。

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

(三) 近年完成的类似项目情况表

完成的类似项目情况汇总表

| 时间 | 项目名称 | 项目 所在地 | 承包人名称 | 项目 规模 | 合同 价格 | 合同 工期 | 工程 质量 | 项目 经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

完成的类似项目情况明细表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 承包人地址 |  |
| 承包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

正在施工和新承接的类似项目情况汇总表

| 时间 | 项目名称 | 项目 所在地 | 承包人名称 | 道路 里程 | 合同 价格 | 合同 工期 | 工程 质量 | 项目 经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

正在施工和新承接的类似项目情况明细表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 承包人地址 |  |
| 承包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况(复印件)

(六) 报价人近5年的获奖情况(复印件)

(七) 报价人银行或信用评估等单位颁发的资信等级证书(复印件)

(八) 报价人近三年来经政府或上级主管部门认可的质量、安全事故报表(复印件)

八、报价文件偏差表

报价人应对竞争性谈判文件提出的偏差逐条列出，否则将视为报价文件不完整。如没有偏差，在此表中填写报价文件与竞争性谈判文件无偏差。

报价文件偏差表

| 序号 | 询价文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投  标  人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：

(签    名)

年    月    日

九、其他材料

报价人可根据自身情况补充编写相关内容。

第七章  技术标准和要求

1、项目概述

项目名称：郴州高新区柿竹园村首家组锡钨选厂历史遗留废渣整治项目

建设地点：湖南省郴州高新区

建设单位：郴州高新技术产业开发区综合服务中心（项目业主）

郴州自贸投资集团有限公司（项目实施单位）

服务范围：郴州高新区柿竹园村首家组现场等。

建设内容：危废和第二类固废开挖、运输及处置。

服务规模：负责办理危废运输、利用、处置豁免手续；提供危废开挖、运输、处置的全过程服务工作；编制运输方案，运输车辆安装卫星定位系统，并提供数据接口。

2、依据文件

(1) 《国家危险废物名录》。

(2) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

3、技术要求

3.1 总体要求

危废和第二类固废处置专项服务单位服务期间要求：

- 负责办理危废运输、利用、处置豁免手续。

(2) 对现场指定范围内的危废进行开挖、运输和处置，并提供危废开挖、运输、处置的全过程服务工作。

(3) 编制运输方案，运输车辆安装卫星定位系统，并提供数据接口。

3.2 废渣开挖

a）挖掘原则

危险废物（豁免）和第二类固废挖掘工程严格按照相关规范执行，遵循“分区、分层、分段、分块、对称、平衡、限时”原则，做到“横向到边，纵向到底”，对本项目工程范围内的污染危险废物（豁免）应保证全部收集清理，确保收集清理率100%。清挖工程须遵循“安全性、规范性、可行性、科学性、节约性”的总原则。

b）安全性原则：在危险废物（豁免）和第二类固废挖掘、装车各个阶段，保证人员安全和环境安全，防止产生污染转移和二次污染的产生。

c）规范性原则：各项工作均应遵循国内外的相关标准、规范以及相关政府部门、委托方单位批复的处置方案要求。

d）可行性原则：综合考虑气候条件、场地条件、技术条件和时间因素，采取灵活的措施，应对工程实施过程中遇到的问题，制定可操作性强、易于工程实施的清理方案。

e）科学性原则：科学管理，合理组织，使工程按期保质的完成。

f）节约性原则：在满足施工的条件下，尽量节约施工用地，尽可能减少临时建设投资。在保证场内交通运输畅通的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运。

3.3危险废物（豁免）和第二类固废转运

a）危险废物（豁免）和第二类固废转运交通安全管理措施

1）制定交通安全管理制度，在工程施工初期，要编制交通安全工作方案，随着施工生产变化的需要，制订相应的安全措施。要把交通安全管理工作与施工生产同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

2）坚持定期开展交通安全法规宣传教育，自觉遵守道路交通管理的规定，人人为维护交通秩序做贡献。要做到车辆上路无违章、无事故，人员上路不违章。

3）加强对施工现场车辆的管理，施工现场的施工用车和生活用车，要制作有号码统一的通行证或标志，实行凭证进入现场制度；对驾驶员和车辆，要造册登记备案，便于管理。

4）加强对驾驶员的管理：驾驶员除了要严格遵守道路交通法规和交通管理部门的规章制度外，在行车中要做到“八不”，即：不酒后开车、不强行超车、不把车交给非司机驾驶、不开斗气车、不开疲劳车、不带故障出车、不超速行驶、不打手提电话，养成良好的驾驶作风。同时驾驶员要爱护车辆，保持车况良好，车容整洁，保证足够的休息时间。对单位和驾驶员要签订交通安全责任书，齐抓共管，责任到人，防止交通事故的发生。

5）运输车进出大门和在施工场区内行驶时车速应控制在5km/h以内，行驶途中应注意安全礼让，进出车路口由现场调度疏导交通，确保车辆行人安全；

6）污染场开挖区和危险废物（豁免）临时处理厂中心之间的车辆运输路线，在工程车辆出入口前后50米处设置警示标识，提醒车辆减速慢行；

7）进场施工前，在运输道路转弯处、交叉路口、工程车辆进出场地等位置布置显著的警示标志，确保危险废物（豁免）转运安全有序开展。

b）危险废物（豁免）和第二类固废运输环保措施

1）在工地门口安装冲洗设备，铺设麻袋，确保土方车辆上不能有泥土、杂物带到公共道路上。

2）场地内道路及时清理，确保无积水、无扬尘。

3）定期、及时对道路进行清扫、洒水，确保道路清洁，无扬尘、无泥浆和渣土。

4）为防止噪音污染，我部严格要求运土车司机在行进过程中严禁随意鸣笛；督促司机对车辆进行及时维修和保养，确保车辆性能良好，将排噪量降至最低。

c）危险废物（豁免）和第二类固废运输应急措施

1）成立交通保畅小组加强现场疏导，特别是易产生拥堵的车道、变道处等关键点段的指挥疏导。

2）出现交通拥堵时，交通保畅人员要立即赶到现场，及时通知交警大队和路政大队。

3）出现交通事故时，及时通知交警、路政部门，在交警、路政部门现场勘察后，立即协助，把出事车辆拖离出事现场，并协助立即恢复交通，现场伤亡人员在力所能及的范围内，进行施救。

d）危险废物（豁免）和第二类固废装运

本项目危险废物（豁免）采用环保密闭自卸式运输车进行运输，危险废物（豁免）和第二类固废采用专业运输车辆进行运输。同时配备装载机进行装载和近距离转运。对运输危险废物（豁免）和第二类固废的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。

3.4危险废物（豁免）和第二类固废处置

满足危险废物处置相关要求。

4、其他要求

服务单位应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准负责危废和第二类固废运输、利用、处置豁免手续办理，并完成危废和第二类固废进行开挖、运输和处置工作，并符合采购人要求。